č. smlouvy mandanta:

č. smlouvy mandatáře:

Mandátní smlouva o výkonu technického dozoru investora

uzavřená dle § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Mandant:	  ČR-Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad  Bruntál

sídlo:	Partyzánská 7, Bruntál, 792 01

zastoupený

ve věcech smluvních: 	Ing. Václavem Stráníkem ředitelem pozemkového úřadu

ve věcech technických:       	Marek Jiří  tel. 554230875    jiri.marek@mze.cz

bankovní spojení:		86-6917830257/0100 -  KB pobočka Opava

IČ: 		00020478

(dále jen  mandant)

a

mandatář:

sídlo:

zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

odpovědná osoba pro obor dopravní stavby:

fax, telefon, e-mail:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

(dále jen mandatář)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto mandátní smlouvu

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

Mandatář se touto smlouvou zavazuje k provedení výkonu technického dozoru investora u staveb s názvem „Polní cesta C3 Slezské Pavlovice“ a „Polní cesta Záhumenní Moravský Kočov“ v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a mandant se zavazuje k  zaplacení ceny za  provedení služby. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka mandatáře ze dne ………………..   která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Realizace stavby Polní cesta C3 Slezské Pavlovice bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projekční společností Lesprojekt Krnov s.r.o. pod č. zak. 12042 z 10/2007a v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného Městským úřadem Krnov pod č.j. 20080089035/DO/SM/Va ze dne 9.6.2008, které nabylo právní moci dne 4.7.2008 a bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. MuKrn/200917268/DO/SM/Va ze dne 28.6.2010, které nabylo právní moci dne 22.7.2010.

Realizace stavby Polní cesta Záhumenní Moravský Kočov bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projekční společností Lesprojekt Krnov s.r.o. pod č. zak. 12032 z 12/2007 a v souladu s podmínkami stavebního povolení vydaného Městským úřadem Bruntál  pod č.j. DSH/ 13481-08/330/RP 307-2008/ima ze dne 8.7.2008, které nabylo právní moci dne 25.11.2008 a bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. DSH/68841-10/330/RP 1668-2010/ima  ze dne 15.11.2010, které nabylo právní moci dne 17.12.2010.

II.   Rozsah prací

V rámci činnosti mandatáře při výkonu technického dozoru investora půjde zejména o:

- seznámení se s podklady pro realizaci stavby, zejména s projektem, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení

- odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku

- účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací

- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

- kontrolu zjištění a vytyčení podzemních sítí

- informování investora o všech závažných okolnostech

- přebírání prací a potvrzování soupisu provedených prací, kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a jejich předkládání k úhradě investorovi

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- spolupráci s pracovníkem projektanta zabezpečujícího autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

- spolupráci s projektantem a s dodavatelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

- sledování provádění případných předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací (certifikáty, atesty aj.)

- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě

- kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozornění dodavatele na nedodržení termínů, vč. přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí

- hlášení archeologických nálezů

- spolupráci s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

- v průběhu výstavby přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení stavby, přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby (nebo jejich částí) a účast na jednání o odevzdání a převzetí, zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby

- kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

- kontrolu a dohled nad odstraňováním vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

- účast na kontrolních dnech

- účast na kolaudačním řízení

- kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem

Technický dozor bude vykonáván v období provádění stavebních prací minimálně 1x týdně, v případě potřeby i častěji.

III. Součinnost

- Po podpisu této smlouvy a ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby předá mandant mandatáři neprodleně následující podklady:

  - projektové dokumentace staveb,

  - pravomocná stavební povolení,

  - uzavřené smlouvy o dílo na realizaci staveb.

- Mandatář je povinen plnit své závazky osobně, případně prostřednictvím dále zmocněných osob; výkon povinností mandatáře prostřednictvím dále zmocněných osob však podléhá v každém jednotlivém případě (tj. pro každou jednotlivou osobu a vymezený rozsah plnění povinností mandatáře) předchozímu schválení mandantem, jinak se činnost této osoby nepovažuje za plnění závazků mandatáře a činnost takovéto osoby bude považována za porušení závazků mandatáře vyplývajících z této smlouvy.

- Mandatář je povinen vykonávat veškerou činnost s vynaložením veškeré odborné péče a odpovídá za výkon takovéto činnosti v potřebné kvalitě i v případě dále zmocněných osob. Svoji činnost bude mandatář uskutečňovat v souladu se zájmy mandanta a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. Při výkonu své činnosti je mandatář povinen dbát platných obecně závazných právních předpisů a norem.

- Mandatář je povinen mít zajištěnou 100% náhradu fyzické osoby technického dozoru investora v případě, že technický dozor sjednanou činnost z objektivních důvodů není schopen po určitou dobu vykonávat (např. z důvodu pracovní neschopnosti apod.).

IV.    Doba plnění

- Zahájení činnosti: po podpisu této smlouvy a v návaznosti na zahájení stavby

- Ukončení činnosti: vydáním kolaudačního souhlasu

V.  Cena předmětu plnění, platební podmínky a sankce

- Cena prací a činností vyjednaných v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH v Kč, sazba …..% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 Slezské Pavlovice |  |  |  |
| Záhumenní Moravský Kočov |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

Výši ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH, v takovém případě bude DPH připočteno v platné aktuální výši.

- Cena bude mandatáři uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu u každé cesty samostatně na základě předložené faktury. V případě přerušení prací, zastavení stavby, prodloužení termínu výstavby se cena nemění, zůstává v platnosti a nebude navyšována.

- Úhrada bude provedena převodem na bankovní účet mandatáře uvedený v této smlouvě. Termín úhrady se považuje za splněný připsáním částky na účet.

- Mandant neposkytuje zálohy předem.

- Splatnost faktury činí 45 dní od data jejího doručení.

- Faktura bude předložena ve dvojím vyhotovení a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů, resp. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dále § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je mandant oprávněn ji vrátit mandatáři k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

- Mandatář bere na vědomí, že mandant je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu a souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu mandanta, dojde k zaplacení faktury až po obdržení finančních prostředků. V případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji mandant neprodleně písemně mandatáři. Časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti faktury a nebude předmětem penalizace.

- V zájmu zajištění sjednaných závazků se smluvní strany dohodly na následujících smluvních pokutách:

- 5 000,- Kč za každou prokazatelně neomluvenou neúčast mandatáře na kontrolních dnech, svolaných mandantem

- 5 000,- Kč za prokazatelně neomluvenou neúčast mandatáře při předání a převzetí stavby

- 5 000,- Kč za prokazatelně neomluvenou neúčast mandatáře při kolaudačním řízení

- 2 000,- Kč za každé zjištění, že mandatář řádně neplní své povinnosti vymezené v čl. II. této smlouvy,

- Všechny sjednané smluvní pokuty se navzájem nevylučují a mohou být uplatněny ve vzájemné kombinaci. Jejich uplatnění a uhrazení nevylučuje nárok na náhradu škody.

- Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

VI.  Ostatní ujednání

- Při své činnosti je mandatář vázán pokyny mandanta. Mandant i mandatář se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci mandatáře jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou do styku.

- Mandatář se zavazuje během plnění smlouvy i po skončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od mandanta v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena jeho možnost uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

- Za porušení výše zmíněné povinnosti mlčenlivost je mandatář povinen uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat mandant. Mandatář je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

- Pokud činností mandatáře dojde ke způsobení škody mandantovi nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je mandatář povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese mandatář. Mandatář odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby provádějí

- Mandatář je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Mandant je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mandatář plní předmět smlouvy v rozporu s touto smlouvou popř. v rozporu s obecně platnými právními předpisy a neuposlechne výzvy mandanta ke sjednání nápravy.

VII. Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí platnými právními předpisy, zejména pak § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

- Spory vzniklé mezi stranami této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran, nedojde-li k dohodě tak nezávislým soudem

- Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou.

- Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Podklady poskytnuté dle čl. III. této smlouvy není mandatář oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu mandanta.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne: 	                                                                           V …………………dne:

Mandant:                                                                        Mandatář:

………………………………………..                             ………………………………………