č. objednatele:

č. zhotovitele:

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku

ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Objednatel:

ČR - MINISTERSTVO  ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemkový úřad Teplice

### Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

zastoupené ředitelem Mgr. Michalem Gebhartem

ve věcech technických: Ing. Helenou Švarcovou, pracovnicí PÚ Teplice

Bankovní spojení: KB a.s. Ústí nad Labem

č. účtu: 78-4618170237/0100

IČ: 00020478

Tel: 417 515 581

e-mail: pu_teplice@mze.cz

Zhotovitel:

……………………………

………………………………..

Bankovní spojení: ……………

Č. účtu: ………………………

IČ: ……………….

DIČ: CZ…………………

Tel:  +420…………………

e-mail:  …………………..

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve:

  - vypracování projektové dokumentace na vodohospodářského opatření v k.ú. Razice a v k.ú. Rtyně nad Bílinou na základě schválených plánů společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav spočívající ve vybudování vodních ploch –  včetně přítokových a odtokových objektů, obslužných komunikací, terénních úprav přilehlých ploch,  v  rozsahu pro stavební řízení a realizaci staveb, včetně provedení podrobného hydrogeologického a geotechnického průzkumu a geodetického zaměření (polohopisného i výškopisného),

  - výkonu autorského dozoru při realizaci staveb podle těchto projektových dokumentací včetně kontrolních statických zatěžovacích zkoušek.

Článek II.

# Termíny plnění a členění díla

  - Plnění předmětu smlouvy dle bodu 1.1 do 4.12. 2012

  - Plnění předmětu smlouvy dle bodu 1.2. od zahájení do dokončení realizace staveb, tj do vydání kolaudačního souhlasu

  - Předmět smlouvy je členěn na objekty (SO) :

Vodohospodářské opatření č. l  – k. ú. Razice

SO-21 vodní plochy

Vodní plochy – tůňky na parcelách č. 467/5 a 479/1 v k.ú. Razice

Vodohospodářské opatření  č. 2 – k. ú. Rtyně nad Bílinou

SO-11 vodní plocha

Vodní plocha – celková plocha vodohospodářského opatření 9,1263 ha z toho jezero s hrází a přepadem ve výměře 4,7280 ha. Součástí jsou i odtokové objekty, terénní úpravy přilehlých ploch, odvodňovací příkopy a propustky.

SO-12 HPC2

Hlavní polní cesta o šířce 4,0 m a délce 844 m, s povrchem z penetračního makadamu s uzavíracím asfaltovým nátěrem,  s vybudováním  propustků

SO-13 VPC5

Vedlejší polní cesta o šířce 3,0 m a délce 216 m, s povrchem z penetračního makadamu s uzavíracím asfaltovým nátěrem

SO-14 VPC8

Vedlejší polní cesta o šířce 4,0 m a délce 737 m, s povrchem z penetračního makadamu s uzavíracím asfaltovým nátěrem v délce 212 m, dále pak pouze s travnatým povrchem

2.4. Základní požadované technické parametry jednotlivých objektů jsou uvedeny ve schválených plánech společných zařízení (PSZ), jež jsou součástí KPÚ Razice a KPÚ Rtyně nad Bílinou.

Článek III.

Cena díla a způsob platby

  - Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č…………

  - Cena díla je členěna do fakturačních celků následovně:

- zpracování projektové dokumentace Vodohospodářského

opatření č. 1 -  k.ú. Razice                                                                            Kč bez DPH

- výkon autorského dozoru Vodohospodářského

opatření č. 1 -  k.ú. Razice                                                                            Kč bez DPH

- zpracování projektové dokumentace Vodohospodářského

opatření č. 2 -  k.ú. Rtyně nad Bílinou                                                          Kč bez DPH

- výkon autorského dozoru Vodohospodářského

opatření č. 2 -  k.ú. Rtyně nad Bílinou                                                          Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH:                                                                                     Kč

Cena celkem s DPH:                                                                                         Kč

  - Podrobné členění ceny díla je uvedeno v kalkulacích, jež jsou nedílnými přílohami č. 1.1 a 1.2 této  smlouvy.

  - Cena díla je po dobu plnění zakázky neměnná.

  - Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu provádění díla.

  - Provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání díla, na základě zápisu o       převzetí díla, potvrzeného objednatelem.

  - Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení.

Čl. IV.

Všeobecné obchodní podmínky

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a  stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

  - V případě prodlení s dodáním díla bude objednatelem zhotoviteli vystavena faktura na sankční částku ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč bez DPH za každý den prodlení.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 4 měsíce, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost písemně upozorněn.

  - Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na předmět plnění v délce 60 měsíců ode dne předání kompletního díla.

  - Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté dle odstavce 4.7. tohoto článku.

Čl. V.

###### Dodací podmínky

  - Projektová dokumentace vodohospodářského opatření pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace vodního díla a navazujících vodohospodářských objektů bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

  - Dokumentace bude zpracována v systému JTSK a výškovém systému Bpv a bude v souladu   s normou ČSN 752405, ČSN 752410 pro malé vodní nádrže a  ČSN 750250.

  - Součástí dokumentace bude polohopis a výškopis řešeného území a podrobný hydrogeologický a geotechnický průzkum.

  - Zpracovatel se zavazuje respektovat hranice pozemků určených pro společná zařízení. V případě, že technické řešení by bylo v kolizi s jejich hranicemi, bude neprodleně informovat objednatele, který rozhodne o způsobu řešení.

  - Změna výchozích technických parametrů stanovených v plánech společných zařízení je možná při řádném odůvodnění jen po konzultaci s objednatelem a s jeho písemným souhlasem.

  - Součástí dokumentace staveb bude návrh umístění deponií přebytečné zeminy, projednaný s příslušnou obcí.

  - Součástí položkového výkazu výměr stavby vodohospodářských opatření budou i náklady na vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a případný výsledný geometrický plán.

  - Ve dvou vyhotoveních bude ke každé části zpracován orientační rozpočet s celkovou rekapitulací nákladů.

  - Rozpočet bude vyhotoven dle Katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno.

  - Dokumentace bude obsahovat veškerá vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a správců sítí potřebná k vydání stavebního povolení a bude s nimi v souladu. K termínu plnění bude předložen doklad o podání žádosti o vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Vyjádření budou předána po jejich obdržení.

  - Projekční část pro vodohospodářská opatření bude orazítkována a podepsána držitelem oprávnění dle zákona 360/1992 Sb. (autorizace pro obor vodohospodářské stavby).

  - Dokumentace bude během zpracování konzultována s objednatelem.

  - Projektové dokumentace budou zpracovány samostatně pro každý stavební objekt.

  - Projektové dokumentace budou dodány v 8 vyhotoveních včetně položkového výkazu výměr, a kompletně na CD v digitální podobě (výkresy ve formátu dgn nebo pdf, texty doc (docx), tabulky xls (xlsx).

Čl. VI.

###### Podklady k provedení díla

  - Nabídka zhotovitele ze dne:

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí výzvy pro zadání veřejné zakázky.

Čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku  předmětu  smlouvy dle požadavku partnera, po předchozím dojednání termínu.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

  - K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech.

  - Dílo nebo jeho dílčí plnění bude předáno v sídle objednatele.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

  - Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na zhotovené věci.

  - Předání díla nebo jeho dílčího plnění, bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

  - Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, nebo dílo, které by mohlo být za takové považováno, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. Toto ustanovení se týká i podkladů předaných k provedení díla včetně dodržení zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“.

  - Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat  mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana (zhotovitel) povinna uhradit objednateli (zadavateli) smluvní pokutu ve výši  10000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při realizaci díla vlastníkům či oprávněným uživatelům dotčených nemovitostí. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Čl. VIII.

#### Závěrečná ustanovení

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

  - Závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V ……………………			                          V Teplicích dne: ……………

……………………………..                                                   …………………………………

zhotovitel                                                                                     objednatel

Mgr. Michal Gebhart

ředitel Pozemkového úřadu Teplice