Číslo jednací :

S m l o u v a   o   d í l o

- na provedení stavebních prací:

- „Stavební úprava sociálního zázemí v budově č.p. 1191, ul. Tvardkova, Ústí nad Orlicí“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. České republiky, dále jen „Obchodní zákoník“, v platném znění

- Smluvní strany :

- Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR

se sídlem a adresou:  Těšnov 117, 117 05 Praha 1

IČ: 00020478

zastoupená: Ing. Blankou Weisbauerovou, ředitelkou Krajské agentury pro zemědělství a venkov Pardubický kraj

osoba zmocněná jednat ve věcech technických: Jan Kaplan

bank.spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 916-12260011/0710

tel.: 466 742 613

fax spojení: 466 310 346

e-mail: pak.kazv.cz

dále jen: objednatel,

na straně jedné a

se sídlem společnosti:

IČ:			 DIČ:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

bank.spojení:

číslo účtu:

tel. / fax spojení:

e-mail:

dále jen: zhotovitel

V souladu s výběrovým řízením na dodavatele zakázky a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uzavírají shora uvedené smluvní strany tuto smlouvu o dílo :

- . Předmět díla

- Předmětem díla je provedení stavebních prací „Stavební úprava sociálního zázemí v budově č.p. 1191, ul. Tvardkova, Ústí nad Orlicí.“

Rozsah, parametry a vlastnosti díla jsou dány zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele včetně výkazů výměr, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- I.1     Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za

- podmínek dohodnutých touto smlouvou.

- I.2     Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti a základní

- technické ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro

- provádění staveb, jinak obvyklé.

- . Doba plnění a místo plnění

- II.1    Doba plnění díla je sjednána takto:

Zhotovitel zahájí práce na stavbě v květnu 2012

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. listopadu 2012

Časový harmonogram jednotlivých podlaží je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle stanovených etap.

- II.2    Místem plnění a předání díla je objekt Mze ČR, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí.

- . Cena za dílo

- III.1   Cena za provedení díla vychází z cenové nabídky a je ve výši:

cena bez DPH	  …….………..,- Kč

DPH 20%:	  ……………….,-  Kč

cena včetně DPH:	  ..………….…,- Kč

III.2   Cena za dílo bez DPH je považována za celkovou a nepřekročitelnou a je cenou pevnou

a nejvýše přípustnou.

III.3   Změna  ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu

veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková cena

upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- . Platební podmínky

- IV.1   Cena díla bude zaplacena po dokončení a předání díla objednateli na základě daňového

- dokladu/faktury vystavené zhotovitelem. Nedílnou součástí faktury bude soupis

- provedených prací a dodávek a předávací protokol odsouhlasený objednatelem.

- IV.2 Lhůta splatnosti je 14 dnů ode dne vystavení faktury. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.“

- . Práva a povinnosti smluvních stran, dodací podmínky

- V.1  Zhotovitel se zavazuje dodržovat platnou legislativu týkající se dodržování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany.

- V.2    Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat

- odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a to na svůj náklad.

- V.3    Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za  škody vzniklé na prováděném díle pro objednatele a všechny škody vzniklé objednateli, nebo třetím  na stavbě nezúčastněným osobám, a to až do doby jeho dokončení a předání dle této smlouvy. Nebezpečí škody vzniklých na díle přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

- V.4    Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění díla se stanovuje ve výši 0,2 % z celkové ceny zakázky bez DPH za každý den prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.

- . Předání díla

- VI.1  Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky a vady, které by bránily použití díla k určenému účelu. Veškerý zabudovaný materiál bude v I. Jakosti a tato skutečnost bude doložena příslušnými atesty a certifikáty. O stanovených zkouškách budou předány protokoly.

- VI.2  Dílo bude předáno po řádném dokončení všech prací zápisem o předání díla  (stavby) či předávacím protokolem. V zápisu či protokolu bude podpisem objednatele potvrzeno, že jsou práce řádně dokončeny a předány. Případné nepřevzetí musí být objednatelem v zápise odůvodněno. Případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutých termínech, uvedených v zápise o předání díla. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v předávacím protokolu v dohodnuté lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,--Kč za každý den prodlení.

- VI.3   Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

- VII. Odstoupení od smlouvy

- VII.1   Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

- zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- neplnění sjednaných termínů prokazatelně z viny zhotovitele a dalších závazků

- vyplývajících z této smlouvy a z projednaného časového plánu díla

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitní či vadné a je zjevné, že není schopen dodržet zaručené vlastnosti díla podle projektové dokumentace a sjednané ve smlouvě

- nedokončení díla

- I. Záruky

- VIII.1  Zhotovitel odpovídá za vady a poskytuje objednateli záruku za jakost díla po záruční

- dobu, která činí 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady díla, které

- objednatel zjistil a včas v této době reklamoval.

Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla či jeho příslušné části objednateli. Za tento den se považuje den podpisu Zápisu o předání a převzetí stavby či Předávacího protokolu. Zhotovitel nezodpovídá za vady a neposkytuje záruku na vady, které byly způsobeny opotřebením díla nebo násilným poškozením, nesprávným užíváním.

- VIII.2  Pro uplatnění nároků z vad díla platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

- IX.  Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- IX.1   Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) se zavazuje během plnění

- smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání

- objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od

- objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

- IX.2   Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní

- strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) povinna uhradit objednateli (zadavatelskému

- útvaru ministerstva) smluvní pokutu ve výši …….. Kč, a to za každý jednotlivý případ

- porušení povinnosti.“

- X. Závěrečné ujednání

- X.1.   Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou,

- budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno

- k soudnímu jednání.

- X.2.   Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech z toho 3 pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

- X.3    Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými

- zástupci obou stran, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

- X.4    V ostatním, touto smlouvou nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle

- této smlouvy řídí, v souladu s § 261 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku

- České republiky ve znění pozdějších předpisů (výše a dále jen „Obchodní zákoník“),

- ustanoveními Obchodního zákoníku, jinak právním řádem České republiky.

- X.5    Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm.

- e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

- zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou

- spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží

- nebo služeb z veřejných výdajů.

- X.6    Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a

- považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet připojený k této smlouvě.

- Příloha č. 2 – časový harmonogram provádění díla.

V Ústí nad Orlicí dne: ...........................		V Ústí nad Orlicí  dne .............................

Objednatel: 						Zhotovitel:

____________________________________          _____________________________

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Ing. Blanka Weisbauerová