### Příloha č.1b) ke SOD ze dne…………..

### KRYCÍ LIST

### k nabídkové ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vašírov

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 118 |  |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, včetně jeho doplnění | ha | 118 |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 118 |  |  |  |  |
| 1.4. | Stanovení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území | ha | 118 |  |  |  |  |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků včetně průběžné aktualizace | ha | 118 |  |  |  |  |
| ### Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 118 |  |  |  |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 118 |  |  |  |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | pare | 4 |  |  |  |  |
| ### Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |

| ### 3 Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100bm | 160 |  |  |  |  | (do 3měsíců od schválení návrhu) |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 118 |  |  |  |  | (do 3 měsíců od schválení návrhu) |
| Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.

ředitel Pozemkového úřadu Kladno			 	statutární orgán zhotovitele