SMLOUVA O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

č. objednatele :    /2012

č. zhotovitele :

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-východ

Adresa: Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8, PSČ 186 00

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. pověřeným vedením pozemkového úřadu

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Vopalecký,

Ing. Eva Fousová

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 51-1737230227/0100

IČ : 00020478

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u …………., odd. ….vložka……..

Na základě výsledků průzkumu trhu dle závazného postupu pro zadávání veřejných zakázek na MZe (příkaz č. 21/2012).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele následující dílo :

V rámci řízení o JPÚ Brnky určit vlastnické hranice  pozemků v kat. území Brnky - p.č. 46/28, 46/49,46/50 a 46/51,  které vznikly z původní parcely  46/28 dle KN,  vše druh pozemku les.

Výměry parcel:

46/28 	10 044 m2

46/49	 2 251 m2

46/50	 2 287 m2

46/51	 2 080 m2

- Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

- Předmětné práce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy a normami zejména:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

- Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav,  č.j. 10747/2010-13300 (dále jen „Metodika“)

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.

- Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23.

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

- Platné technické normy.

- V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který  by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1.	Nabídka zhotovitele ze dne :…………………..

2. 	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré    	podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či 	výzvy o zahájení zadávacího řízení.

3. 	Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 	mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 	díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části

Jedná se o technické řešení dle § 13 zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů, tzn., že bude vedeno řízení o určení hranic pozemků s následným rozhodnutím.

Dílo bude obsahovat tyto činnosti (ucelené části):

- Vyhodnocení podkladů a rozbor současného vztahu – cca 1,8 ha

- Šetření obvodu – 8 MJ

- Vyhotovení vstupních nároků, vyrozumění vlastníků - 4 LV

- Určení vlastnických hranic

- Vyhotovení GP, vytyčení dle požadavku vlastníků

- Podklady pro Rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic

Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území.

Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území včetně stabilizace

Zjišťování hranic, vyhodnocení řešené výměry v obvodu JPÚ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů katastrálnímu úřadu.

Dokumentace vstupních nároků vlastníků

Vyhotovení vstupních nároků vlastníků pozemků, stanovit koeficient pro úpravu výměr. Vystavení nároků, seznámení vlastníků s nároky. Spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad.

Určení vlastnických hranic

Vyhotovit výstupní nárok na základě určení hranic pozemků a jeho projednání s vlastníky pozemků.

Vyhotovení GP a příloh k rozhodnutí

Zpracování GP a podkladů potřebných pro zavedení výsledků JPÚ do KN.

Vytyčení hranic pozemků včetně jejich stabilizace

Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného určení hranic podle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. 	Výsledky jednotlivých etap díla budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.DGN, *.VYK, případně *.VTX, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty.

2. 	Ukončené celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

-	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 3 x papírové zprac. a CD

-	Šetření obvodu- 2 x papírové zprac. a CD

-	Vyhotovení vstupních nároků- 3 x papírové zprac. a CD

-	Určení vlastnických hranic - 3 x papírové zprac. a CD

-	Vyhotovení GP a příloh k rozhodnutí - 3 x papírové zprac. a CD

-	Vytyčení hranic pozemků včetně stabilizace – v náležitostech podle katastrálních předpisů

Čl. V.

Čas a místo předání díla

Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ucelených částech ve smyslu článku III. této smlouvy, konečný termín celého díla je 31.3.2013.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1.	Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech v souladu s čl. č. III. s konečným termínem do 31.3.2013.

2.	Sankce za pozdní splnění prací prokazatelně zaviněné zhotovitelem, činí 1% za den z ceny díla bez DPH.

3.	Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem.  Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad.

4. 	Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 	ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v 	této smlouvě. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 	písemně oznámit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v 	dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 	Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 	Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

- Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 	10% z ceny díla za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4.

- Smluvní finanční sankce budou uplatňovány tak, že objednatel vystaví fakturu na stanovenou částku a zašle ji zhotoviteli k uhrazení.

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. 	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedené objednatelem pod č.j. 4VZ48434/2012-130710

- Cena díla :……………………Kč bez DPH,  DPH……………..Kč.    Celkem včetně DPH:…………………Kč.

3.	Tisk nutných písemných a mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. 	Fakturace bude provedena po dokončení díla, na základě vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.

2.	Zhotovitel zašle objednateli fakturu ve dvou vyhotoveních, ta musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

3. 	Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. 	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel bude v prodlení z důvodů na straně zhotovitele déle než dva měsíce od dohodnutého termínu.

2. 	Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

3. 	Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vad či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

4.	V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

5. 	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku,  která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

Jiná ujednání

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. 	Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. 	Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

4. 	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

5. 	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy.

6. 	K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

7. 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

- Při přerušení prací ze strany objednatele má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek odpovídající délce přerušení prací.

10. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. 	Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. 	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. 	Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. 	Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

6. 	Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: Ing. Zdeněk Jahn, CSc., pověřený vedením pozemkového úřadu

V Praze dne:

Za zhotovitele:

V Praze dne: