| Zadavatel: | ČR – Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Nový Jičín |  | Název veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeseník nad Odrou“ |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Zdeňkem Stanislavem - ředitelem |  | ### Č.j./ evidenční číslo VZ: 2VZ40423/2012-130771/237126 |
| Sídlem: | Husova 13, 741 01 Nový Jičín |  | Druh zadávacího řízení: Otevřené zadávací řízení na služby |
| IČ: | 00020478 |  | dle § 21 odst.1 písm.a) a § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) |

|  | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE |
| --- | --- |
|  | textová část |
|  | Nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona |

Zadávací dokumentace dle ust. § 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Obsah zadávací dokumentace:

1.	článek	Identifikační údaje o zadavateli

2.	článek	Předmět plnění veřejné zakázky

3. 	článek	Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

4.	článek	Kvalifikace dodavatelů

5.	článek	Základní kvalifikační předpoklady

6. 	článek	Profesní kvalifikační předpoklady

7.	článek	Prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, technických kvalifikačních předpokladů

8.	článek	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek

9.	článek	Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

10.	článek	Kritéria pro zadání veřejné zakázky

11. 	článek	Prohlídka místa plnění, podání nabídek

12. 	článek	Obsah a forma nabídky

13. 	článek	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

14. 	článek	Ostatní podmínky zadávací dokumentace

15. 	článek	Obchodní podmínky

# 1. článek 	Identifikační  údaje  o zadavateli

| Zadavatel ve smyslu zákona: | ČR – Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Nový Jičín |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Ing. Zdeňkem Stanislavem - ředitelem |
| Právní forma: | Organizační složka státu, kód 325 |
| Název zadavatele: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |
| Odbor: | Pozemkový úřad Nový Jičín |
| Sídlo zadavatele: | Husova 13, 741 01 Nový Jičín 1 |
| IČ/DIČ | 00020478 / není plátcem DPH |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Ing. Zdeněk Stanislav, ředitel PÚ Nový Jičín |
| Telefon/fax: | +420556764702/+420556764894 |
| E-mail: | zdenek.stanislav@mze.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Mgr. Bordovská Hana |
| Telefon/fax: | +420556764895/+420556764894 |
| E-mail: | hana.bordovska@mze.cz, |

# „dále jen „zadavatel“

# 2.  článek    Předmět plnění  veřejné zakázky

## 2.1.  Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace

Předmětem plnění  (nadlimitní) veřejné zakázky na služby  je zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Jeseník nad Odrou včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM - ověřených v nezbytném rozsahu úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Návrh KPÚ bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí (dále jen „KN“).

Při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy a doporučení:

-	Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

-	Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

-	Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

-	Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

-	Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

-  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

-    Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

-	Vyhláška č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

-	Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

-	Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č.122/2007 Sb. (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“).

-        Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č.j. 6530/2007-22 ze dne 20.12.2007 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338/2008-22 ze dne 25.1.2008 a dodatku č.2 ČÚZK Praha 2009, č.j. 2390/2009-22 ze dne 27.5.2009.

-        Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 ze dne 1.9.2001.

-       Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24 ze dne 2.12.2002 se změnami a doplňky provedenými dodatkem č. 1 č. j. 2893/2003-24 ze dne 30.6.2003, č. 2 č. j. 5165/2003-24 ze dne 18.11.2003, č. 3 č. j. 899/2004-24 ze dne 3.3.2004, č. 4 č. j. 4927/2004-24 ze dne 6.10.2004, č. 5 č. j. 971/2006-24 ze dne 10.3.2006, č. 6 č. j. 3463/2006-24 ze dne 15.8.2006, č. 7 č. j.  1301/2007-24 ze dne 29.3.2007, č. 8 č. j. 5318/2007-24 ze dne 14.11.2007, č. 9 č. j. 2704/2009-24 ze dne 1.7.2009, č. 10 č. j. 5131/2009-24 ze dne 27.10.2009.

-       Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j.  2112/1997-22 ze dne 23.5.1997 ve znění pozdějších dodatků.

-       Společný metodický pokyn ČÚZK č.j. 5141/2007-22 ze dne 21.9.2007 a MZe-ÚPÚ č.j. 35630/07-17170 ze dne 21.9.2007.

-	Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

-	Společný metodický pokyn ČÚZK a MZe – ÚPÚ ze dne 21.9.2007

-	Platné technické normy

- 	Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j.: 10747/2010-13300

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě  nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito  novými právními předpisy.

Dílo bude zpracováno a rozděleno na jednotlivé ucelené části, a to takto:

1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků

1.a. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dokumentace o přípravě řízení a analýza současného stavu bude zpracována v rozsahu určenému v bodě 3. a 4. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., tzn. zejména rozbor současného stavu území – průzkum terénu (charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim, eroze – včetně analýzy odtokových poměrů, atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.), zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území, které bude využito pro návrhové práce, vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků, popřípadě další potřebné podklady pro úvodní jednání a pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do katastru nemovitostí, lustrace pozemků ve vlastnictví státu a zjištění majetku státu ve smyslu § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (majetek církví).  Dále bude provedeno zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

1.b. Zaměření skutečného stavu, dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace, dle bodu 5. písm. a) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.c. Polohopisné zaměření zájmového území a popřípadě výškopis v potřebném rozsahu pro pozemkové úpravy včetně druhů pozemků v rozsahu určeném v bodě 5. písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.d.Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území v rozsahu určeném v bodě 5. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.  Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných geometrických plánů (dále jen „GP“), záznamů podrobného zaměření změn (dále jen „ZPMZ“), stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad (Elaborát zjišťování hranic dle platného Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod). Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce zhotovitele – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr. Jeho účast v terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetření.

Zhotovitel provede (na základě informací získaných analýzou současného stavu) kontrolu stanoveného obvodu pozemkových úprav před šetřením hranic a po dohodě s objednatelem jeho aktualizaci. Jedná se o změny na obvodu, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s navrhovanými změnami územního plánu obce.

1.e. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků, včetně grafické části pro vlastníka. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladu v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě 6. přílohy k vyhl. 545/2002 Sb., a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb., § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 zmíněné vyhlášky. Součástí zpracování nárokových listů je ocenění trvalých porostů rostoucích na řešených pozemcích. Od ocenění trvalých porostů rostoucích mimo les může být upuštěno pouze s písemným souhlasem dotčeného vlastníka na tomto listu. Projednání případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu dle ustanovení § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. V součinnosti s objednatelem zajištění souhlasu vlastníků s řešením jejich pozemků ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Ucelená část Návrhové práce

2.a.	Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování. Smluvní strany se dohodly, že plán společných zařízení odsouhlasí se sborem zástupců, dotčenými orgány a organizacemi a dořeší případné připomínky (v případě napojení polních cest na silnice II. a III. třídy posouzení rozhledových vzdáleností a souhlas vydaný Policií ČR o povolení tohoto připojení). Kompletní návrh plánu společných zařízení bude předložen Regionální dokumentační komisi (dále jen „RDK“) k posouzení. Po odsouhlasení RDK bude návrh plánu společných zařízení projednán a schválen zastupitelstvo příslušné obce na veřejném zasedání. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. a neřešená území. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

2.b. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

2.c. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace.

2.d. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

2.e.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. V grafické části budou vyznačena věcná břemena vedená v katastru nemovitostí.

Objednatel se podílí na projednávání návrhu nového uspořádání pozemků, zpracovatel si bude náklady spojené s pozvánkou na projednání návrhu hradit ze svých prostředků. Pokud se jedná o výzvu k projednání, náklady nese objednatel. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků budou v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. objednateli předány grafické a písemné přílohy pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

2.f.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb.  Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu. Vypracování písemných a grafických příloh k 1. a 2. rozhodnutí – písemná část k rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ bude obsahovat bilanci původních a nově navržených pozemků. Grafická část bude obsahovat znázornění nových pozemků na přehledné mapě kat.území s vyznačenými věcnými břemeny. K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude zpracována příloha č.1 (pozemky), případně příloha č.2 a 3 (zrušení a zřízení věcných břemen a určení výše úhrady a lhůty). Tyto přílohy budou zpracovány v jednom vyhotovení pro každého vlastníka.

3. 	Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestavena z následujících fakturačních celků

3.a. Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ. Podle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

3.b. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), souboru popisných informací (dále jen „SPI“) a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu +.doc  nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu +.xls nebo kompatibilní s  programem EXCEL a grafické soubory ve formátu +.dgn nebo  kompatibilní  s  programem  MicroStation,  příp.  Pozem,  v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.

Grafické výstupy budou v měřítku 1 : 2000, návrh společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví zadavatel podle potřeby v průběhu zpracovávání KPÚ). Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu ISKN, DKM. Součástí DKM budou podklady podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

    - Specifika dotčeného území:

- je provedena aktualizace BPEJ

- DKM

- jedná se o přídělové k.ú. s ukončeným restitučním řízením

- katastrální území se nachází v CHKO Poodří

- v k.ú. je vyhlášena přírodní památka „Meandry Staré Odry“

- v obci se nachází památkově chráněný krajinářský zámecký park s alejí navazující na okolní krajinu

- obec je silně poškozovaná při povodních (z tohoto důvodu obec požádala o pozemkové úpravy)

- na pozemkovém úřadě je k dispozici Studie k určení priorit v protipovodňové ochraně v okrese Nový Jičín (k.ú. Jeseník nad Odrou 51. místo ze 117)

- na pozemkovém úřadě je k dispozici studie Obnovy ekologické stability krajiny z r. 2007

## 2.2.  	Klasifikace a předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky

2.2.1. 	Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV – 71250000-5

2.2.2.  	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4.725.000,-Kč bez DPH.

(slovy: čtyřimilionysedmsetdvacetpěttisíc korun českých)

## 2.3. 	Vztah předmětu veřejné zakázky a ceny

Uchazeči stanoví celkovou výši nabídkových cen za celý rozsah plnění předmětu veřejné zakázky a její kalkulaci zapracují do Krycího listu nabídkové ceny vč. časového harmonogramu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 3.

## 2.4.  	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a komunikace se zadavatelem

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na žádost dodavatele zadavatel nebo osoba zastupující zadavatele odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dle předchozí věty, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

## 2.5.	Adresa pro vyžádání  dodatečných informací

Žádost o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele dle článku 1. této zadávací dokumentace

Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

# 3.  článek        Doba a  místo plnění  předmětu veřejné zakázky

## 3.1.	Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

3.1.1.	Předpokládaný termín zahájení realizace služeb:	I.2013 (dle podpisu smlouvy o dílo)

3.1.2.	Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí dokončených služeb):   	30.11.2015

## 3.2.    	Termín dokončení realizace služeb

## Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí zhotoveného díla mezi zadavatelem a uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.

## 3.3.    	Podmínky pro změny termínů

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky dle bodu 3.1.1. (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 21 dnů dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění.

## 3.4.    	Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je Pozemkový úřad Nový Jičín a katastrální území Jeseník nad Odrou.

3.5 	Návrh Smlouvy

Zadavatel přikládá v příloze č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace závazný vzor Smluv, včetně jejich

příloh (příloha č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace), které obsahují závazné úpravy smluvních podmínek

realizace předmětu veřejné zakázky. Dodavatel předloží v rámci své nabídky jako návrh smlouvy tento

text Smluv doplněný o identifikační údaje a údaje o kontaktních osobách dodavatele.

Dodavatel dále vyplní do tabulek (příloha č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace), které jsou nedílnou

součástí závazného vzoru Smluv jako její přílohy č. 1 pro část 001) a část 002), nabídkovou cenu.

Případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu závazného vzoru Smlouvy považuje

zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

3.6. 	Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky veřejné zakázky (včetně platebních podmínek) jsou uvedeny v

závazném vzoru Smluv, které tvoří přílohu č. 2  této zadávací dokumentace.

# 4.  článek             Kvalifikace dodavatelů

## 4.1.    	Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky zveřejněné v oznámení zadávacího řízení.

## 4.2.    	Splněním kvalifikace se rozumí:

    - splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

    - splnění profesních  kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

    - splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona,

    - splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

## 4.3.  	Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů

4.3.1. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie.

Zadavatel před uzavřením smlouvy o dílo bude požadovat, aby dodavatel předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo podle § 82 zákona, má povinnost je předložit.

4.3.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

4.3.3. Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni (§ 60 odst. 1 zákona).

## 4.4.  	Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

4.4.1. 		Čestné prohlášení dodavatele

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

4.4.2. Změny v kvalifikaci

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Tato povinnost se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 82 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

4.4.3. 	Lhůta pro prokázání kvalifikace

V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

# Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

- Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve

- slovenském jazyce.

# 4.6. 	Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen

zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)

a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.

a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné

- evidence, pokud je v ní zapsán).

# 4.7. 	Společná nabídka několika dodavatelů

- 4.7.1. 	Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec  4.6.  této zadávací dokumentace použije obdobně.

- 4.7.2. 	V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

# 4.8. 	Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

4.8.1. 	Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

4.8.2. 	Stáří výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být, dle § 127 odst. 4 zákona,  k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.

4.8.3. 	Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů.

Zadavatel, v souladu s § 143 zákona, přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

c) ekonomické a finanční způsobilosti, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona (poslední zpracovaná rozvaha nebo určitá část takové rozvahy, údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období, anebo, pokud dodavatel vznikl později, nebo zahájil svou činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, obrat za všechna období účetní období od svého vzniku nebo zahájení příslušné činnosti),

d) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 2 písm. a), c) až i) zákona, jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) zákona, jde-li o stavební práce.

4.8.4. 	Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů, další skutečnosti stanovené zákonem

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

4.8.5. 	Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace

Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených zákonem nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části.

4.8.6.  	Prokazování kvalifikace certifikátem

- Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

# 5. článek             Základní kvalifikační předpoklady

    - Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) který není v likvidaci;

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (§ 53 odst. 1 písm. i) zákona);

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;

5.2.	 Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel v souladu s § 53 odst. 3 zákona předloží doklady, jimiž prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona, a to v následujícím rozsahu:

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. a) a b), výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak všechny její statutární orgány (např. u s.r.o.) nebo každý člen statutárního orgánu (např. u a.s.), a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. c), d) a e), čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. f) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení, které nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. g) čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší devadesáti (90) kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. h) potvrzení od příslušného pracoviště správy sociálního zabezpečení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti kalendářních dnů,

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j) a k) čestné prohlášení, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší devadesáti  kalendářních dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů je k této zadávací dokumentaci přiložen jako její příloha č. 5 a pro subdodavatele jako příloha č. 9.

# 6. článek          Profesní kvalifikační předpoklady

## 6.1. 	Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;

- dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

zadavatel stanoví, že doklady dle shora uvedeného písm. b) je dodavatel povinen předložit minimálně v rozsahu oprávnění k podnikání nutného k plnění celého předmětu této veřejné zakázky, a to:

- Výkon zeměměřických činností

- Projektování pozemkových úprav

- dle § 54 písm. d) zákona - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

  - odborná způsobilost k projektování pozemkových úprav (prokázáno rozhodnutím v právní moci)

  - odborná způsobilost pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel doloží úřední oprávnění s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13  odst. 1 písm. a) a písm. b) cit. zákona

  - osvědčení o autorizaci – inženýr dopravních staveb

  - osvědčení o autorizaci  - inženýr vodohospodářských staveb

  - oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací 
a osvědčení odborné způsobilosti uděleného dle zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích.

  - znalecké oprávnění v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

  - osvědčení o autorizaci k projektování ÚSES (Územní systém ekologické stability)

# 7.   článek       Technické  kvalifikační předpoklady,prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele

7.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel:

7.1.1. dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

1 osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2 osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením dokumentů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval min.:

2 obdobné služby charakteru zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (projekční i geodetické práce) v rozsahu každé z nich ve výši min. 4 mil. Kč včetně DPH, nebo v rozsahu každé z nich min. 800 ha,s tím, že min. 1 KPÚ musí být zapsána do katastru nemovitostí.

!!! Žádáme dodavatele, aby doložili tuto kvalifikaci pouze v požadovaném rozsahu, neboť doložení více služeb (a nejen v posledních 3 letech), ve smyslu poslední novely zákona, značně zvyšuje administrativní zátěž hodnotící komise!!!

7.1.2. dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:

Dodavatel předloží dokumenty dle předchozího odstavce, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.

Zadavatel požaduje předložení min. následujících dokumentů: doklady o dosaženém vzdělání jednotlivých pracovníků

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné

zakázky minimálně následující osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- min. 2 oprávnění geodeti, z toho 1 s praxí min. 5 let

- min. 2 oprávnění projektanti pozemkových úprav

- min. 1 autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

- min. 1 autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

- min. 1 autorizovaný inženýr v oboru územní systémy ekologické stability

7.1.3. dle § 56 odst. 2 písm. g) zákona

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona:

Dodavatel předloží přehled dle předchozího odstavce podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, z něhož bude patrné splnění níže vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru dosahuje min. 10 a počet vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení dosahuje min. 2 za poslední 3 roky.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

7.2. Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku

Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (dle § 50 odst. 1, písm. c).

# 8.  článek          Požadavky na jednotný  způsob zpracování nabídkové  ceny, vymezení platebních   podmínek

## 8.1. 	Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

## 8.2. 	Stanovení nabídkové ceny

Celková nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky  bude stanovena jako nejvýše přípustná a  uvedena  v české měně  ( v korunách českých )  v členění na:

- celkovou nabídkovou cenu bez DPH,

- sazbu ( v %)  a výši  DPH a

- celkovou nabídkovou cenu včetně DPH.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

## 8.3.  	Doložení výpočtu nabídkové ceny

Dodavatel  je povinen ve své nabídce předložit kalkulaci nabídkové ceny, a to s použitím tabulky se specifikací jednotlivých činností, která je přílohou č. 3 zadávacích podmínek

8.4. Ocenění výkazů předložených zadavatelem

Za soulad dodavatelem oceněných výkazů a zadavatelem předložených neoceněných výkazů je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství tak, v definované kvalitě).

## 8.5.   	Platební podmínky

### Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

Provedené činnosti – služby – budou zadavateli účtovány (fakturovány) samostatnými dílčími fakturami po dokončení jednotlivých ucelených fakturačních celků a jejich řádném převzetí objednatelem.

Bližší údaje jsou stanoveny v obchodních podmínkách – závazném návrhu obchodní smlouvy, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace..

### Splatnost faktur se stanovuje na 45 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli.

## 8.6.   	Podmínky změny nabídkové ceny

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 8.7.   	Dodatečné služby

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých služeb (zejména počet měrných jednotek) s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

Zadavatel uhradí pouze takové poskytnuté plnění, které odebere, s tím, že v souvislosti s touto skutečností nebudou ze strany vybraných dodavatelů uplatňovány žádné sankce či náhrada škody.

# 9. článek           Zadávací lhůta a  požadavek na poskytnutí jistoty

# Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (viz § 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených v § 43 odst. 4 a 5 zákona.

# Délka zadávací lhůty

V souladu s § 43 odst. 2 zákona zadavatel stanoví konec zadávací lhůty  - 120 dní od uplynutí lhůty ro doručení nabídek.

## 9.3.  	Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

# 10.  článek        Kritéria pro zadání veřejné zakázky

10.1. 	Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst.1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena.

Dodavatel navrhne výši nabídkové ceny bez DPH

Dodavatel navrhovanou výši nabídkové ceny doplní do návrhu smlouvy o dílo.

# 11.   článek        Prohlídka místa plnění , podání nabídek,

## 11.1.	Prohlídka místa plnění

Zadavatel prohlídku místa plnění veřejné zakázky nepředpokládá. Místo plnění je volně přístupné.

# Podmínky a lhůta pro podání nabídek

    - Podmínky pro podání nabídek

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.

- Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje Kvalifikaci.

- Pokud dodavatel podá v tomto zadávacím řízení více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

- V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

    - Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 2 ks originálu nebo 1 ks originálu a 1 ks úředně ověřené kopie v písemné podobě, v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky, tj.

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeseník nad Odrou“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí  2.1. 2013 v 9:00 hod.

Nabídky  je možno podávat  osobně na adresu zadavatele :

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova 13, 74101 Nový Jičín 1

a to v pracovních dnech

pondělí a středa	od 8.00 do 16.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek	od 8.00 do 14.00 hod.

po celou lhůtu pro podání nabídek.

Dodavatelé mohou podat  nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova 13, 74101 Nový Jičín 1

Nabídky musí být  doručeny do konce výše uvedené lhůty 2.1. 2013 v 9:00 hod.

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky.

Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky (§ 69 odst. 6 zákona).

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

# Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční 2.1. 2013 v 10:00 hod. v  místnosti č. 33 na adrese zadavatele:

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Nový Jičín, Husova13, 74101 Nový Jičín 1

## Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 8 zákona):

- zástupci zadavatele,

- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci), jmenované zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona,

- za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

## Postup komise při otevírání obálek

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v  souladu s ust. § 71 odst. 9 zákona, zda:

a)	je nabídka zpracována v požadovaném jazyce,

b)	je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

a)	identifikační údaje uchazeče,

b)	informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce, zda je podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče

c) 	nabídkovou cenu.

Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči (§ 71 odst. 11 zákona).

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). U každé nabídky uvede komise identifikační údaje uchazeče a údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 9 zákona.

Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout.

# 12. článek           Obsah a forma nabídky

## 12.1.       Obsah nabídky

Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil–li zadavatel v této zadávací dokumentaci jinak.

Zadavatel, pro větší přehlednost a orientaci, doporučuje oddělení jednotlivých částí nabídky barevnými předělovými listy (rozlišovači).

# Zabezpečení nabídky uchazeče a způsob označení jednotlivých listů

Zadavatel doporučuje, aby nabídka předložená uchazečem byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.  Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále doporučuje, aby bylo provedeno očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

# 13. článek      Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

## Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

13.1.	Rozsah jiných požadavků

13.1.1.	Časový harmonogram

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil harmonogram postupu realizace služeb. Časové údaje budou uvedeny v návrhu obchodní smlouvy a dále i v Krycím listu nabídkové ceny vč. časového harmonogramu ( viz. příloha č. 3).

    - Dodavatelský systém

V souladu s ust. § 44 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).

V návaznosti na ust. § 69 odst. 3 zákona zadavatel požaduje písemný souhlas každého subdodavatele s tím, že v nabídce bude jako subdodavatel uveden (např. formou smlouvy o smlouvě budoucí mezi dodavatelem a subdodavatelem), včetně čestného prohlášení o splnění zákl. kvalif. předpokladu dle § 53 odst1. písm. j zákona.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) doloží ve své nabídce písemné Prohlášení s uvedením této skutečnosti.

# 14.   článek 	       Ostatní podmínky zadávací dokumentace

## 14.1.	Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## 14.2.  	Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.

## 14.3.  	Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

– titulní list nabídky;

– obsah nabídky, včetně číslování všech stránek vzestupnou číselnou řadou;

– vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený

razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování

uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle

právních předpisů (plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, pak musí být

součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky);

– prohlášení o pravdivosti údajů v nabídce a prohlášení o počtu listů v nabídce;

– návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat

jménem či za dodavatele;součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 - Závazný návrh obchodní smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc, ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, opravňující tuto osobu k jednání.

– vyplněný krycí listy nabídkové ceny dle přílohy č. 3;

– smlouva o ochraně neveřejných informací;

– doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů;

– součást nabídky dle § 68 odst. 3 písm. a) – c) zákona;

- plná moc, kterou zplnomocňuje uchazeč zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce;

– ostatní doklady a dokumenty vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. např.

smlouva se subdodavatelem (v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí subdodavatele

hodlá prokazovat splnění kvalifikace) nebo dále prohlášení subdodavatelů, kterým stvrzují

souhlas být uvedeni jako subdodavatelé v této veřejné zakázce a Smlouva o ochraně neveřejných informací.

Pokud dodavatel předkládá část kvalifikace pomocí subdodavatele, bude  nabídka obsahovat:

        - příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace,

        - smlouva mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace a

        - čestné prohlášení o splnění zákl. kvalif. předpokladu dle § 53 odst1. písm. j zákona.

14.4.  	Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 zákona.

14.5. 	Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

14.6.  	Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli  v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele  ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel  uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

# 15.   článek        Obchodní podmínky

## Obchodní podmínky

Zadavatel, jako součást zadávací dokumentace předkládá formou Přílohy č. 2, obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona, a to ve formě závazného návrhu obchodní smlouvy. Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1	Krycí list nabídky

Příloha č. 2	Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu obchodní smlouvy

Příloha č. 3	Krycí list nabídkové ceny  vč. časového harmonogramu (po podpisu s vybraným uchazečem příloha č.1 SD)

Příloha č. 4	Smlouva o ochraně neveřejných informací

Příloha č. 5	Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Příloha č. 6	Úhrnné hodnoty z katastru nemovitostí

Příloha č. 7   Součást nabídky dle § 68 odst. 3 písm. a) – c) zákona

Příloha č. 8	Přehledná mapa zájmového území s vyznačením předběžného obvodu KPÚ

Příloha č. 9	Čestné prohlášení o splnění základního kvalifikačního předpokladu – subdodavatel

V Novém Jičíně, dne  5.11. 2012

Ing. Zdeněk Stanislav

ředitel PÚ Nový Jičín