KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1130 |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 12 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 122 |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1130 |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 265 |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 230 |  |  |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 4 |  |  |  |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 1130 |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH Kč | 30.3.2014 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 1130 | 200 |  |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území (cca 4 % území) | ha | 68 | 1400 |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území) | ha | 68 | 500 |  |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1130 | 300 |  |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 10000 |  |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.)Kč bez DPH | 30.3.2015 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo | Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 2 100 |  |  | do 2 měsíců od výzvy |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 2 400 |  |  |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1130 |  |  | do 2 měsíců od výzvy |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) Kč bez DPH Kč | Dokončení díla 30.11.2015 |

| Rekapitulace |
| --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH |  |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH |  |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |
| V Mělníku dne |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ……………………………… Ing. Oldřich Smolík ředitel PÚ Mělník | ………………………………….. |