Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo „Informační systém Národní dotace 2016“ číslo 520-2015-13310

ze dne 5. 10. 2015

číslo Dodatku: 520-2015-13310/3

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 000 20 478

DIČ: není plátcem DPH

bank. spojení: XXX

č. účtu: XXX

zastoupená Davidem Šetinou, ředitelem odboru informačních a komunikačních technologií

(dále jen „Objednatel“)

a

O2 IT Services s.r.o.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4

IČ: 02819678, DIČ: CZ02819678

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 223566

bank. spojení: XXX

č. účtu: XXX

zastoupená: Ing. Václavem Provazníkem, jednatelem a Ing. Zdeňkem Kaplanem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „O2 ITS“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Informační systém Národní dotace 2016“ č. 520-2015-13310 ze dne 5. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2016 (dále jen „Dodatek“).

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2015 smlouvu o dílo „Informační systém Národní dotace 2016“ č. 520-2015-13310 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 4. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“). Tento Dodatek je uzavírán v souladu s odst. 21.7 Smlouvy. Z důvodů uvedených v odst. 1.4 tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně ujednání uvedených ve Smlouvě ve znění uvedeném v tomto Dodatku.

  - Tento Dodatek je uzavírán se společností O2 IT Services s.r.o. (O2 ITS) na straně Zhotovitele z toho důvodu, že dne 1. 1. 2016 nabyla účinnost smlouva o vkladu části závodu uzavřená dne 8. 12. 2015 mezi společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336 (dále jen „O2“) a  O2 ITS (dále jen „Smlouva o vkladu“).  Tento vklad části závodu O2 do základního kapitálu O2 ITS byl schválen valnou hromadou O2 konanou dne 8. 12. 2015 a rozhodnutím O2 jako jediného společníka O2 ITS při výkonu působnosti valné hromady taktéž dne 8. 12. 2015. O2 ITS převzala svoji vkladovou povinnost na základě prohlášení o vkladu části závodu uzavřeného mezi O2 a O2 ITS téhož dne 8. 12. 2015 (dále jen „Prohlášení o vkladu“). Smlouvou o vkladu přešla mj. na O2 ITS i Smlouva, včetně veškerých oprávnění O2 poskytnout Objednateli práva duševního vlastnictví.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností O2 ITS prohlašuje, že na základě Smlouvy o vkladu a Prohlášení o vkladu, řádně projednaných a odsouhlasených valnou hromadou O2 a rozhodnutím jediného společníka O2 ITS jednajícího v působnosti valné hromady, a v souladu se zápisem v obchodním rejstříku O2 i O2 ITS ze dne 1. 1. 2016 nabyl část závodu O2, čímž na něho mj. přešla i Smlouva. O2 ITS prohlašuje, že práva duševního vlastnictví obsažená ve Smlouvě nejsou právy duševního vlastnictví, jež by byla z převodu/vkladu z O2 na O2 ITS vyňata ve smyslu odstavce 2.8 Smlouvy o vkladu a odstavce 2.8 Prohlášení o vkladu a že tedy veškerá oprávnění týkající se duševního vlastnictví, jež byla oprávněna poskytnout O2  přešla s účinností k 1. 1. 2016 na O2 ITS a tudíž O2 ITS je oprávněna je dále poskytovat, a to ve zcela stejném rozsahu jako je poskytla a poskytovala O2. O2 ITS dále prohlašuje, že je stejně jako byla  O2 oprávněna vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a měla nejpozději ke dni podpisu Smlouvy souhlas autorů k uzavření licenčních ujednání obsažených ve Smlouvě, přičemž toto prohlášení zahrnovalo i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla, tak se toto prohlášení vztahuje v plném rozsahu i na O2 ITS, která je stejně jako byla O2 povinna si zajistit od subdodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné subdodávky Objednateli. O2 ITS prohlašuje a Objednatele výslovně ujišťuje, že v souvislosti se vkladem části závodu O2 do O2 ITS uskutečněného na základě Smlouvy o vkladu:

    - došlo k úplnému přechodu všech práv a povinností ze Smlouvy z O2 na O2 ITS;

    - společnost O2 ITS nabyla veškerá práva duševního vlastnictví potřebná pro řádné poskytnutí práv duševního vlastnictví Objednateli v souladu s ujednáními Smlouvy;

    - společnost O2 ITS nabyla veškerý majetek O2 potřebný pro řádné plnění této Smlouvy;

    - nedojde k žádnému zhoršení právního postavení Objednatele.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje příslušným pojištěním v souladu s požadavky stanovenými Smlouvou.

  - Účelem tohoto Dodatku je prodloužení doby poskytování služeb údržby, podpory a provozu ISND. Z uvedených důvodů je uzavírán tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Důvodem uzavření dodatku č. 3 je nutnost zabezpečit provoz ISND po přechodnou dobu (leden až únor 2017) než bude uzavřena smlouva na veřejnou zakázku „Zajištění rozvoje a provozu Informačního systému Národní dotace 2017 - 2018“, která je soutěžena v rámci otevřeného nadlimitního řízení. V průběhu tohoto řízení došlo k prodlení z důvodu nutnosti prodloužit délku výběrového řízení na základě nepředpokládaných dodatečných informací a není tudíž možné zajistit plynulý provoz ISND.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se v souladu s odst. 1.4 tohoto Dodatku dohodly na prodloužení doby poskytování Dalšího plnění, na úpravě jeho parametrů a na změně Ceny Díla s tím související.

    - Smluvní strany se dohodly, že definice zkratky „Další plnění“ uvedená v ustanovení 1.1 Smlouvy se nahrazuje následující definicí:

- „Další plnění – znamená zajištění údržby, podpory a provozu ISND v souladu s Přílohou č. 3 ode dne následujícího po finální akceptaci až do 28. 2. 2017, včetně předání Dokumentace.“

    - Smluvní strany se dohodly, že datum „30. 12. 2016“ uvedené v odst. 3.1 Smlouvy se nahrazuje datem „28. 2. 2017“.

    - Smluvní strany se dohodly, že datum „30. 12. 2016“ uvedené v odst. 4.3 Smlouvy se nahrazuje datem „28. 2. 2017“.

    - Smluvní strany se dohodly, že datum „30. 12. 2016“ uvedené v pododst. 5.1.6 Smlouvy se nahrazuje datem „28. 2. 2017“.

    - Smluvní strany se dohodly na změně Tabulky 1 Struktura nabídkové ceny v čl. 9.1 Smlouvy, a to v následujícím znění:

| - Jednotlivé plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dílčí plnění 01 (odst. Error: Reference source not found) | 388.500,- | 21 % | 81.585,- | 470.085,- |
| - Dílčí plnění 02 (odst. Error: Reference source not found2) | 1.052.278,- | 21 % | 220.978,- | 1.273.256,- |
| - Dílčí plnění 03 (odst. 4.2.3) | 383.000,- | 21 % | 80.430,- | 463.430,- |
| - Dílčí plnění 04 (odst. 4.2.4) | 389.000,- | 21% | 81.690,- | 470.690,- |
| - Další plnění (odst. 4.3) | 1.494.002,- | 21 % | 313.740,- | 1.807.742,- |
| - Celková výše ceny = součet Dílčích plnění 01, 02, 03 a 04 plus Další plnění. | 3.706.780,- | 21 % | 778.423,- | 4.485.203,- |

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

  - Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne _____________ | Zhotovitel V Praze dne _____________ |
| --- | --- |
| ......................................................................... Česká republika – Ministerstvo zemědělství David Šetina, ředitel informačních a komunikačních technologií | ......................................................................... O2 IT Services s.r.o. Ing. Václav Provazník, jednatel |

.........................................................................

O2 IT Services s.r.o.

Ing. Zdeněk Kaplan, jednatel