**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy objednatele:**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Jiří Štětka, referent oddělení realizace

investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 492 e-mail: [jiri.stetka@pvl.cz](mailto:jiri.stetka@pvl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:      , oddíl      , vložka

telefon:       e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

**I. Účel a předmět smlouvy**

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem **„PK Dolánky – modernizace plat - DSJ“,** ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (dále jen „DSJ“), která bude obsahovat dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), na modernizaci plat plavební komory (nebo jen „PK“) Dolany - Dolánky. Modernizace bude spočívat v navýšení plat tak, aby byl splněn požadavek daný platnými předpisy, a to převýšení plat nad maximální plavební hladinou alespoň o 1 m (navýšení o cca 0,22 m) a zároveň byla zvýšena jejich únosnost. V souvislosti s těmito zásahy bude nutné provést patřičné úpravy na technologii a vystrojení plavební komory (úprava lávek vrat, žebříků, vázacích prvků apod.), stejně jako řešit kabelové rozvody a kanály, osvětlení, uspořádání dalších zařízení situovaných na tomto vodním díle apod.
3. Za součást díla je považováno rovněž:
4. zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
5. geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování DSJ,
6. provedení sond za účelem ověření skladby povrchů v rozsahu potřebném pro zpracování DSJ (předpoklad 6 ks),
7. v DSJ řešit následující požadavky objednatele:
   1. utěsnění místních průsaků kolem středního ohlaví plavební komory,
   2. dorovnání terénu na ostrově na novou úroveň plat,
   3. zachování kabelových tras za předpokladu uložení stávajících kabelů do chrániček a doplnění rezervních chrániček. Je předpokládáno, že kabelová trasa bude tvořena 6 ks chrániček o průměru cca 200 mm, instalovaných v mírném sklonu, aby bylo možné jejich vyčištění od případných nánosů po povodni. Umístění revizních šachet na kabelové trase v max. vzdálenosti cca 10-15 m od sebe, dno šachty bude spádováno do čerpací jímky, která bude umístěna mimo trasu kabelů,
   4. zachování stávajících funkčních kabelů, které budou ponechány ve stávající trase a uloženy do chrániček (v některých případech lze instalovat nové kabely a po přepojení původní kabely demontovat), odstranění nefunkčních kabelů. Jako podklad pro tyto činnosti dodá objednatel zhotoviteli dokument mapující stávající kabeláž na plavební komoře,
   5. dimenzování nových plat (nikoliv poklopy) na pravé straně v okolí horního, středního a dolního ohlaví plavební komory na únosnost min. 30 t/m2 (místa pro patkování jeřábu v případě manipulace s vraty plavební komory), ostatní povrchy budou dimenzovány na běžné zatížení na pozemních komunikacích,
   6. řešení poklopů šachet tak, aby bylo zamezeno vniku nečistot (předpoklad poklop s gumou po obvodu, přichycen k rámu např. matkou),
   7. všechny poklopy musí být zabezpečeny proti jejich nadzvednutí a vyplavení při povodni,
   8. dimenzování poklopů umístěných na pravém platě plavební komory na tř. únosnosti D400 a na levém platě na tř. únosnosti B125,
   9. celková výměna osvětlení plavební komory, vč. sloupů. Svítidlo bude ručně sklopné nad plato PK, za účelem jeho jednoduché výměny. Je předpokládáno, že sloupy budou subtilní konstrukce, budou umístěny 1 m od hrany plavební komory, bude respektována min. podjezdná výška 7 m nad max. plavební hladinou, světelný zdroj bude umístěn cca 10 cm do plavební komory tak, aby osvětloval zdi a vázací prvky v nich umístěné,
   10. zachování stávající signalizace PK vč. sloupů,
   11. celková výměna pacholat a úchytů nad žebříky PK v případě, že nebude možné přemístit stávající, prodloužení vystrojení komory v souvislosti s navýšením plat (např. žebříky, drážky provizorního hrazení apod.),
   12. nové opancéřování hran PK nad úrovní stávajícího plata,
   13. zachování tvarových kamenů na malé plavební komoře a obložení líce nového betonu tvořícího nové plato plavební komory tvarovými kameny,
   14. zrušení výklenků dynamické ochrany,
   15. otočení stávajících agregátů pro ovládání vrat PK rovnoběžně se směrem proudění vody s předpokladem jejich umístění na železobetonové sokly o výšce cca 1 m nad úrovní nových plat. Návodní stěna soklu bude zvýšena, aby tvořila ochranný prvek agregátu proti spláví neseného při povodni. Navržení ochranného krytu agregátů z nerezového plechu s případnou funkcí kesonu a možností jeho ručního odklopení, který nebude znemožňovat přístup k agregátu v případě jeho opravy. Odsazení agregátů na pravé straně do travnatého svahu,
   16. navýšení lávek na vratech plavební komory na novou úroveň plat se zachováním jejich parametrů (šířka, nosnost apod.),
   17. vytvoření nových závěsů hydroválců pro jejich budoucí osazení výše,
   18. kompletní výměna zateplení nohy velínu (odstranění plechu, obnažení betonu, opětovné zateplení nenasákavým materiálem a jeho zakrytí jako ochrana před splaveninami),
   19. zachování přístupu do nohy velínu,
   20. přemístění schodiště do velínu na povodní stranu velínu tak, aby nebylo situováno v proudu povodňového průtoku a vybudování ochozu kolem velínu ze strany PK,
   21. vytvoření základen pro osazení malých jeřábů u vrat plavební komory,
   22. přemístění rozvaděče u dolního ohlaví na nové plato,
   23. přemístění skříně s bublinkováním na nové plato,
   24. opevnění plochy pod dolním ohlavím na levé straně a svahu na pravé straně rovnaninou o hm. kamene min. cca 500 kg/ks a vodorovné plochy na pravé straně betonovou deskou s únosností odpovídající platu plavební komory,
   25. nahrazení zásuvkových skříní třífázovými zásuvkami 400V/63A ve zvýšeném krytí a dodání dvou přenosných rozvaděčů s délkou propojovacího kabelu 30 m. Rozvaděče budou vybaveny zásuvkami 3x400V/32A, 3x400V/16A a 2x230V/16A,
   26. stavební příprava pro rozšíření sítě LAN 1 řídícího systému plavební komory (v současné době pouze mezi řídícím PLC a operátorským PC) k jednotlivým ohlavím. Komunikace sítě LAN 1 bude provedena optickými kabely, které budou ukončeny v ovládacích skříňkách u hydraulických agregátů. V těchto skříňkách budou umístěny optometalické převodníky sítě LAN a na plášti skříňky bude umístěna zásuvka RJ45 s patřičným krytím pro připojení přenosného dotykového LCD panelu,
   27. navrhnout integraci ovládacích skříněk servisního ovládání hydraulických agregátů do ochranných prvků hydraulických agregátů (viz. bod o.), z ovládacích skříněk na pravé zdi bude možné ovládat obě strany ohlaví,
   28. zachování vývodu pro napájení čerpadla Flyght v blízkosti středního ohlaví PK. Vývod 120 A pro čerpadlo Flyght i zásuvku 63 A je možné situovat do strojovny velínu,
8. zpracování DSJ, tedy DSP v podrobnostech DPS, obě odpovídající příloze č. 5, resp. příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, doplněné o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Části a přílohy DSJ dotčené zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, budou zpracovány dle tohoto zákona,
9. účast na výrobních výborech akce (předpoklad min. 1x v průběhu zpracování díla a 1x představení předmětu plnění před jeho konečným odevzdáním). Místem konání výrobních výborů se předpokládá sídlo objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
10. DSJ bude zpracována a předána v listinné formě v 6 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu \_.pdf a 1x ve formátech \_.doc, \_.xls, \_.txt a \_.dwg apod. (editovatelná data); **soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stejně jako kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací, dodávek a služeb jednotkovými cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve formátu xc4**;v tištěném paré č. 1 a č. 2 bude samostatně vložen kontrolní rozpočet stavby, neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude přiložen u každého tištěného paré;
11. návštěvy dotčeného území dle potřeb zhotovitele a veškeré další práce a činnosti potřebné pro splnění předmětu smlouvy.

II. Lhůty provádění díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

* 1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do ………… **kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti smlouvy).
  2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových překážek. Prodloužení termínu dokončení díla bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

**Kč bez DPH**

**(slovy:** **korun českých** **haléřů)**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny díla obsažená v nabídce zhotovitele ze dne      , která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z kalkulace ceny, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy.
3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla.
4. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí předmětu plnění, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.
5. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
6. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

V. Předání a převzetí díla

1. Předmět plnění této smlouvy je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.
2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání kompletní, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla.
3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
2. Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

Veřejná zakázka, na kterou je tato smlouva uzavřena, je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce PK Dolánky – modernizace plat,  ISPROFOND 5215510025.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne

V Praze dne ………………… V       dne …………………..

objednatel: zhotovitel:

Ing. Jiří Pechar

pověřen řízením sekce technické

**Povodí Vltavy, státní podnik**