# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo zakázky objednatele:	599180025

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, PSČ 500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:	Mgr. Petr Ferbar, vedoucí odboru péče o vodní zdroje

Ing. Jiří Kladivo, vedoucí referátu hydrotechniky

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:				doplní účastník

Adresa sídla:			doplní účastník

Statutární orgán:		doplní účastník

Osoba oprávněná k podpisu:	doplní účastník

Zástupce pro věci technické: 	doplní účastník

IČ:				doplní účastník

DIČ:				doplní účastník

Obchodní rejstřík:		doplní účastník

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe

  - Seznam řešených úseků toků

| ID | Tok | čhp | Popis úseku |  | ř.km |  | model | délka úseku [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do | od | do |  |  |
| 1 | Adršpašský potok | 1-01-03-002 | Adršpach | Adršpach | 0.000 | 4.000 | 1D | 4.000 |
| 2 | Bělá | 1-02-01-053 | Jedlová | Deštné | 31.000 | 37.000 | 1D | 6.000 |
| 3 | Bílá Nisa | 2-04-07-006 | ústí | Janov n. Nisou | 0.000 | 6.500 | 1D | 6.500 |
| 4 | Bušinec | 1-04-06-037 | Č. Brod | Mrzky | 0.000 | 5.000 | 1D | 5.000 |
| 5 | Bylanka | 1-04-06-043 | Lstiboř | Bylany | 0.000 | 4.500 | 1D | 4.500 |
| 6 | Cidlina | 1-04-04-004 | ústí | Chlumec n. C. | 0.000 | 26.000 | 1D | 26.000 |
| 7 | Cidlina | 1-04-02-003 | Železnice | Cidlina | 76.000 | 84.500 | 1D | 8.500 |
| 8 | Cihelnický potok | 1-02-03-056 | Třebechovice p. O. | Třebechovice p. O. | 0.000 | 2.000 | 1D | 2.000 |
| 9 | Čelákovický potok | 1-04-07-064 | Čelákovice | Čelákovice | 0.000 | 2.000 | 1D | 2.000 |
| 10 | Čermná | 1-01-03-035 | Malá Čermná | st. Hranice | 0.440 | 1.530 | 1D | 1.090 |
| 11 | Černá strouha (Černská) | 1-03-04-044 | Černá u B. | Lázně Bohdaneč | 0.000 | 4.000 | 1D | 4.000 |
| 12 | Černávka | 1-05-04-063 | Obříství | Kozomín | 0.000 | 14.500 | 1D | 14.500 |
| 13 | Dědina | 1-02-03-008 | Dobruška | Kounov | 28.000 | 47.500 | 1D | 19.500 |
| 14 | Divoká Orlice | 1-02-01-009 | Klášterec n. O. | Klášterec n. O. | 94.500 | 97.500 | 1D | 3.000 |
| 15 | Dobročovický potok | 1-04-01-015 | Dobročovice | Zlatá | 0.000 | 4.000 | 1D | 4.000 |
| 16 | Doubrava | 1-03-05-049 | Záboří | Zbyslav | 0.000 | 15.000 | 2D | 15.000 |
| 17 | Doubrava | 1-03-05-005 | Vrdy | Staré Ransko | 21.000 | 80.500 | 1D | 59.500 |
| 18 | Doubský potok | 1-04-07-010 | Liberec | Liberec | 0.000 | 5.600 | 1D | 5.600 |
| 19 | Fojtka | 2-04-07-027 | Mníšek | Fojtka | 0.000 | 4.000 | 1D | 4.000 |
| 20 | Františkovský potok | 2-04-07-015 | Liberec | Liberec | 0.000 | 2.900 | 1D | 2.900 |
| 21 | Harcovský potok | 2-04-07-014 | ústí | VD Harcov | 0.000 | 1.700 | 1D | 1.700 |
| 22 | Hlavňovský potok | 1-01-03-015 | ústí | Hlavňov | 4.939 | 8.300 | 1D | 3.361 |
| 23 | Chaloupská svodnice | 1-03-01-007 | ústí | Chaloupky | 0.000 | 4.200 | 2D | 4.200 |
| 24 | Chrudimka | 1-03-03-024 | Vršov | Tr. Kamenice | 64.500 | 75.000 | 1D | 10.500 |
| 25 | Jamenský potok | 1-02-02-013 | Jamné n. Orlicí | Jamné n. Orlicí | 0.000 | 5.000 | 1D | 5.000 |
| 26 | Janovodolský potok | 2-04-07-015 | Liberec | Liberec | 0.000 | 4.300 | 1D | 4.300 |
| 27 | Javorka | 1-04-02-040 | ústí | Ostroměř | 2.200 | 17.500 | 1D | 15.300 |
| 28 | Ještědka | 1-05-02-041 | Libíč | Modlibohov | 0.000 | 9.500 | 1D | 9.500 |
| 29 | Ještětický potok | 1-02-03-029 | Hroška | Ještětice | 3.500 | 7.700 | 1D | 4.200 |
| 30 | Kamenice | 1-05-01-072 | ústí | Plavy | 0.000 | 11.000 | 1D | 11.000 |
| 31 | Kojetický potok | 1-05-04-035 | Neratovice | Předboj | 0.000 | 6.500 | 1D | 6.500 |
| 32 | Krouna | 1-03-03-059 | Doly | Hněvětice | 0.000 | 4.500 | 1D | 4.500 |
| 33 | Křenovka | 1-04-01-019 | Neškaredice | Křesetice | 0.000 | 8.800 | 1D | 8.800 |
| 34 | Ledhujka | 1-01-03-018 | ústí | Suchý Důl | 0.000 | 6.600 | 1D | 6.600 |
| 35 | Líbeznický potok | 1-05-04-025 | ústí | Líbeznice | 0.000 | 6.000 | 1D | 6.000 |
| 36 | Libchavský potok | 1-02-02-034 | Dolní Libchavy | České Libchavy | 0.000 | 7.700 | 1D | 7.700 |
| 37 | Lipkovský potok | 1-02-02-008 | Dolní Lipka | Horní Lipka | 2.000 | 11.500 | 1D | 9.500 |
| 38 | Loučná | 1-03-02-062 | ústí | Zámrsk | 0.000 | 33.000 | 2D | 33.000 |
| 39 | Lukavice | 1-02-02-024 | Lukavice | Lukavice | 0.000 | 3.500 | 1D | 3.500 |
| 40 | Lukavický | 1-02-02-024 | Letohrad | Lukavice | 0.000 | 3.700 | 1D | 3.700 |
| 41 | Lužanka | 1-04-02-041 | Nevrátice | Třtěnice | 0.000 | 5.500 | 1D | 5.500 |
| 42 | Malá Úpa | 1-01-02-035 | Malá Úpa | Malá Úpa | 8.000 | 10.500 | 1D | 2.500 |
| 43 | Malé Labe | 1-01-01-016 | ústí | Dolní Dvůr | 0.000 | 13.500 | 1D | 13.500 |
| 44 | Merklovický potok | 1-02-01-049 | Vamberk | Vamberk | 0.000 | 3.000 | 1D | 3.000 |
| 45 | Metuje | 1-01-03-007 | Nové Město | Náchod | 17.000 | 31.000 | 1D | 14.000 |
| 46 | Mlynařice | 1-04-07-042 | Stará Lysá | Milovice | 6.500 | 15.500 | 1D | 9.000 |
| 47 | Mohelka | 1-05-02-046 | ústí | Chocnějovice | 0.000 | 5.000 | 1D | 5.000 |
| 48 | Mratínský potok | 1-05-04-022 | Veleň | Ďáblice | 9.000 | 15.300 | 1D | 6.300 |
| 49 | Mrlina | 1-04-05-003 | Rožďalovice | Střevač | 21.000 | 44.000 | 1D | 23.000 |
| 50 | Olešnický potok | 1-02-01-085 | Čestice | Čestice | 0.000 | 0.797 | 1D | 0.797 |
| 51 | Olešnický potok(nad n. Alba) | 1-02-03-051 | Čestice | Hoděčín | 0.000 | 4.500 | 1D | 4.500 |
| 52 | Olšanský potok | 1-04-01-015 | Třebešice | Nová Lhota | 0.000 | 7.000 | 1D | 7.000 |
| 53 | Orličský potok | 1-02-02-014 | Orličky | Orličky | 4.500 | 8.000 | 1D | 3.500 |
| 54 | Ostašovský potok | 2-04-07-020 | Liberec | Liberec | 0.000 | 5.200 | 1D | 5.200 |
| 55 | Peklo | 1-04-01-045 | Kolín | Zibohlavy | 0.000 | 6.500 | 1D | 6.500 |
| 56 | Pěkovský potok | 1-01-03-014 | ústí | Hony | 0.000 | 4.500 | 1D | 4.500 |
| 57 | Petřikovický potok | 1-01-02-035 | Poříčí | Chvaleč | 0.000 | 4.500 | 1D | 4.500 |
| 58 | Plačický potok | 1-03-01-015 | Opatovice n. L. | Stěžery | 0.000 | 10.500 | 1D | 10.500 |
| 59 | Polepka | 1-04-01-041 | Kolín | Chotouchov | 0.000 | 13.000 | 1D | 13.000 |
| 60 | Postřižínský potok | 1-05-04-057 | Úžice | Postřižín | 0.000 | 4.700 | 1D | 4.700 |
| 61 | Radechovka | 1-01-03-040 | Náchod | Horní radechová | 0.000 | 8.500 | 1D | 8.500 |
| 62 | Rokytka | 1-05-01-036 | Stará Paka | Vrchovina | 0.000 | 7.700 | 1D | 7.700 |
| 63 | Roudnický potok | 1-04-03-020 | Roudnice | Roudnice | 0.000 | 4.000 | 1D | 4.000 |
| 64 | Sloupnický potok | 1-03-02-041 | Tisová u V.M. | Horní Sloupnice | 0.000 | 13.500 | 1D | 13.500 |
| 65 | Slunný potok | 2-04-07-015 | Liberec | Liberec | 0.000 | 4.400 | 1D | 4.400 |
| 66 | Smědá | 2-04-10-001 | Raspenava | Bílý Potok | 36.000 | 42.500 | 1D | 6.500 |
| 67 | Smíchovský potok | 1-04-05-044 | Chotěšice | Chroustov | 6.000 | 17.500 | 1D | 11.500 |
| 68 | Struha (Zlatotok) | 1-03-04-050 | Choltice | Licomělice | 5.500 | 17.000 | 1D | 11.500 |
| 69 | Škvorecký potok | 1-04-07-053 | Úvaly | Škvorec | 0.000 | 5.000 | 1D | 5.000 |
| 70 | Úlibický potok | 1-04-02-016 | ústí | Úlibice | 0.000 | 9.000 | 2D | 9.000 |
| 71 | Úpa | 1-01-02-015 | Mladé Buky | Pec p. Sn. | 58.000 | 72.500 | 1D | 14.500 |
| 72 | Valdický potok | 1-04-02-004 | ústí | Jičín | 0.000 | 2.000 | 1D | 2.000 |
| 73 | Vápenický potok | 1-01-01-012 | Kunčice | Vrchlabí | 0.000 | 6.500 | 1D | 6.500 |
| 74 | Vošmenda | 1-05-01-077 | Roztoky u Semil | Roztoky u Semil | 7.500 | 8.500 | 1D | 1.000 |
| 75 | Výrovka | 1-04-06-017 | Pečky | Doubravčany | 12.500 | 40.000 | 1D | 27.500 |
| 76 | Zábědovský potok | 1-04-02-058 | Vysočany u N.B. | Chudonice | 0.000 | 4.000 | 1D | 4.000 |
| 77 | Zlonínský potok | 1-05-04-033 | Kostelec n. L. | Zlonín | 0.000 | 6.500 | 1D | 6.500 |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  | 646.548 |

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektu „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe“ na výše uvedených úsecích toků dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 – Popis předmětu díla.

  - Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů.

  - Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností 1x za měsíc v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru bude vyhotoven záznam.

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- Doba plnění díla

  - Předpokládaný termín zahájení díla: leden 2019

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30.6.2021

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky dílčích plnění v následujících dílčích termínech:

- Etapa - Zajištění geodetických podkladů – kap. 1.1 až 1.3. přílohy č.1 SOD.…… do 15.12.2019

- Etapa - Zbývající část zakázky dle kap. 1.4 až 1.10 přílohy č.1 SOD..……….….. do 30.6.2021

- Cena díla

  - Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,

slovy: doplní účastník korun českých bez DPH

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy:

Cena za etapu 1: doplní účastník Kč bez DPH

(slovy: doplní účastník korun českých bez DPH)

Cena za etapu 2: doplní účastník Kč bez DPH

(slovy: doplní účastník korun českých bez DPH)

Ceny jednotlivých dílčích plnění budou vycházet z  kalkulace nákladů (příloha č. 3 SOD)

  - Cena za předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, bez kterých by předmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality.

  - Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy a je určena na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.

  - Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 1 vyhotovení) není obsažena ve sjednané ceně.

  - DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

- Platební a fakturační podmínky

  - Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivé etapy předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivé etapy předmětu díla bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis provedených prací dané etapy.

  - Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

  - Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Součinnost objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout následující podklady nejpozději do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo.

- digitální mapy 1: 10 000 (ZABAGED)

- digitální osa toku

- digitální model reliéfu (DMR5G)

Objednatel se dále zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech kontrolních dnů a pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla nejméně však 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.

  - Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna ji do 15 dnů po obdržení vyúčtování uhradit.

- Zvláštní ustanovení

  - Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě neposkytnutí dotace. Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení či zmenšení rozsahu prací v případě krácení dotačních prostředků, případně upravení termínů realizace. V tomto případě objednatel uhradí pouze neodvratitelné náklady vzniklé v této souvislosti.

  - Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlasených termínů plnění díla, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

    - v této smlouvě,

    - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

    - v nabídce vítězného uchazeče,

    - výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3.

    - Příloha č. 1 - Popis předmětu díla

    - Příloha č. 2 -  Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb.

    - Příloha č. 3 -  Kalkulace nákladů

V Hradci Králové, dne 						V ……………… dne ………………

……………………………….				…………………………….

za objednatele						za zhotovitele

Ing. Marián Šebesta					doplní účastník