PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁVAZNÝ VZOR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

a

[DOPLNIT]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, Praha Uhříněves, PSČ 104 00, IČO: 000 27 014, DIČ: CZ00027014, registrovaná v seznamu veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupena ředitelem doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., č. účtu: 19439101/0100,

(dále jen „objednatel“)

a

[DOPLNIT]

se sídlem [DOPLNIT], IČO: [DOPLNIT], DIČ: [DOPLNIT], zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNIT] soudem v [DOPLNIT], sp. zn. [DOPLNIT], zastoupená [DOPLNIT], [DOPLNIT], č. účtu [DOPLNIT], e-mail [DOPLNIT]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva o dílo“)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel, jakožto veřejný zadavatel, provedl veřejné výběrové řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy RD Netluky č.p. 835“, které bylo realizované mimo režim zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“).

  - Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejím základě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo spočívající v rekonstrukci budovy č.p. 835, objekt k bydlení, která stojí na pozemku parc. č. 1706/15, číslo LV 191, katastrální území Uhříněves, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „dílo“).

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele řádně a včas, bez vad a nedodělků, a to na základě:

- (i) plánu budovy, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo (dále jen „plán budovy“); a

- (ii) prohlídky místa plnění, která byla zhotoviteli umožněna dne [●].

  - Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu definovanou níže v této smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a služby nutné k řádnému provedení díla, zejména se zavazuje ke zpracování a dodávce veškeré technické a jiné dokumentace předepsané a potřebné k uvedení předmětu díla do provozu, včetně předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, k provedení příslušných zkoušek díla a k předání dokladů nutných k trvalému provozování předmětu díla a k jeho řádné obsluze a údržbě. Součástí díla je i likvidace veškerého vzniklého odpadu v souladu s právními předpisy a zabezpečení staveniště při realizaci díla. Dokončený předmět díla musí splňovat obecné technické požadavky na výstavbu a musí být funkční pro stanovený způsob využití, musí odpovídat technickým a uživatelským standardům – příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.

  - Veškeré materiály a vybavení použité při provádění díla bude dodáno ve standardní kvalitě vhodné pro provedení uvedeného díla.

- MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

  - Místem plnění je budova č.p. 835, objekt k bydlení, která stojí na pozemku parc. č. 1706/15, katastrální území Uhříněves, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „staveniště“).

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 5 dnů od předání staveniště dle bodu 3.2. této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště v souladu se závazným časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram“).

  - V případě, že se postup prací bude od harmonogramu odlišovat, zavazuje se zhotovitel objednatele o takové skutečnosti bez odkladu písemně informovat. Informace je učiněna písemně i v případě, že je zaslána emailovou zprávou prokazatelně doručenou na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1 této smlouvy o dílo. Předání takové informace se nepovažuje za dohodu o změně termínu dokončení díla.

- Provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo nebo jeho část osobně či prostřednictvím poddodavatelů a osob, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení. Za provádění díla nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

  - Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen za tímto účelem objednateli písemně sdělit důvody pro změnu poddodavatele.

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí v souladu se zájmy objednatele a obstarat vše, co je k provádění díla potřeba. Zhotovitel postupuje samostatně, je však povinen dbát pokynů osob provádějících stavební dozor či objednatele. Na nevhodnost pokynu je zhotovitel povinen objednatele upozornit a navrhnout jiné vhodné řešení.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zadáním, platnými a aplikovatelnými právními předpisy České republiky, veškerými bezpečnostními normami, předpisy, prováděcími vyhláškami a ČSN. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Vznikne-li porušením předpisů zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit a nese také veškeré náklady vzniklé v souvislosti s porušením těchto předpisů.

  - Jestliže zhotovitel zjistí skryté překážky, které brání řádnému provedení díla, nebo se objeví potřeba dalších prací, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, bezodkladně to oznámí objednateli. Ten může navrhnout změnu díla a uzavření dodatku k této smlouvě o dílo pokrývajícího takovou změnu.

  - Objednatel i stavební dozor dle ustanovení 4.20. této smlouvy o dílo jsou oprávněni ke kontrole provádění díla. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a stavební dozor ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to tak, aby výzva ke kontrole byla objednateli nebo stavebnímu dozoru doručena minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo stavebního dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Za písemnou výzvu se považuje i emailová zpráva prokazatelně doručená na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1. této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré předpisy související s řádným provedením díla.

  - Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací.

  - Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a také předmět díla proti krádeži, ztrátám a poškozením.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení kdykoli oprávněny stavební dozor dle ustanovení 4.20 této smlouvy o dílo a osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 občanského zákoníku.

  - Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude každý pracovní den přítomen na stavbě nejméně jednu hodinu.

  - Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy o dílo bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, nejméně jednou týdně dle dohody. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede písemné záznamy o průběhu všech kontrolních dnů, o učiněných zjištěních, o přijatých závěrech a jejich plnění. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

  - Zodpovědným pracovníkem zhotovitele – stavbyvedoucím je [DOPLNIT], autorizace [DOPLNIT] číslo [DOPLNIT]. Mobilní telefonní číslo na stavbyvedoucího je [DOPLNIT]. Zástupcem stavbyvedoucího je [DOPLNIT], autorizace [DOPLNIT] číslo [DOPLNIT]. Mobilní telefonní číslo na zástupce stavbyvedoucího je [DOPLNIT].

  - Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v bodě 4.16. této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedení v bodě 4.16. této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky s autorizací odpovídající povaze díla a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutné pro výkon funkce stavbyvedoucího provádění díla.

  - Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

  - Za objednatele bude po dobu provádění díla vykonávat stavební dozor Ing. Leon Kavala, tel.: 608 972 972, e-mail: 1.preferita@seznam.cz (dále jen „stavební dozor“). Zhotovitel je povinen s touto osobou spolupracovat stejně jako s objednatelem a tato osoba má stejná práva, pokud jde o dohled nad prováděním díla, jako objednatel. Činnost stavebního dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla.

- Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, denní údaje o počtu a profesní skladbě pracovníků, údaje o venkovních a vnitřních teplotách, pokud jsou pro provedení díla rozhodné apod. Povinnost vést stavební deník končí provedením díla dle bodu 7.2. této smlouvy o dílo. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

  - Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během práce na staveništi musí být deník na stavbě trvale přístupný.

  - Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit nedodržení termínu provedení díla, zápisem do stavebního deníku a emailovou zprávou prokazatelně doručenou na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1. této smlouvy o dílo.

  - Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem dle bodu 5.4. této smlouvy o dílo, nejpozději do 5 pracovních dnů.

  - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo.

- Staveniště

  - Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště.

  - Zhotovitel je povinen informovat vlastníky dotčených a přilehlých objektů o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště s ohledem na jejich provoz, a to nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací.

  - Stavba bude neprodleně po předání staveniště označena informační tabulí 
s důležitými údaji o provádění díla. Informační tabule bude na staveništi umístěna 
po celou dobu provádění díla a zhotovitel ji odstraní po provedení díla dle bodu 7.2. této smlouvy o dílo. Obsah informační tabule bude před umístěním na staveniště předem písemně schválen objednatelem. Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány. I tyto změny musí být předem písemně schváleny objednatelem.

  - Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tím spojené.

  - Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemní komunikaci, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování a přemísťování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, to vše na vlastní náklady.

  - Nejpozději do 7 (sedmi) dnů po převzetí díla objednatelem dle bodu 7.2. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 11.1.2. této smlouvy o dílo.

  - Zabezpečení místa staveniště s režimem užívání a zajištění přístupových cest zhotovitelem bude písemně dohodnuto při předání staveniště.

- PŘedání a Převzetí díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a včas zhotoví dílo podle článku 2 této smlouvy o dílo. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zpracovatelem při předání díla.

  - Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně veškerých dokladů a dokumentů dle bodu 7.4. této smlouvy o dílo a nemá-li vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání.

  - Objednatel převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu, jehož návrh spolu s oznámením termínu předání díla doručí zhotovitel objednateli alespoň 5 pracovních dnů před plánovaným termínem předání písemně nebo emailovou zprávou prokazatelně doručenou na emailové adresy objednatele uvedené v bodě 15.1 této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady o provedení předepsaných zkoušek a revizí, certifikáty použitých materiálů, osvědčení potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu a další doklady vyžadované příslušnými předpisy pro tento druh díla.

  - Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla nebo pokud nejsou u díla dodrženy garantované parametry, technické a uživatelské standardy stavby.

  - Objednatel není povinen převzít dílo vykazující i jiné vady nebo nedodělky, které nelze subsumovat pod ustanovení bodu 7.5. této smlouvy o dílo. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2628 občanského zákoníku.

  - Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, uvedou se tyto vady v předávacím protokolu.

  - Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu nejpozději do 10 dnů od sepsání předávacího protokolu nebo dle dohody smluvních stran. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán zápis o odstranění vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky, i pokud je neuzná.

- nebezpečí škody

  - Zhotovitel zodpovídá za způsobenou škodu na předmětu díla po celou dobu provádění díla.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody jím způsobené na majetku nebo zdraví třetích osob nebo objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

  - Objednatel nenese odpovědnost za škody vzniklé na majetku, strojích, zařízení a materiálu zhotovitele.

  - Pojištění prováděného díla a staveniště proti všem možným škodám zajistí po dobu provádění díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a termín provedení díla.

  - Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla.

- Cena díla

  - Cena za provedení díla je stanovená jako konečná celková cena, kterou není možné, vyjma změny sazby DPH a pokynů objednatele dle ustanovení 9.5 této smlouvy o dílo, měnit a činí celkem [DOPLNIT] Kč bez DPH, [DOPLNIT] Kč DPH, [DOPLNIT] Kč s DPH (dále jen „cena díla“).

  - Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. Cena jednotkových položek položkového rozpočtu zahrnuje i další náklady s položkou spjaté, které nejsou v položkovém rozpočtu výslovně uvedeny.

  - Cena díla zahrnuje i veškeré náklady k provedení díla, tj. služby a materiál, které jsou potřebné k provedení díla, včetně veškeré dopravy.

  - Cena díla nemůže být ze strany zhotovitele jednostranně zvýšena či snížena.

  - Objednatel si vyhrazuje, že cena díla může být na základě následujících pokynů měněna:

    - Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány a nebudou provedeny (méněpráce). Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. Objednatel předem, tj. před provedením prací, zhotovitele písemně informuje.

    - Cena díla bude zvýšena o práce, které budou objednavatelem vyžadovány nad rámec předmětu díla (vícepráce).

    - Cena díla může být zvýšena o práce vyžadované na základě skutečnosti zjištěné při realizaci, které nebyly v době zadávání veřejné zakázky známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat (vícepráce).

  - Tyto změny budou účtovány podle skutečně provedených prací při použití sazeb z položkového rozpočtu, případně sazeb URS PRAHA, a.s., Pražská 18, 102 00, Praha 10, IČO: 471 15 645 v cenové úrovni k datu platnosti této smlouvy o dílo nebo ve výši dohodnuté smluvními stranami před uskutečněním víceprací.

  - V případě dodávek vykonaných objednatelem bude cena dle odsouhlaseného rozpočtu o tuto hodnotu snížena.

- Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny po částech. Zhotovitel vystaví na konci každého měsíce na základě provedených a stavebním dozorem odsouhlasených prací dílčí fakturu. Soupis prací provedených v daném měsíci bude nedílnou přílohou faktury. Celková výše dílčích faktur nepřesáhne 80% z celkové ceny za dílo.

  - Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy, a to ani na vícepráce.

  - Konečná faktura za dílo bude zhotovitelem vystavena do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, součástí faktury bude soupis všech provedených prací.

  - V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

  - Faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.

  - Splatnost faktur bude 14 dnů od jejich doručení objednateli, přičemž fakturace musí být v souladu s bodem 10.3. této smlouvy o dílo. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

  - Smluvní strany se dohodly na bezhotovostní úhradě ceny díla z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě o dílo.

- Sankce

  - Smluvní pokuta se sjednává:

    - pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % ceny díla;

    - pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den prodlení ve výši 2.000 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;

    - pro případ nedostupnosti stavebního deníku za každý započatý den nedostupnosti stavebního deníku ve výši 500 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;

    - pro případ, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků, za každý započatý den prodlení ve výši 3.000 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;

    - pro případ prodlení s opravou reklamovaných a uznaných vad za každý započatý den prodlení 2.000 Kč, maximálně však do výše 20 % ceny díla;

    - při plnění díla pomocí jiných osob předem neodsouhlasených objednatelem, ve výši 100.000 Kč za každý takový případ;

    - pro případ nezahájení prací na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu ve výši 100.000 Kč;

    - pro případ nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě dle článku 4.13. této smlouvy o dílo, ve výši 2.000 Kč za každý den nepřítomnosti;

    - pro případ prodlení se zahájením odstraňování vady v záruční době 2.000 Kč za každý den prodlení;

    - pro případ, že zhotovitel řádně a včas ve smyslu čl. 14.5 smlouvy o dílo nepředá nedokončené dílo či staveniště v takovém stavu, aby mohl objednatel pokračovat v provádění díla, 5.000 Kč za každý den prodlení.

  - Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 15 dnů poté, co je k její úhradě objednatelem vyzván.

  - Vedle smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

  - Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit závazek, na jehož porušení se smluvní pokuta vztahuje.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení počítaného ode dne následujícího po dni splatnosti faktury.

  - Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s touto smlouvou o dílo.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě o dílo, zejména neodpovídá-li specifikaci díla či příslušným technickým normám, nebo neplní-li účel. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to odpovědnost zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s občanským zákoníkem.

  - Zhotovitel poskytuje na celé dílo (stavební práce i dodané technologie) záruku za jakost v délce 5 let. Záruka počíná běžet dnem převzetí díla dle bodu 7.3 této smlouvy o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

  - Pokud se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen vadu díla písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení vady musí být uvedeno, jak se vada projevuje a požadovaný termín jejího odstranění.

  - Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nejpozději do posledního dne trvání záruky za jakost, přičemž i oznámení odeslané objednatelem v poslední den záruky za jakost se považuje za včasně oznámené.

  - Zhotovitel se zavazuje objednateli potvrdit přijetí reklamace do 1 pracovního dne od jejího oznámení. Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem oznámenou vadu do objednatelem určeného termínu a způsobem požadovaným objednatelem v oznámení vady, pokud jej objednatel v oznámení uvedl. Tímto však nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách umožňujících provedení její opravy.

  - Po odstranění oznámené vady zhotovitel předá opravené dílo objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí opraveného díla písemnou výzvou doručenou objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. Za písemnou výzvu se považuje i emailová zpráva prokazatelně doručená na emailovou adresu objednatele uvedenou v bodě 15.1. smlouvy o dílo. O předání opraveného díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel převezme řádně a včas opravené dílo podpisem předávacího protokolu.

  - Neodstraní-li zhotovitel oznámenou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit jejím odstraněním jinou specializovanou firmu na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

  - Na opravené částí díla v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel novou záruku za jakost v původní délce a za stejných podmínek uvedených v bodě 12.2 této smlouvy o dílo. Záruka na opravené části díla počne běžet ode dne opakovaného předání části díla.

  - Doba záruky za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Smluvní strany jsou povinny poskytovat si potřebnou součinnost v souvislosti s plněním dle této smlouvy o dílo.

  - Zhotovitel se zavazuje:

    - Na žádost objednatele poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k provedení díla po dobu 10 let od převzetí bezvadného díla dle bodu 7.3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zavázat k této povinnosti i své poddodavatele. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se provedení díla (smlouvy, zápisy, stavební deník apod.).

    - Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla.

    - Poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí České republiky a případně dalších relevantních orgánů, které mají právo kontroly. Dále je povinen na základě kontrol realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření, a kdo tato opatření uložil.

    - Na staveništi, v jeho okolí a na trase dovozu a odvozu materiálu udržovat na své náklady čistotu a pořádek.

    - Zavázat své poddodavatele k dodržování těch povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy o dílo, které odpovídají jimi poskytnutému plnění.

    - Nakládat s odpady vzniklými při provádění díla v souladu s právními předpisy a předat objednateli veškeré doklady o naložení s odpady v souladu s právními předpisy při převzetí díla dle bodu 7.3. této smlouvy o dílo.

- Odstoupení od smlouvy

  - Každá smluvní strana této smlouvy o dílo je oprávněna od smlouvy o dílo odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

  - Účinky odstoupení od smlouvy o dílo nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné smluvní strany o odstoupení od smlouvy o dílo druhé smluvní straně s účinky zániku smlouvy o dílo "ex nunc".

  - Objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud zhotovitel podstatně poruší smlouvu o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

    - zhotovitel neprovádí dílo standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu;

    - zhotovitel bez vážného legitimního důvodu přerušil nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů;

    - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované 
v projektové dokumentaci;

    - zhotovitel nedodrží termín provádění díla dle závazného časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy o dílo, o více než 5 pracovních dnů;

    - zhotovitel nedodrží podmínky a postupy dle technických norem a ostatních závazných předpisů;

    - nezahájí-li zhotovitel práci na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu;

    - zhotovitel není schopen provést dílo za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

  - Za podstatné porušení smlouvy o dílo objednatelem se považuje, pokud je objednatel v prodlení se zaplacením faktury vystavené dle bodu 10. této smlouvy o dílo déle než 30 dnů.

  - V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje předat objednateli nedokončené dílo a staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo v takovém stavu, aby objednatel mohl okamžitě pokračovat v započatých pracích.

- Komunikace

  - Emailová adresa objednatele pro doručení informace, výzvy a oznámení dle bodu 3.5., 4.6., 5.4., 12.6. této smlouvy o dílo, jakož i jiných informací, výzev a oznámení je: 1.preferita@seznam.cz a vuzv@vuzv.cz, přičemž za řádně zaslané oznámení se považuje pouze oznámení zaslané zároveň na obě emailové adresy uvedené v tomto ustanovení.

  - E-mailová adresa zhotovitele pro doručení informací, výzev a oznámení je [DOPLNIT]. Zhotovitel je povinen na změnu adresy určené k písemné komunikaci bez zbytečného odkladu písemně upozornit.

- ZávěRečná ustanovení

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit elektronický obraz textového obsahu této smlouvy o dílo a jejích případných změn (dodatků) a dalších smluv od této smlouvy o dílo odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a uděluje tímto souhlas objednateli k uveřejnění smlouvy o dílo a všech pokladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě o dílo a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů.

  - Ujednání v této smlouvě o dílo mají přednost před úpravou obsaženou v zákoně, ledaže je ujednání v rozporu s kogentním ustanovením zákona. Na otázky v této smlouvě o dílo neupravené se použije občanský zákoník.

  - Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u místně příslušného soudu podle sídla objednatele.

  - Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

  - Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

  - Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1 – Dokumentace pro provedení stavby, [DOPLNÍ ZADAVATEL DO SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM]

    - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet [DOPLNÍ DODAVATEL PŘI PODÁNÍ NABÍDKY]

    - Příloha č. 3 – Závazný časový harmonogram provádění díla [DOPLNÍ DODAVATEL, KTERÝ BUDE VYBRÁN NA VÝZVU ZADAVATELE]

    - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů [DOPLNÍ DODAVATEL PŘI PODÁNÍ NABÍDKY]

  - Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy o dílo shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy o dílo. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí takové ustanovení tak, aby se nejvíce blížilo účelu smlouvy o dílo a jejímu záměru. Nebude-li možné dohody o náhradě takového ustanovení dosáhnout, aplikuje se věta druhá bodu 16.2. této smlouvy o dílo.

  - Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

| - V Praze dne _________________ | - V _________________ dne _________________ |
| --- | --- |
| - ________________________________________ - Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. - Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. - ředitel | - ________________________________________ - [DOPLNIT] - [DOPLNIT] - [DOPLNIT] |