SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „Smlouva“)

Číslo Smlouvy objednatele:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

Číslo Smlouvy zhotovitele:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu Smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: 	Ing. Tomáš Havlíček, MBA, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických: 	Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Jiří Štětka, referent oddělení realizace

investic

[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

IČO:	70889953

DIČ:	CZ70889953

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 492				e-mail: jiri.stetka@pvl.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO]

sídlo:	[BUDE DOPLNĚNO]

oprávněn(i) k podpisu Smlouvy:	[BUDE DOPLNĚNO]

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	[BUDE DOPLNĚNO]

oprávněn(i) jednat o věcech technických:	[]BUDE DOPLNĚNO

IČO:	[BUDE DOPLNĚNO]

DIČ: 	[BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení:	[BUDE DOPLNĚNO]

číslo účtu:	[BUDE DOPLNĚNO]

zápis v obchodním rejstříku:	[BUDE DOPLNĚNO]

tel.: [BUDE DOPLNĚNO]				e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]

(dále jen „zhotovitel“)

- Účel a předmět Smlouvy

  - Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

  - Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo s názvem „Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha - Smíchov“.

  - Předmětem díla je zajištění požadovaných plavebních hloubek v přístavu Praha – Smíchov a vjezdech do něj. V místě provádění díla se nachází 63 266 m3 sedimentu, přičemž objednatelem předpokládaný objem sedimentu, jež je možno odstranit, je reflektován požadavky na výkon a funkci dle odst. 8 tohoto článku. Dílo bude prováděno při běžných průtocích v korytě toku a bez snížení hladiny v přístavu.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této Smlouvy nezbytné.

  - Místo provádění díla je dáno dokumentací dle odst. 6 písm. a) tohoto článku. Dílo bude prováděno v k. ú. Hlubočepy a Smíchov na pozemcích uvedených v dokumentaci dle předchozí věty, tj. na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil.

  - Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto Smlouvou v rozsahu a způsobem dle této Smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

    - příslušné projektové dokumentace, zpracované společností  AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 ve stupni dokumentace stavby jednostupňová (dále jen „DSJ“), která byla předána v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění prováděcích předpisů k ZZVZ, avšak vyjma soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“), který reflektuje způsob zadání Veřejné zakázky,

    - závazné jsou požadavky objednatele na realizaci akce uvedených v DSJ v části B kap. 8.14 a rozsah jednotlivých stavebních objektů, ostatní informace uvedené v DSJ jsou pouze informativní a nezávazné pro provádění díla; v případě provádění díla dle těchto informativních a nezávazných informací nese veškerou odpovědnost zhotovitel,

    - nabídky zhotovitele č. j. [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] ze dne [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM],

    - obchodních podmínek Povodí Vltavy pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“),

    - Dokumentace zhotovitele dle čl. V. této Smlouvy (dále jen „Dokumentace zhotovitele“).

  - Za součást díla je považováno rovněž:

    - plnění podmínek všech dotčených orgánů a organizací uvedených ve vyjádřeních či správních rozhodnutích těchto orgánů a organizací. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů a organizací citovaných v dosud uzavřených správních řízeních, plní zhotovitel a toto plnění musí být zohledněno v ceně díla,

    - splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,

    - zpracování identifikace rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,

    - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí,

    - zajištění staveniště dle platné legislativy (např. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky atd.) a Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aktualizovaném v závislosti na zhotovitelem zvoleném postupu prací,

    - plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného a aktualizovaného v závislosti na zhotovitelem zvoleném postupu prací, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,

    - nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb., v závislosti na zvoleném postupu prací zhotovitele,

    - zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,

    - pasportizace pozemků a objektů dotčených při provádění díla a v bezprostředním okolí místa provádění díla před jejím zahájením, v průběhu a po jejím dokončení (jako podklad pro řešení případných sporů ve věci jejich poškození při provádění díla),

    - ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení, jejich vytyčení a projednání postupu prací které by mohly vést k dotčení těchto zařízení s jejich provozovateli, majiteli apod.,

    - aktualizace a zajištění případného opětovného schválení Povodňového plánu v závislosti na zhotovitelem zvoleném postupu prací, a plnění podmínek uvedených v tomto plánu po dobu provádění prací,

    - provádění těžby z hladiny vody při zachování provozu přístavu,

    - provádění prací až do doby vydání informace objednatelem, o předpokládaném dosažení či překročení hodnoty průtoku 450 m3/s v profilu vodočtu Praha – Velká Chuchle. Tomuto průtoku odpovídá hladina v přístavu Praha – Smíchov na úrovni cca 187,85 m n. m. (Bpv). Při obdržení této informace je zhotovitel povinen přerušit práce a provést taková opatření, aby jím nebyla omezena ochranná funkce přístavu, až do doby písemného oznámení požadavku objednatele na opětovné provádění prací,

    - odstranění antropogenního odpadu v místech, kde bude probíhat těžba a který se v těchto místech bude pravděpodobně vyskytovat, vč. jeho zákonné likvidace (zhotovitel přizpůsobí provádění prací aktuální situaci v přístavu a zajistí, aby byl rozlišen antropogenní odpad pod hladinou vody určený k odstranění, od funkčních prvků, např. úvazných lan, čerpadel apod., která nesmí být poškozena),

    - odvoz sedimentu z přístavu Praha - Smíchov za pomoci lodní dopravy s následnou překládkou na jiný typ dopravy. Překládka z lodní dopravy na jiný typ dopravy není možná v úseku toku řeky Vltavy od ř. km 42,8 do ř. km 63,6,

    - zajištění technického řešení výjezdů ze staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,

    - odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách a zařízeních při provádění díla, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy v rámci provádění díla,

    - zpracování částí dodavatelské dokumentace zajišťované zhotovitelem (např. montážní dokumentace odvodňovací linky apod.),

    - čerpání vody a další práce nutné pro provedení díla,

    - vedení průběžné evidence objemů vytěžených sedimentů ve formě dle požadavků objednatele, jako podkladu pro fakturaci,

    - likvidace veškerého sedimentu a dalšího odpadu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (3 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě), jako součást dokladové části díla,

    - poskytování veškeré součinnosti zhotovitelům provádějícím kontrolní činnosti na základě pověření objednatele,

    - provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a jejich předání objednateli při předání a převzetí díla ve 3 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické podobě,

    - dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření skutečného provedení (ve 4 paré v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě ve formátu *.pdf a zároveň v editovatelných formátech *.doc, *.xls, *.dwg, apod.), vč. zákresu geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy,

    - veškeré další práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci.

  - Dílo bylo v rámci Veřejné zakázky zadáno s požadavky na výkon a funkci v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ. Závazné jsou požadavky objednatele uvedené v této Smlouvě o dílo a v DSJ části B kap. 8.14. (dále jen „Položka VF“).

- Termíny a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a podmínkách pro realizaci díla.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

    - zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

    - dokončení stavebních prací na díle:

nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.

    - předání a převzetí dokončeného díla:

- nejpozději do [BUDE DOPLNĚNO] 2019

  - Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v souladu s obchodními podmínkami.

  - Doba podle odst. 1. písm. c) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XII. odst. 7. této Smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.

- Cena díla

  - Celková cena díla v rozsahu čl. I. této Smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši [BUDE DOPLNĚNO],- Kč bez DPH (slovy: [BUDE DOPLNĚNO]).

Cena díla se vychází z oceněného soupisu prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Zhotovitel nese odpovědnost za úplnost ocenění Položky VF, jednotková cena Položky VF uvedená ve zhotovitelem oceněném soupisu prací je proto pevná, neměnná a konečná; zhotovitel nemá nárok na její zvýšení nebo jinou změnu dle § 222 ZZVZ. Cena díla může být měněna pouze v souladu s obchodními podmínkami. Změny lze provést na základě zápisu o nutnosti provedení změn do stavebního deníku osobou oprávněnou jednat ve věcech technických s tím, že jejich ocenění bude provedeno v souladu s čl. XIV. odst. 5. těchto obchodních podmínek. Do uzavření dodatku není možné změny fakturovat.

  - Měsíčními dílčími fakturami dle čl. III. odst. 7. obchodních podmínek se mají na mysli zálohové faktury a dílčí zúčtovací faktury. Zálohové faktury budou vystaveny v prvním a druhém měsíci každého kalendářního čtvrtletí ve výši dle odst. 5. tohoto článku. Dílčí zúčtovací faktury budou vystaveny na základě prací skutečně provedených v celém kalendářním čtvrtletí a zjištěných dle odst. 8. tohoto článku. V rámci dílčích zúčtovacích faktur budou vyúčtovány zálohy příslušného kalendářního čtvrtletí.

  - Výše zálohových faktur za konkrétní kalendářní měsíc bude určena zhotovitelem maximálně do 80 % ceny za odhadované množství odtěženého sedimentu, které musí být odsouhlasené objednatelem.

  - Zálohové faktury budou vystaveny vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který jsou vystavovány, a nebudou obsahovat jakoukoliv specifikaci dílčího zdanitelného plnění. Dále bude v rámci zálohových faktur uvedeno, že se nejedná o daňový doklad. Zálohové faktury budou předány objednateli nejpozději 10. kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, za který jsou vystavovány.

  - Splatnost zálohových faktur je do 15 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli. Zálohové faktury mohou být vystavovány maximálně do doby dosažení součtové výše 85 % ceny díla.

  - Skutečně provedenými pracemi se má na mysli skutečně odtěžené množství sedimentu v m3 v rostlém stavu. Skutečně odtěžené množství sedimentu bude zjištěno na základě měření úrovně sedimentů, jež zajistí objednatel. Poskytnutí součinnosti k zajištění měření úrovně sedimentů se řídí čl. IV. odst. 8. Smlouvy.

  - Dílčí zúčtovací faktury budou vystaveny a objednateli předány v souladu s obchodními podmínkami. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního čtvrtletí nebo den dosažení součtové výše 85 % ceny díla.

  - Konečná faktura nahrazuje poslední dílčí zúčtovací fakturu.

  - Vyhrazená změna závazku dle čl. III. odst. 5. obchodních podmínek je u SO 01 s názvem „Odtěžení sedimentu – Zóna A“ a u SO 02 s názvem „Odtěžení sedimentu – Zóna B“ uvedených v soupisu prací přípustná nejvýše do navýšení ceny dle odst. 1. tohoto článku o 30 000 000 Kč bez DPH, a dále je omezena ustanovením čl. IV. odst. 9. této smlouvy. Limit přípustnosti vyhrazených změn dle čl. III. odst. 5. obchodních podmínek se neužije.

  - Žádný vytěžený materiál není určen k druhotnému využití dle čl. III. odst. 14. obchodních podmínek.

- Podmínky provádění díla

  - Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu díla je možné provést pouze v souladu s obchodními podmínkami.

  - Zhotovitel je povinen aktualizovat a dodržovat Havarijní plán včetně zajištění jeho případného opětovného schválení příslušným úřadem. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat předložení aktualizovaného Havarijního plánu a provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen každý návrh soupisu skutečně provedených prací a každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou rozsahu díla povinen předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení ve formátu XC4 (soubor *.xml) umožňujícím jejich posouzení ve vztahu ke znění soupisu prací, který tvoří přílohu této Smlouvy. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických může odmítnout návrh ve smyslu věty první, pokud jej od zhotovitele neobdrží ve sjednaném formátu.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

  - Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XII. odst. 7., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem objednatele odstoupit od Smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

| název | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] |
| --- | --- |
| sídlo | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] |
| IČO | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] |
| DIČ | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] |
| zápis v obchodním rejstříku | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] |
| rozsah vykonávaných stavebních prací nebo služeb | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] |

  - Případné přemístění kotvících plavidel a plovoucích zařízení za účelem zvýšení množství odtěženého materiálu je možné pouze na základě písemné dohody majitele tohoto plavidla, resp. plovoucího zařízení, a osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele.

  - Není přípustné, aby těžebními zařízeními došlo k poškození vlastních kotvících plavidel, plovoucích zařízení či dalších zařízení v přístavu, v opačném případě provede zhotovitel nápravu dle požadavků poškozených osob.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k provedení měření úrovně sedimentů dle čl. III. odst. 7. Smlouvy. Zhotovitel je zejména povinen přerušit provádění díla každý poslední pracovní den kalendářního čtvrtletí za účelem umožnění bezvadného měření úrovně sedimentů.

  - Provede-li zhotovitel dílo v rozsahu odpovídajícím hodnotě 150 000 000 Kč bez DPH, je povinen bezodkladně zastavit provádění díla a oznámit tuto skutečnost objednateli. Objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o pokračování provádění díla nebo o jeho zastavení. Rozhodne-li o pokračování provádění díla, je zhotovitel povinen bezodkladně opět zahájit jeho provádění. Součástí rozhodnutí o pokračování provádění díla bude i finanční rozsah, po jehož dosažení zhotovitel opět zastaví práce dle první věty tohoto odstavce; další postup se bude řídit tímto odstavcem obdobně. Rozhodne-li objednatel o zastavení provádění díla dle tohoto odstavce, aplikují se ustanovení čl. VII. obchodních podmínek a všechny nezbytné předcházející a navazující postupy. V případě rozhodnutí o zastavení provádění díla nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla v rozsahu přesahujícím hodnotu dle první věty tohoto odstavce, popř. hodnotu navýšenou.

- Dokumentace zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dní před zahájením prací na Položce VF předat objednateli Dokumentaci zhotovitele obsahující přesný popis technologických postupů provádění díla, plán organizace výstavby a popis dopravních tras do místa uložení sedimentu. Dokumentace zhotovitele musí být objednateli předána v počtu 3 paré v tištěné formě a 1x v elektronické formě na CD ve formátu PDF.

  - Zhotovitel je povinen v projektové dokumentaci zhotovitele respektovat a do ní zapracovat podmínky stavebního a jiných případných veřejnoprávních povolení (včetně všech připomínek dotčených orgánů a jiných subjektů), zadávací podmínky Veřejné zakázky, rozsah jednotlivých stavebních objektů stanovený v DSJ a požadavky objednatele uvedené v DSJ části B kap. 8.14.

  - Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na Položce VF před uplynutím lhůty dle odst. 1. tohoto článku, neodsouhlasí-li dřívější zahájení prací osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele; udělení takového souhlasu může být zaznamenáno i ve stavebním deníku. Takový souhlas lze udělit pouze v případě, že byla Dokumentace zhotovitele řádně předána.

  - K Dokumentaci zhotovitele předané v souladu s odst. 1. tohoto článku je objednatel oprávněn do 7 dní od jejího předání uplatnit písemné připomínky a zhotovitele vyzvat k jejich vyřešení odstraněním specifikovaných nedostatků. Takováto výzva včetně uvedení připomínek může být provedena i zápisem do stavebního deníku. Neuplatní-li objednatel v uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že žádné nemá.

  - Uplatní-li objednatel připomínky k Dokumentaci zhotovitele v souladu s odst. 4. tohoto článku, je zhotovitel povinen k jejich vyřešení odstraněním specifikovaných nedostatků bez zbytečného odkladu od doručení výzvy. Byla-li výzva zapsána do stavebního deníku, považuje se za doručenou dnem provedení zápisu. Objednatel může následně k přepracované projektové dokumentaci zhotovitele uplatnit připomínky obdobně jako v odst. 4. tohoto článku.

  - Neodstraní-li zhotovitel nedostatky Dokumentace zhotovitele před plánovaným zahájením prací na Položce VF nebo ji objednateli do té doby nepředá v souladu s odst. 1. tohoto článku, není oprávněn zahájit práce na Položce VF. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na prodloužení termínů dle čl. II. odst. 3. této Smlouvy.

  - Za správnost a úplnost Dokumentace zhotovitele, jakož i její soulad s právními předpisy, odpovídá zhotovitel, a to i v případě, že objednatel k ní neuplatní žádné nebo všechny případně možné připomínky. Najdou-li se v uvedené dokumentaci chyby, nesrovnalosti, nedostatečnosti nebo jiné závady, bude zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady vzniklé mu z důvodu takové skutečnosti.

- Staveniště

  - Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 15. 1. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Písemnou výzvu s určením přesného termínu předání staveniště objednatel odešle bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Na doručení písemné výzvy dle tohoto odstavce se uplatňuje domněnka doby dojití dle § 573 OZ.

- Odpovědnost za škody a záruka

  - Odpovědnost za škody a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami.

  - Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Záruka se nevztahuje na případné byť i dílčí obnovení nánosů po předání a převzetí díla. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí příslušné části díla.

- Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

  - Smluvní pokuty se uplatňují za podmínek, v rozsahu a výši stanovených obchodními podmínkami. Nad rámec obchodních podmínek smluvní strany dohodly uplatnění následujících smluvních pokut:

    - pro případ porušení ostatních povinností upravených pouze touto Smlouvou, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový případ;

    - při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. větou první této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

- Odstoupení od Smlouvy

  - Odstoupení od Smlouvy a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami.

  - Za podstatné porušení Smlouvy se nad rámec obchodních podmínek dle dohody považuje:

    - Porušení ustanovení čl. I. odstavce 3. této Smlouvy.

- Pojištění

  - Pojištění a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami.

  - Pojistné plnění musí být zhotovitelem sjednáno minimálně ve výši 50 000 000,- Kč.

- Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky

  - Bankovní záruka a související práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami.

  - Výše bankovní záruky za řádné provedení díla musí být v souladu s obchodními podmínkami ve výši 30 000 000,- Kč.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že jsou-li některá ustanovení níže uvedených dokumentů v rozporu, uplatní se ustanovení dokumentu s vyšší závazností, přičemž nejvyšší závaznost má dokument uvedený v písm. a) a nejnižší dokument uvedený v písm. e):

    - Smlouva,

    - Obchodní podmínky,

    - DSJ,

    - Dokumentace zhotovitele,

    - Oceněný soupis prací.

  - Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

  - Obchodní podmínky obsahují ustanovení, která tuto Smlouvu doplňují, a jsou vždy využívány a vykládány společně s touto Smlouvou.

  - Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah Smlouvy nebo její části podle ZZVZ a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má v dispozici zhotovitel.

  - Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

  - Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této Smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

  - Případné změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle Smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této Smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

  - Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.

  - Práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

  - Tato Smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

  - Provedení díla dle této Smlouvy je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, který je v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn kontrolovat užití finančních prostředků podle této Smlouvy. Státní fond dopravní infrastruktury je oprávněn zjišťovat u objednatele a zhotovitele veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu.

  - V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo

    - objednateli doručeno oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě Státní fond dopravní infrastruktury poskytne objednateli finanční prostředky na financování akce, jejímž předmětem je realizace díla dle této Smlouvy; nebo

    - zhotoviteli doručeno oznámení rozhodnutí objednatele o případném dofinancování díla z vlastních zdrojů.

  - Objednatel učiní po nabytí účinnosti této Smlouvy kroky směřující k zahájení plnění této Smlouvy tak, aby mohly být zachovány termíny a doby předpokládané touto Smlouvou.

  - Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Obchodní podmínky Povodí Vltavy pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky

Samostatnou, odděleně uloženou součástí Smlouvy je zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka zhotovitele.

V Praze dne ………………………	V [BUDE DOPLNĚNO] dne ………………………

objednatel:	zhotovitel:

…………………………………	……………………………………………………………..

Ing. Tomáš Havlíček, MBA	jméno a příjmení osoby oprávněné podepsat smlouvu

ředitel sekce investiční	funkce

Povodí Vltavy, státní podnik	název nebo razítko firmy