**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Č.:

**Smluvní strany:**

1. **Objednatel:**

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČ: 75014149

DIČ: CZ75014149 , není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

<doplní dodavatel˃

Sídlo: <doplní dodavatel˃

IČ: <doplní dodavatel˃

DIČ: <doplní dodavatel˃

Peněžní ústav: <doplní dodavatel˃

Bankovní spojení: <doplní dodavatel˃

dále jen „zhotovitel“

1. **Účel smlouvy**
   1. Účelem smlouvy je zajištění úpravy stávajících prostor laboratoří (zejména místností č. 221 a, 221 b) v objektu ÚI Květná 15, Brno tak, aby s přihlédnutím k příslušné právní úpravě splňovaly veškeré nároky na efektivní provoz a bezpečnost stávajících systémů HPLC včetně nově pořizovaného kapalinového chromatografu HPLC/MS.
2. **Předmět smlouvy**
   1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci investiční akce „OSS SZPI – Kapalinový chromatograf HPLC/MS – stavební úpravy“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
   2. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace „Kapalinový chromatograf HPLC/MS: Projektová dokumentace ke stavebním pracím“, vypracované Ing. Lukášem Roubalem, Sádky 1614/6, 796 01 Prostějov (dále jen „projektová dokumentace“), soupisu prací, dodávek a služeb uvedených v oceněném položkovém výkazu výměr členěném po jednotlivých technologických částech, který obsahuje soupis dodávek a prací, ze kterých jsou patrné ceny za jednotlivé technologické a stavební části, další prováděné činnosti (např. atesty…) a celková cena díla (dále jen „položkový rozpočet“). Projektová dokumentace bude v listinné podobě ve dvojím vyhotovení předána zhotoviteli do dvou pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Přílohou č. 2 této smlouvy je Harmonogram prací a dodávek, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
   3. Veškeré práce, které jsou předmětem díla, budou provedeny v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v projektové dokumentaci dle bodu 2.2. smlouvy. Případné změny předmětu díla musí být projednány  a odsouhlaseny objednatelem. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí provedení všech prací a dodávka všech materiálů a zařízení nutných k řádnému provedení díla.
   4. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

* projektovou dokumentací dle bodu 2.2.této smlouvy včetně oceněného položkového rozpočtu, příslušnými normami a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla,
* touto smlouvou,
* závazným harmonogramem dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
  1. Předmět díla dále tvoří:
     + provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně doložení protokolů a veškerých revizní zpráv s konstatováním, že proběhly bez závad,
     + doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…) vše v českém jazyce a předání všech příslušných dokumentů objednateli ve dvou vyhotoveních,
     + provedení výchozích kontrol provozuschopnosti systémů a zařízení včetně doložení protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad,
     + provedení a doložení protokolu o zaškolení obsluhy a doložení návodů k obsluze,
* provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů a zařízení,
* vypracování návrhu provozního řádu nově vybudované místnosti 221 c,
* vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a předání této dokumentace objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě;
* celkový úklid před předáním a převzetím díla.
  1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle bodu 10.1. této smlouvy.
  2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem (např. předávacím protokolem) pro stavbu a pro zařízení staveniště.
  3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a v plném rozsahu se seznámil s projektovou dokumentací dle bodu 2.2. smlouvy, provedl kontrolu úplnosti této projektové dokumentace a vyjasnil si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti.
  4. V případě, že ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy bude zhotovitel chtít použít subdodavatele, je povinen uvést identifikační údaje subdodavatele v seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy s uvedením rozsahu prací, který bude tento subdodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto odstavce smlouvy ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy svého subdodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli i za veškerá plnění a jednání subdodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám.

1. Místo plnění
   1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední inspektorát v Brně, Květná 15, Brno.
2. Doba plnění
   1. Předmět díla bude proveden do 14 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy v souladu s Harmonogramem dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
   2. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v bodu 7.6 věta první a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.
   3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na zhotovení a dobu plnění díla.
   4. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo v souladu s bodem 2.6. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu.
   5. O každém důvodu způsobujícím možnost prodlení v plnění díla se budou obě smluvní strany okamžitě informovat a o každém takovémto důvodu bude sepsán okamžitě zápis do stavebního deníku s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu.
3. **Cena díla**
   1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, prací či dodávek, nutných pro zhotovení díla ve sjednaném rozsahu a účelu dle této smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy.
   2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
   3. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

bez DPH <doplní dodavatel˃ Kč (slovy: <doplní dodavatel˃)

DPH 21 % <doplní dodavatel˃ Kč (slovy: <doplní dodavatel˃)

**včetně DPH** <doplní dodavatel˃ Kč (slovy: <doplní dodavatel˃)

* 1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). V uvedeném případě změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

1. **Platební podmínky**
   1. Cena za provedení díla bude fakturována bezprostředně po předání a převzetí splněného předmětu plnění objednateli dle bodu 9.5. smlouvy. Podkladem k vystavení daňového dokladu (faktury) je zápis o předání a převzetí díla podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran dle bodu 10.1. této smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu [epodatelna@szpi.gov.cz](mailto:epodatelna@szpi.gov.cz).
   2. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet až doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v bodu 6.1. smlouvy.
   3. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být fotokopie zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran dle bodu 10.1. této smlouvy.
   4. Platba faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Podmínky a způsob provedení díla
   1. K předání staveniště dojde v místě plnění této smlouvy do 6 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami obou smluvních stran dle bodu 10.1. této smlouvy.
   2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění díla proběhne každý týden kontrolní den za účasti kontaktních osob obou smluvních stran dle bodu 10.1. této smlouvy, v rámci kterého bude provedena kontrola staveniště, průběhu prací a dodržování Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Stanovení dne a hodiny konání kontrolních dnů proběhne při předávání staveniště.
   3. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
   4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli umožnit prohlídku dotčených prostor budovy a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody.
   5. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení elektrického ručního nářadí pro prováděné práce.
   6. Objednatel umožní vstup zaměstnancům a dodavatelům zhotovitele do místa provádění díla do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6 hodin do 18 hodin. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam zaměstnanců a dodavatelů zhotovitele (a průběžně jej aktualizovat), pro které požaduje umožnit přístup na staveniště. Příchod na staveniště a odchod ze staveniště budou zaměstnanci a dodavatelé zhotovitele každý den hlásit na recepci budovy. Objednatel rovněž zajistí zhotoviteli vjezd na pozemek objednatele vozidly. Zhotovitel předá objednateli seznam všech vozidel (včetně vozidel dodavatelů), pro které bude tento vjezd požadovat a průběžně jej aktualizovat.
   7. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce na předmětném díle. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, dalších dodavatelů objednatele apod.).
   8. Pro zajištění požární ochrany se objednatel v areálu zavazuje proškolit a seznámit zhotovitele s podmínkami požární ochrany v místě provádění prací, s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci.
   9. Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.
   10. Zhotovitel zabezpečí veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy.
   11. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.
   12. Zhotovitel se při plnění smlouvy bude řídit příslušnými předpisy a rovněž pokyny objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění této smlouvy o dílo. Pokud má zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele na to upozorní.
   13. Zhotovitel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho výkonnými pracovníky odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele.
   14. Zhotovitel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu objednatele, kde se budou pracovníci zhotovitele pohybovat při plnění předmětu smlouvy). Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčeno. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
   15. Zhotovitel je povinen při provádění díla si počínat tak, aby neporušil podmínky existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě plnění díla, se kterými byl objednatelem seznámen.
   16. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
   17. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených mechanismy a stroji, které zhotovitel a jemu příslušející pracovníci použijí při provádění díla.
   18. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po provedení díla (případně jeho dílčích částí dle Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy) zajistit pořádek na pracovišti i na případně používaných komunikacích.
   19. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění 2.500.000,- Kč. Kopie dokladu o pojištění je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti od data podpisu této smlouvy až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy a kdykoliv k výzvě objednatele udržování pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti prokázat.
3. **Stavební deník**
   1. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého on i objednatel zapíší všechny zásadní skutečnosti týkající se provádění díla. Přílohou tohoto deníku bude závazný Harmonogram dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
   2. Deník bude v průběhu provádění díla na staveništi, objednatel je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit potřebné zápisy. Objednatel je povinen stavební deník pravidelně kontrolovat.
   3. Objednatel i zhotovitel se zavazují k vyjádření k provedenému zápisu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že druhá smluvní strana souhlasí s provedeným zápisem.
   4. Součástí stavebního deníku budou rovněž zápisy z kontrolních dnů dle bodu 7.2. smlouvy.
4. **Předání díla**
   1. Provedené dílo bude předáno v dohodnuté době v souladu s článkem 4. této smlouvy, plně funkční na základě podepsaného zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle bodu 10.1. této smlouvy. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
   2. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajisti pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

* Dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě.
* Protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, veškeré revizní zprávy – bez závad.
* Doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…).
* Protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
* Protokol o zaškolení obsluhy, návod k obsluze.
* Návrh provozního řádu nově vybudované místnosti 221 c - vytvoření a dodání dokumentu, ve kterém budou popsány veškeré postupy, které musí pracovníci objednatele dodržet, aby mohly být garantovány požadované podmínky (např. rozmezí teploty, atd…) v nově vytvořené místnosti, a dále uvedení seznamu dodaných zařízení spolu s harmonogramem provádění pravidelných servisů a revizí.
* Doklady o likvidaci odpadu.
* Kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

* 1. Ze zápisu o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla. Zhotovitel i objednatel jsou v zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla povinni uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy. Neuvedení jakýchkoliv, a to i zřejmých vad, do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání díla v průběhu záruční doby.
  2. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo bude mít jen drobné vady a nedodělky. V takovém případě se tyto nedostatky vyznačí v zápise o předání a převzetí zhotoveného díla a stanoví se lhůta k jejich odstranění. Vady a nedodělky jsou drobné, pokud neznemožňují či podstatně nezhoršují funkci díla.
  3. Dílo bude považováno za splněné předáním a převzetím předmětu plnění bez výhrad.
  4. K předání a převzetí díla jsou pověřeny kontaktní osoby obou smluvních stran dle bodu 10.1. této smlouvy.
  5. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
  6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

1. **Zmocnění k jednání**
   1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním
      1. Kontaktní osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: <doplní dodavatel˃

e-mail: <doplní dodavatel˃

tel: <doplní dodavatel˃

adresa: <doplní dodavatel˃

* + 1. Kontaktní osoba objednatele:

Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno

Jméno, Příjmení: <bude doplněno před podpisem smlouvy>

e-mail: <bude doplněno před podpisem smlouvy>

tel: <bude doplněno před podpisem smlouvy>

Jméno, Příjmení: <bude doplněno před podpisem smlouvy>

e-mail: <bude doplněno před podpisem smlouvy>

tel: <bude doplněno před podpisem smlouvy>

* 1. Oprávněné osoby – konkrétní osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním
     1. Oprávněná osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: <doplní dodavatel˃

e-mail: <doplní dodavatel˃

tel: <doplní dodavatel˃

adresa: <doplní dodavatel˃

* + 1. Oprávněná osoba objednatele:

Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno

Jméno, Příjmení: Ing. Martin Klanica

e-mail: <bude doplněno před podpisem smlouvy>

1. **Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo**
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.
   2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
   3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou.
   4. Za vadu se považuje každá vada díla uplatněná objednatelem, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.
   5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.
   6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.
   7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční lhůty. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
   8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologických celků apod.),

b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od smlouvy v případě, jedná-li se o vadu neopravitelnou.

Objednatel je oprávněn vybrat si ze způsobů nabízených výše.

* 1. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele nebo e-mailem na adresu: <doplní dodavatel˃, v případě havárie také e-mailem nebo telefonicky: <doplní dodavatel˃.
  2. Vady je povinen zhotovitel odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel dostavit se k odstranění vady do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud zhotovitel příčinu havárie neopraví, je povinen na místě zajistit alespoň provizorní provoz a vadu následně odstranit v nejkratším možném termínu.
  3. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Vada je odstraněna podepsáním protokolu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.
  4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě ve smlouvě stanovené, je objednatel oprávněn tuto odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele, aniž by byla navíc dotčena smluvní pokuta, která vznikla zhotoviteli v souvislosti s prodlením s odstraněním vady. Veškeré takto vzniklé náklady, včetně případné smluvní pokuty uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.
  5. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

1. **Smluvní pokuty**
   1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla a to ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý dne prodlení.
   2. V případě neodstranění vady zhotoveného díla zhotovitelem způsobem a ve lhůtě uvedené v článku 11.10. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do ukončení porušování povinnosti.
   3. V případě porušení povinnosti dle bodu 9.2. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, a to až do ukončení porušování povinnosti.
   4. V případě nedodržení Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do ukončení porušování termínů vyplývajících z tohoto Harmonogramu dodávek a prací.
   5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
   6. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma stranami (živelná pohroma, zásah vyšší moci atp.), nebude smluvní pokuta zhotovitelem placena.
   7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
2. **Ochrana informací**
   1. Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům a subdodavatelům zhotovitele podílejícím se na plnění dle této smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku a to v jen rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy.
   2. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy
      1. smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana,
      2. může smluvní strana získat bezúplatně tuto informaci od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění;
      3. obdrží smluvní strana od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci; nebo
      4. je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
   3. Za důvěrné informace a předmět obchodního tajemství jsou dle této smlouvy strany považovány veškeré informace vzájemně poskytnuté v ústní nebo v písemné formě, zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany (zejména provozní a uživatelské dokumentace), které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. Za důvěrné informace jsou dále dle této smlouvy považovány software, diagnostika, dokumentace včetně manuálů a veškeré další informace, které jsou písemně označeny jako důvěrné informace zhotovitele nebo objednatele.
   4. Smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace poskytnuté druhou stranou v listinné podobě kopírovat jako celek, ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě, generování nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu této smlouvy. Smluvní strany opatří každou kopii včetně jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v dokumentu obsahujícím důvěrné informace poskytnutým druhou stranou.
   5. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
   6. Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrně informace dle bodu 13.3. smlouvy, o povinnosti nakládat s důvěrnými informacemi ve smyslu bodu 13.5. smlouvy.
   7. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, které jsou nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit.
   8. Povinnost utajovat důvěrné informace zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti této smlouvy a i po ukončení jejich smluvního vztahu.
3. **Odstoupení od smlouvy**
   1. Podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit, je:

* Vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran.
* Nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 dnů od uplynutí smluveného termínu placení.
* Bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 5 dnů.
  1. Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud bude kterákoliv ze smluvních stran chtít odstoupit od této smlouvy v jiných případech než uvedených výše, písemně oznámí druhé straně svůj záměr smlouvu ukončit a nabídne druhé straně lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila jakékoliv skutečnosti, které opravňují tuto odstupující stranu k odstoupení od této smlouvy.
  2. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje převzít od zhotovitele doposud provedené dodávky a práce na základě protokolu o odstoupení od smlouvy a uhradit tyto zajištěné dodávky a veškeré činnosti a služby vykonané do doby podpisu tohoto protokolu.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Změnu závazků, obsažených v této smlouvě o dílo, je možno provést pouze písemně a za souhlasu obou stran. Takovéto oboustranně odsouhlasené změny se stávají nedílnou součástí této smlouvy ve formě oboustranně podepsaného smluvního stavu.
   2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena opačné straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.
   3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.
   4. Práva obou smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.
   5. Spory mezi stranami, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. V případě, že se nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na příslušný soud v České republice s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy místní příslušnost Městského soudu v Brně a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Krajského soudu v Brně.
   6. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
   7. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do této smlouvy.
   8. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že kterýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
   9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
   10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými v této smlouvě, případně získanými v souvislosti s realizací předmětu plnění této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
   11. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli.
   12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:

* Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
* Příloha č. 2 – Harmonogram dodávek a prací
* Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů
* Příloha č. 4 – Potvrzení o pojištění
  1. Tato smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel si ponechají po jednom oběma stranami potvrzených vyhotoveních. Totéž platí i pro všechny případné dodatky této smlouvy o dílo.
  2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o  registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Brně dne: V Brně dne:

……………………………………… ……………………………………

Ing. Martin Klanica <doplní dodavatel˃

ústřední ředitel <doplní dodavatel˃