# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:	D9501800XX

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo zakázky objednatele:	599180002

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Mgr. Petr Ferbar, vedoucí odboru péče o vodní zdroje

Ing. Michal Krejčí, referát VH plánování a ekologie

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu			103914702/0300

Telefon:			495088111

Fax:				495088782

E-mail:				labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

Předmět díla

  - Název akce (předmětu díla): Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa).

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování díla: Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa) dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo (SoD) a níže uvedeného členění do jednotlivých dílčích etap:

- Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhů plánů dílčích povodí (PDP):

- analýza a základní identifikace vlivů na vodní útvary dílčích povodí včetně určení jejich

významnosti, určení silně ovlivněných vodních útvarů

- návrhy opatření (§17* – 1. kolo) a posouzení jejich účinnosti

(dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2015)

- návrhy opatření (§17* – 2. kolo) a posouzení jejich účinnosti a finální revize vlivů

(dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2018)

- přehled významných problémů nakládání s vodami (§13*)

- Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle požadavků Makety PDP):

- Úvod

- Charakteristiky dílčího povodí

- Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

- Monitoring a hodnocení stavu

- Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

- Hydrologické extrémy

- Opatření k dosažení cílů

- Ekonomické údaje

- Doplňující údaje

- naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU (viz Maketa PDP)

- Plány dílčích povodí (PDP):

- vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů plánů dílčích povodí

- zajištění procesu SEA na PDP a zapracování připomínek (zpráva)

- zpracování výsledných verzí PDP pro předání krajům ke schválení

- zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění

- zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod

- Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní

obvody jednotlivých dotčených krajů.

- Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí.

- Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí.

* – paragrafy uváděné v tabulkách SoD (čl. 3 a 4), příloze č. 1 a výše v textu, tj. §17 a §13 se vztahují k vyhlášce o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (vyhláška č. 24/2011 Sb.).

  - Oblast působnosti zakázky (předmětu díla) je situována do správního území Povodí Labe, státní podnik a Povodí Ohře, státní podnik. Se státním podnikem Povodí Ohře je nutná úzká spolupráce a koordinace při řešení oblasti Mandavy a Dolního Labe (výměna podkladů a výstupů pro sestavení PDP). Dále je nutná koordinace a spolupráce při řešení zakázky také s ostatními státními podniky Povodí a dotčenými krajskými úřady (krajské souhrny) a ústředními vodoprávními úřady, tj. Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí (příprava a sestavení Národních plánů povodí). Vzhledem k výše uvedenému se zhotovitel zavazuje s výše uvedenými dotčenými subjekty spolupracovat při plnění díla.

  - Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů.

  - Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností minimálně 1x za 2 měsíce v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru zpracuje zhotovitel záznam a odsouhlasí si jej s objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

Doba plnění díla

  - Předpokládaný termín zahájení díla: březen 2019

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30.06.2022

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech (dle tabulky níže a v souladu s Přílohou č. 2 – Časový plán a program prací – dále jen ČPPP):

| Etapa | Kapitola (část díla) | Termín plnění |
| --- | --- | --- |
| A) Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhu plánů dílčích povodí (PDP) | – analýza a základní identifikace vlivů na vodní útvary dílčích povodí včetně určení jejich významnosti, určení silně ovlivněných útvarů | 31.05.2019 |
|  | – návrhy opatření (§17 – 1. kolo) a posouzení jejich účinnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2015) | 31.05.2019 |
|  | – návrhy opatření (§17 – 2. kolo) a posouzení jejich účinnosti a finální revize vlivů a jejich významnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2018) | 31.03.2020 |
|  | – přehled významných problémů nakládání s vodami (§13) | 30.09.2019 |
| Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle Makety PDP) | Úvod | 30.09.2020 |
|  | I. Charakteristiky dílčího povodí |  |
|  | II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod |  |
|  | III. Monitoring a hodnocení stavu |  |
|  | IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí |  |
|  | V. Hydrologické extrémy |  |
|  | VI. Opatření k dosažení cílů |  |
|  | VII. Ekonomické údaje |  |
|  | VIII. Doplňující údaje |  |
|  | – naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU | 31.01.2022 |
| Plány dílčích povodí (PDP) | 1) vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů PDP | 30.06.2021 |
|  | 2) zajištění procesu SEA na PDP a zapracování připomínek (zpráva) | 30.06.2021* |
|  | 3) zpracování výsledných verzí PDP pro předání krajům ke schválení | 30.09.2021 |
|  | 4) zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění | 30.06.2022 |
|  | 5) zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod | 30.06.2022 |
| Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů | 30.06.2022 |
| Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí | 30.06.2022 |
| Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí | 30.06.2022 |
| Ukončení díla | 30.06.2022 |

    - – projednání a vydání stanoviska SEA bude zajištěno dle ČPPP nejpozději k 15.11.2021 (platí pro etapu C, bod 2 – SEA).

Cena díla

  - Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ………………………………,- Kč,

slovy: …………………………………………………….…….……………….. korun českých bez DPH

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy (viz tabulka níže):

| Etapa | Kapitola (část díla) | Cena bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- |
| A) Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhu plánů dílčích povodí (PDP) | – analýza a základní identifikace vlivů na vodní útvary dílčích povodí včetně určení jejich významnosti, určení silně ovlivněných útvarů |  |
|  | – návrhy opatření (§17 – 1. kolo) a posouzení jejich účinnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2015) |  |
|  | – návrhy opatření (§17 – 2. kolo) a posouzení jejich účinnosti a finální revize vlivů a jejich významnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2018) |  |
|  | – přehled významných problémů nakládání s vodami (§13) |  |
| Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle Makety PDP) | Úvod |  |
|  | I. Charakteristiky dílčího povodí |  |
|  | II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod |  |
|  | III. Monitoring a hodnocení stavu |  |
|  | IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí |  |
|  | V. Hydrologické extrémy |  |
|  | VI. Opatření k dosažení cílů |  |
|  | VII. Ekonomické údaje |  |
|  | VIII. Doplňující údaje |  |
|  | Naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU |  |
| Plány dílčích povodí (PDP) | 1) vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů PDP |  |
|  | 2) zajištění procesu SEA na PDP a zapracování připomínek (zpráva) |  |
|  | 3) zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí ke zveřejnění |  |
|  | 4) zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění |  |
|  | 5) zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod |  |
| Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů |  |
| Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí |  |
| Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí |  |
| Celková cena díla (bez DPH) v Kč |  |

  - Cena za předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, bez kterých by předmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality.

  - Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy a je určena na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.

  - Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet dle Přílohy č. 1) není obsažena ve sjednané ceně.

  - DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

Platební a fakturační podmínky

  - Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivé etapy předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivé etapy předmětu díla bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis provedených prací dané etapy.

  - Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

  - Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Součinnost objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout údaje dle přílohy č. 3 SoD nejpozději do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo. Objednatel se dále zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech kontrolních dnů a pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici nebo budou jinak dostupné.

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.

  - Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna ji do 15 dnů po obdržení vyúčtování uhradit.

Zvláštní ustanovení

  - Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

    - v této smlouvě,

    - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

    - v nabídce vítězného uchazeče,

    - výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3 (viz níže).

    - Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu díla

    - Příloha č. 2 – Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí

    - Příloha č. 3 – Seznam podkladů zajištěných zadavatelem k předání objednateli

V Hradci Králové, dne 				              V………….……………… dne ………………

……………………………….				…………………………….

za objednatele						za zhotovitele

Ing. Marián Šebesta