Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		239990001

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,

Ing. Martin Oliva, hlavní technický dozor stavebníka,

Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:		doplní účastník

Adresa sídla:		doplní účastník

Statutární orgán:	doplní účastník

Osoba oprávněná k podpisu:	doplní účastník

Zástupce pro věci technické:	doplní účastník

IČ: 		doplní účastník

DIČ: 		doplní účastník

Bankovní spojení:		doplní účastník

Zápis v obchodním rejstříku:	doplní účastník

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní účastník pro veřejnou zakázku nazvanou „Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2018 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, zodpovědný projektant Ing. Vendula Koterová a Návrhem hodnocení funkčnosti rybího přechodu vypracovaným v roce 2017 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, akciová společnost, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, zpracovatel RNDr. Milan Hladík, PhD.  (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Součástí předmětu plnění díla je zajištění monitoringu ověřujícího funkčnost vybudovaného rybího přechodu, který proběhne po dokončení realizace 2x ročně po dobu 2 let při jarním a podzimním tahu ryb. O výsledcích kontrolních prolovů předá zhotovitel objednateli zprávu nejpozději do 31.12. kalendářního roku, ve kterém bylo ověření provedeno.

  - Zhotovitel se zavazuje, že práce a pojezdy ve zvodnělé části koryta toku bude realizovat pouze mimo období od 01. března do 30. června kalendářního roku. Důvodem jsou podmínky Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

  - Bezprostředně před zahájením prací ve zvodnělé části koryta zhotovitel zajistí provedení záchranného odlovu mihulí a ryb včetně jejich transferu odborně způsobilou osobou či organizací. O výsledku transferu, tj. o počtech a druzích odchycených ryb předá zhotovitel objednateli písemnou zprávu.

  - Před zahájením stavebních činností zhotovitel zajistí odborně způsobilou osobu, která bude vykonávat biologický dozor do doby dokončení díla (vyjma monitoringu).

  - Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva životního prostředí „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“

(dále jen OPŽP). V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu OPŽP nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2019

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. června 2020

  - Termín dokončení monitoringu je: nejpozději do 30. června 2022

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,

slovy: doplní účastník korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

Bankovní záruka

  - Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:

- Územní rozhodnutí vydané dne 26.07.2017 Městským úřadem Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, stavební úřad, pod č.j.: PDMUFT 18110/2017, 1920/2017/OSUZP/4/Ko Ú-023, nabytí právní moci 17.08.2017,

- Stavební povolení vydané dne 03.01.2018 Městským úřadem Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, pod č.j.: PDMUFT 120/2018, MUF 3732/2017/OSUZP/4/Kun-231.2,  nabytí právní moci 24.01.2018,

- Rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané dne 31.05.2017 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: KULK/43476/2017, OŽPZ 372/2017,

- Vyjádření k projektu stavby vydané dne 02.11.2017 AOPK ČR, oddělení péče o přírodu a krajinu, pracoviště Liberec pod č.j.: SR/0355/JH/2016 - 9.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

Zvláštní ustanovení

  - Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.

  - Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - bod 34.,

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. m).

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						             Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................

....................................						.......................................

Ing. Marián Šebesta							doplní účastník

generální ředitel