**Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

|  |  |
| --- | --- |
| Evidenční číslo objednatele: |  |
| Evidenční číslo zhotovitele: |  |
| Číslo akce objednatele: | 122170087 |

 **1. Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Objednatel**:  |  |
| Název: | **Povodí Labe, státní podnik** |
| Adresa sídla: | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| Statutární orgán: | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel |
|  |  |
| Zástupce pro věci technické: | Bc. Karel Koudela, vedoucí technické skupiny,technický dozor stavebníka (TDS),  |
|  | Ing. Ivan Princ, referent inženýrských činností, osoba pracující pod vedením TDS,  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| IČ: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 |

(dále jen jako „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2. Zhotovitel:**  |  |
| Název: |  |
| Adresa sídla: |  |
| Statutární orgán: |  |
| Osoba oprávněná k podpisu: |  |
| Zástupce pro věci technické: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Zápis v obchodním rejstříku: |  |
| Bankovní spojení: |  |

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ pro veřejnou zakázku nazvanou „**Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř. km 4,800-6,230**“
	2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací (zakázkové číslo 73 85 17 041) zpracovanou v říjnu 2017 Ing. Danielem Kotaškou, hlavním inženýrem projektu, společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., (dále jen „projektová dokumentace“).

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

1. **Předmět smlouvy**
	1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř. km 4,800-6,230**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
	2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích". V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatře-ní na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
2. **Doba plnění díla**
	1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
	2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **září 2019**
	3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2020**
3. **Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**
	1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,- Kč**,

 slovy: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** bez DPH.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

1. **Bankovní záruka**

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

1. **Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**
	1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
* Sdělení k ohlášení udržovacích prací, č. j.: OŽP/VOD/65483/17/Ka, ze dne 4/12/2017 vydané Magistrátem města Pardubic
* Vyjádření k záměru „Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř. km 4,800-6,230“, č. j.: 67580/2017/OŽPZ/Sv, ze dne 13/10/2018 vydané odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje
	1. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. února 2018.
1. **Zvláštní ustanovení**
	1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.
	2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
	3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.

* 1. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8. 6. této smlouvy.
	2. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnost podléhá smluvní pokutě podle odst. 8. 6. této smlouvy.
	3. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8. 4., 8.5 článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
	4. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
	5. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
	6. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| článek 2. | odst. 2.3.  | písm. a) | bod.: (4), (5), (8) |
| článek 7.  | (celý) |  |  |
| článek 12. | odst. 12.2.  | písm. c), e), g), m) |

* 1. Smluvní strany se dohodly, že se záruka dle článku 9. nevztahuje na těžení sedimentu.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
	* v této smlouvě,
	* v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
	* v nabídce vítězného uchazeče.
	* Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
	1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
	2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
	3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
	4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
	5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

1) Harmonogram prací

2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| V Hradci Králové, dne: | V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne:\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **……………………………………………..** | **…………………………………………..** |
| Ing. Petr Martínek  | Osoba oprávněná za zhotovitele |
| investiční ředitel |  |