KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2019

VODNÍ TOK:	Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita č. 26

První a druhý pokos

Staničení v km: 13,123 – 14,566

Pokos obou břehů koryta významného vodního toku Daníž v celé délce k.ú. Dyjákovičky. Začátek úseku je 120m pod pravobřežním vyústěním ČOV Dyjákovičky, konec úseku je po lávku pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice .

Popis úseku:

celková délka úseku:	1443 m

orientační výměra:	16319 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami pro pěší bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé plochy sečené křovinořezem s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Dílčí úsek 1 (celkem 8058 m2)

120m pod pravobřežním vyústěním ČOV Dyjákovičky po silniční most komunikace III. třídy č. 40837 ř.km 13,123 – 13,785 o celkové délce (LB + PB) 662 m a výměře cca 8058 m2. Pokos bude proveden 1,0 m za horní břehovou hranu. V místech lávek pro pěší bude pokos proveden i pod těmito lávkami.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Dílčí úsek 2 (celkem 8261 m2)

silničního mostu komunikace III. třídy č. 40837 až po lávku pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice, ř. km 13,789 – 14,566 o celkové délce (LB + PB) 777 m a výměře cca 8261 m2. Pokos bude proveden 1,0 m za horní břehovou hranu, popř. po okraj souběžné asfaltové cyklostezky.

V obci Dyjákovičky je u vodního toku se nachází nově vysázená parková vegetace, v blízkosti cyklostezky jsou sloupy veřejného osvětlení.

Použití mechanizace: 70% mulčovač na příkopovém rameni, 30%křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace

KÚ 1 (ř.km 13,785)

ZÚ 1 (ř.km 13,123)

ZÚ 2 (ř.km 13,789)

KÚ 2 (ř.km 14,560)

Daníž

Chvalovice

Dyjákovičky