č. objednatele:

č. zhotovitele:

S M L O U V A   O   D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:											Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Hradec Králové

Adresa:														Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Radomír Tylš, ředitel PÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Laudová Dita, DiS., Bc. Jiří Helinger

Bankovní spojení:										Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

## Číslo účtu:													78-7773690287/0100

## IČ/DIČ:														00020478/není plátce

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. ……………

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

# Předmět a účel smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhů: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skalice u Smiřic (předpoklad 347 ha) včetně ucelené části k.ú. Bukovina u Hradce Králové (předpoklad 4 ha) a Smiřice (předpoklad 61 ha); Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skalička nad Labem (předpoklad  144 ha) včetně ucelené části k.ú. Bukovina u Hradce Králové (předpoklad 1 ha), dále jen „KPÚ Skalice u Smiřic a KPÚ Skalička nad Labem“ včetně návrhu změn katastrálních hranic, vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické stability krajiny.

2. 	Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.

3.	Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující  předpisy:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

- Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1  č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.

- Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23.

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22.

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j. 10747/2010-13300 vydaný Ministerstvem zemědělství ČR,  Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, platnost od 1.4.2010

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách č.j. 10749/2010-13300 vydaný Ministerstvem zemědělství ČR,  Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, platnost od 1.4.2010

- Platné technické normy.

- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a  účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě  nabude platnosti a účinnosti jiný  předpis vztahující se k předmětu plnění  veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito  novými předpisy.

4.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v čl. V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.).

5. 	Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1.    Nabídka zhotovitele ze dne ……………..

2. 	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.

3. 	Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

### Rozsah díla a jeho členění na hlavní a dílčí fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující hlavní a dílčí fakturační celky samostatně pro KPÚ Skalice u Smiřic a samostatně pro KPÚ Skalička nad Labem v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění,  Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav č.j.: 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách č.j.: 10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků

Ad. 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim – včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

Ad. 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP) schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace.

Ad. 1.3. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty) včetně druhů pozemků spolu s nezbytnými komisemi pro stanovení hranic liniových staveb, jejich stabilizaci (mezníky, v místech ohrožených zemědělskou nebo stavební činností dřevěnými kolíky) a následné zaměření těchto šetřených hranic pro návrh nového uspořádání pozemků.

Ad. 1.4.,1.5. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ vč. předepsané stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.

Ad. 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění).

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro vyznačení poznámky o zahájení řízení o pozemkových úpravách do katastru nemovitostí.

Vyhodnocení řešené výměry v obvodu KPÚ.

Ad. 1.7. Návrh předpokládané změny katastrálních hranic – Vyhotovení podkladů pro projednání v zastupitelstvech dotčených obcí (města) včetně projednání s vlastníky a vyhotovení podkladů pro zápis do KN. Vyhotovení podkladů pro návrh změn katastrálních hranic v souladu s ust. §§ 22 a 23 vyhl. č. 26/2007 Sb. Dokumentace bude obsahovat: grafický podklad s vyznačením stávajících a nově navrhovaných katastrálních hranic, výkaz výměr o celkových výměrách směňovaných ploch (1:1), seznam dotčených listů vlastnictví a adres vlastníků a návrh písemné dohody obcí.

Ad. 1.8. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které poté ustanoví usnesením pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů včetně nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb. na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i.

Elaborát  bude  vypracován  v  souladu  s  ust.  § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky (nároková mapa a grafické přílohy pro jednotlivé vlastníky a projednání). Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností, jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

Ad. 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

Ad. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

Ad. 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu společných zařízení s prioritní potřebou realizace.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy    včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

Ad. 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Pro odsouhlasení a projednávání s vlastníky budou pozemkovému úřadu předkládány bilance pozemků včetně příslušného grafického podkladu pro rozeslání vlastníkům. Počet odevzdaných pare bilancí s grafickým vyznačením navržených pozemků je požadován takto:

- 1 x výtisk dle LV včetně grafické přílohy pro pozemkový úřad

- 1 x výtisk pro každého vlastníka na předmětném LV včetně grafické přílohy pro rozeslání a 1 x v digitální formě. Členění bilancí bude po listech vlastnictví, tj. každý list vlastnictví bude představovat jeden samostatný soubor

Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav.

Ad. 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu pět vyhotovení pro KPÚ Skalice u Smiřic a v počtu  čtyř  vyhotovení pro KPÚ Skalička nad Labem - v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V případě změny návrhu po vydání rozhodnutí o schválení návrhu (odvolání) bude vypracována aktualizace kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

Zhotovitel zajistí, aby v kompletní dokumentaci návrhu KPÚ byly veškeré statistické údaje o pozemkové úpravě v rozsahu, který je uveden na www.eagri.cz v součinnosti s pozemkovým úřadem (Komplexní pozemková úprava v k.ú. Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u Hradce Králové a Smiřice; Komplexní pozemková úprava v k.ú. Skalička nad Labem, včetně ucelené části k.ú. Bukovina).

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

Ad. 3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

Ad. 3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Aktualizace plánu společných zařízení na základě schváleného návrhu a mapy DKM (nová parcelní čísla, výměry jednotlivých objektů společných zařízení, časový sled realizace). Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

Čl. IV.

### Technické požadavky na provedení díla

- Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit, *.cot (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty.

Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro projednávání nároků a návrhů, přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. Formát dat bilancí - *.txt, *.doc, *.html, *.rtf (návaznost na čl. III, bod 2.5).

- Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: (číslování v návaznosti na čl.III.)

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 4 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 2 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

1.3. Polohopisné a výškopisné  zaměření zájmového území - 4 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

1.4., 1.5. Geometrické a polohové určení obvodu - 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

1.7. Návrh předpokládané změny katastrálních hranic - 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

1.8. Dokumentace nároků vlastníků - 4 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 5 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosič pro KPÚ Skalice u Smiřic, 4 x zpracování v listinné formě a 1x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem.

Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 2 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 2 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení (komunikace a další stavby) - 2 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 2 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení (vodohospodářská zařízení) - 2 x zpracování v listinné

formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 2 x zpracování v listinné

formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD pro KPÚ Skalice u Smiřic; 3 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.

3.2. Zpracování mapového díla - 5 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic;  4 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

Aktualizace plánu společných zařízení 5 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalice u Smiřic;  4 x zpracování v listinné formě a 1 x na CD nebo DVD nosiči pro KPÚ Skalička nad Labem

- Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

- Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. V.

### Čas a místo předání díla

- Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.

Přípravné práce: do 17 měsíců od uzavření smlouvy

Návrhové práce: do 29 měsíců od uzavření smlouvy

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI: do 36 měsíců -  do 31.12.2013

- Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

- Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. VI.

### Předání a převzetí díla, sankce, záruky

  - Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí …… Kč za každý kalendářní den prodlení

  - Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí ……Kč za každý kalendářní den prodlení

  - Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí ……Kč za každý kalendářní den prodlení

  - Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního/dílčího fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončeném hlavním/dílčím fakturačním celku o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

  - Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.

Čl. VII.

### Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

I. tabulka

| KPÚ Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK a Smiřice |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH | Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | Kč |
| Celková cena bez DPH | Kč |
| DPH | Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | Kč |

II. tabulka

| KPÚ Skalička n/L, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH | Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | Kč |
| Celková cena bez DPH | Kč |
| DPH | Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | Kč |

I. tabulka + II. tabulka: KPÚ Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK a  Smiřice; KPÚ Skalička n/L, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK

| Celková cena bez DPH | 0 Kč |
| --- | --- |
| DPH | 0 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 0 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. 	V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. 	U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.

4. 	Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

5. 	Zadavatel si vyhrazuje užít opčního práva ve výši 300.000,- Kč bez DPH na nově vzniklé projekční a geodetické práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jsou nezbytně nutné k dokončení díla, v jednacím řízení bez uveřejnění. Jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.

Čl. VIII.

### Platební a fakturační podmínky

- Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků samostatně za KPÚ Skalice u Smiřice a  samostatně za KPÚ Skalička nad Labem, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

- U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po provedení zápisu do KN.

- Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních samostatně za KPÚ Skalice u Smiřice a samostatně za KPÚ Skalička nad Labem, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením hlavního fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.

- Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

- Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

- Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

- Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho hlavních/dílčích fakturačních celků, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

- Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

  - insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

  - zhotovitel vstoupí do likvidace;

  - nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;

- Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

- Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

- Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

- Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

- V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

### Jiná ujednání

- Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

- K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

- Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

- Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.

- V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

# Čl. XI.

### Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

- Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………………………….… dne ………………..

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………	………………………………

Ing. Radomír Tylš	statutární orgán

ředitel pozemkového úřadu	zhotovitele

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. obj. ……………, č. zhotovitele…

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u Hradce Králové a Smiřice; Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Skalička nad Labem, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u Hradce Králové

I. Tabulka pro KPÚ Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK a Smiřice

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 412 |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 412 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 412 |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území | ha | 412 |  |  |  |
| 1.4. 1.5. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů vč. předepsané stabilizace | 100bm | 160 |  |  |  |
| 1.6. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 56 |  |  |  |
|  | - vytyčení pozemků vč. předepsané stabilizace |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Návrh předpokládané změny katastrálních hranic vč. projednání a vyhotovení podkladů pro zápis do KN | 100bm | 36 |  |  |  |
| 1.8. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 412 |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH |  |  |  |  | 17 měsíců |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 412 |  |  |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 412 |  |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 412 |  |  |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 412 |  |  |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 5 |  |  |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 29 měsíců |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace | 100bm | 350 |  |  | do 1 měsíce |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 412 |  |  | do 2 měsíců |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace pro KPÚ Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK a Smiřice |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | Kč |  |

II. Tabulka pro KPÚ Skalička nad Labem, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 145 |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 145 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 145 |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území | ha | 145 |  |  |  |
| 1.4. 1.5. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů vč. předepsané stabilizace | 100bm | 104 |  |  |  |
| 1.6. | Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 8 |  |  |  |
|  | - vytyčení pozemků vč. předepsané stabilizace |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Návrh předpokládané změny katastrálních hranic vč. projednání a vyhotovení podkladů pro zápis do KN | 100bm | 6 |  |  |  |
| 1.8. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 145 |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH |  |  |  |  | 17 měsíců |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 145 |  |  |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 145 |  |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 145 |  |  |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 145 |  |  |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 |  |  |  |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 29 měsíců |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace | 100bm | 150 |  |  | do 1 měsíce |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 145 |  |  | do 2 měsíců |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace pro KPÚ Skalička n/L, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| DPH |  |  |  |  | Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | Kč |  |

1) Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum.

Celková rekapitulace: I. tabulka + II. tabulka

| KPÚ Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK a Smiřice; KPÚ Skalička n/L, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u HK |  |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH | Kč |
| DPH | Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | Kč |

V ……………………..dne						V ………………………dne

Za objednatele:							Za hotovitele:

………………………………………..					……………………………………………

Ing. Radomír Tylš										 statutární orgán zhotovitele

ředitel pozemkového úřadu