Zápis z předběžné tržní konzultace

(Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa)

konané dne 6. 2. 2019 v sídle zadavatele Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013.

Za zadavatele byli přítomni: Ing. David Fína

Ing. Karel Kořínek

Mgr. Tomáš Pazdera

Mgr. Denisa Králíková

Předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) se zúčastnili zástupci společnosti Podlahy Blanket s.r.o., všichni jsou zapsaní na prezenční listině, která bude přílohou tohoto zápisu.

V 11:00 hodin proběhlo přivítání účastníků PTK. Všichni přítomní byli seznámeni se skutečností, že jednání bude nahráváno na diktafon, záznam bude uchován z důvodu transparentnosti návazného zadávacího řízení. Účastníkům bylo vysvětleno, co je předběžná tržní konzultace a k čemu má sloužit.

Jednání bylo rozděleno do 3 částí:

1. Úvodní část

2. Představení a prohlídka státního podniku (představení technických parametrů veřejné zakázky)

3. Diskuze

Ing. Fína a Mgr. Pazdera přivítali a seznámili účastníky s programem. Následovala prohlídka podniku, resp. suterénu, přízemí a I. podlaží, jež se tato předběžná konzultace měla týkat.

Během prohlídky si účastníci a zástupci zadavatele vyjasnili stavební (technické) dotazy týkající se rekonstrukce prostor budovy A v 1PP,1NP a 2NP.

Po prohlídce proběhlo opětovné přivítání a představení. Účastníkům byly podány základní informace o vypisované veřejné zakázce, které byly zdokumentovány na audiozáznam (o jakou zakázku by se mělo jednat, pravděpodobné rozdělení zakázky na části (hrubé stavební práce, nábytek a podlahy).

Dále bylo zopakováno, že se jedná o výběrové řízení na zakázku: Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa. Rekonstrukce se týká 3 pater (Suterén, přízemí, I. patro kanceláří). Zástupci zadavatele uvedli 2 stěžejní věci. Jedná se o přízemí a její rekonstrukci celé vstupní recepce a vše související a rekonstrukci jednotlivých kanceláří a chodeb v I. patře.

Mimo jiné bylo sděleno, že v následujícím období je v plánu i rekonstrukce dalších podlaží a schodiště označené jako etapa II., III.

3. část Diskuze

Účastníci shrnuli ve zkratce body, které byly řečeny při prohlídce podniku, res. prostorů, kterých se rekonstrukce týká:

- suterén a jeho opravy - bude předlážděna podlaha, nátěry, stropy – nové podhledy, nové dveře, schodiště – dojde k přebroušení. Účastník uvádí, že technické věci byly ujasněny již při prohlídce. Dalším důležitým krokem, které účastníky zajímá, je projektová dokumentace – projekt a slepý rozpočet.

V zápisu uvádíme nejpodstatnější dotazy.

- Účastník: Dotaz, zda zadavatel bude nejdříve soutěžit cenu na základě slepého rozpočtu nebo bude sjednána další konzultace s architektem kvůli upřesnění rozpočtu, aby měli všichni účastníci stejné zadání.

Reakce: Zadavatel nacenění jednotlivých položek projedná s příslušným projektantem a architektem. V rámci transparentnosti zadané nacenění bude specifikované tak, aby to bylo pro všechny přesné a stejné. V rámci výběrového řízení dodavatelé mohou podávat dotazy, žádosti o vysvětlení, a to elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele E- ZAK. Bude dostatečný prostor pro ujasnění zadávacích podmínek.

- Účastník: Dotaz, zda zadavatel bude informovat dodavatele o vypsání VZ týkající se

rekonstrukce interiérů.

Reakce: Ano, zadavatel tuto VZ zveřejnění na profilu zadavatele a zároveň obešle oznámení

o vypsané VZ potenciálním dodavatelům prostřednictvím elektronické pošty.

- Účastník: Dotaz, zda zadavatel preferuje zakázku rozdělit na hrubou stavbu, podlahy a nábytek

nebo ponechat jako celek.

Reakce: Zadavatel upřesní. Formálně se jedná o jednu zakázku, ale pravděpodobně zakázka

bude rozdělena na části.

- Účastník: Dotaz, zda bude při realizaci přítomen stavební dozor a autorský dozor?

Reakce: Ano, budou přítomni.

- Účastník: Dotaz, kdy si zadavatel představuje termín realizace?

Reakce: Zadavatel si představuje termín realizace v době, kdy stavba bude nejméně ovlivňovat

provoz budovy, tzn. v letních měsících (červen).

- Účastník: Dotaz, zda je v budově Povodí nějaké hlukové omezení, omezená pracovní doba?

Reakce: Zadavatel preferuje, aby práce byly prováděny i přes víkend. Jednalo by se nejvíce o hlučné bourací práce. Co se týká okolních budov, zásadní problém s hlukem a prašností by zřejmě být neměl, a to na základě zkušenosti se stavebními pracemi, které se na Povodí prováděli v minulých letech. Zadavatel případně zjistí na stavebním úřadě, zda jsou uvedeny nějaká omezení a  případně je vymezí v zadávacích podmínkách.

Účastník: Dotaz, zda nebude problém s parkováním, resp. umístění kontejnerů.

Reakce: Zadavatel promyslí, kde vymezí prostor pro kontejnery. Nicméně problém s parkováním či umístěním kontejnerů není. Povodí má vlastní parkoviště a před budovou Povodí má vyhrazená místa k parkování na určitou časovou dobu, dále vlastní parkoviště ve dvoře.

Účastník: Dotaz, jakým způsobem bude probíhat likvidace suti, skrz budovu nebo venkem budovy.

Reakce: Zadavatel má možnost umístění shozu na stavební suť na obou stranách budovy. Jelikož se jedná o suterén, přízemí a 1. patro, z jedné strany lze umístit kontejner k parkovištím u okna a z druhé strany do dvora.

- Účastník: Dotaz, zda je možné používat jeden výtah, který bude sloužit k přesunu sutin.

Reakce: Zadavatel dotaz promyslí, ale zřejmě by to bylo možné.

Závěrem se zástupci zadavatele zeptali účastníků, zda má někdo ještě nějaké dotazy či by chtěl reagovat na názory, které zazněly. Byl položen ještě jeden dotaz ohledně dalších případných dotazů, sloužící k upřesnění zadávací dokumentaci.

Reakce: Ano, po zahájení výběrového řízení je možné vznést připomínky, dotazy k zadávací dokumentaci, jak k administraci, tak k technické části. Zadavatel uvádí, že bude poskytnuta prohlídka místa plnění.

Zástupci zadavatele poděkovali účastníkům za názory a za účast, a rozloučili se s účastníky.