Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		229180016

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Ing. Martin Oliva, hlavní technický dozor stavebníka,

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Předmět díla

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900 – vrtný průzkum“.

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení vrtného průzkumu rozdělovacího objektu na Olešnickém potoce v Česticích.

  - Vrtný průzkum bude proveden s výnosem jádra a s vyhodnocením pevnostních a mechanických vlastností vývrtů rozdělovacího objektu, navazujících zdí a založení objektů. Průzkum bude proveden pro potřeby projektové dokumentace pro provedení stavby.

Vrty minimálního průměru 100 mm budou provedeny jako:

- svislý, na hloubku 2,6 m (po základovou spáru) na návodním líci středového pilíře (šíře 0,55 m) v předem určeném místě (vrt A dle Ortofoto detailu), celkový počet - 1 ks,

- prodloužení vrtu A do podloží na celkovou hloubku 4,1 m, tj. dl. prodloužení 1,5 m (s výnosem podloží – předpoklad štěrk)

- svislý, na hloubku 3,1 m (po základovou spáru) na vzdušném líci středového pilíře v předem určeném místě (vrt B dle Ortofoto detailu), celkový počet - 1 ks,

- vodorovný, na hloubku 0,5 m na vzdušném líci středového pilíře v předem určeném místě, cca 1,0 m nade dnem, s hladinou na výšce cca 0,4 m (vrt C dle Ortofoto detailu), celkový počet - 1 ks,

- svislý, na hloubku 3,4 m (po základovou spáru) na pravobřežní zdi v podjezí rozdělovacího objektu v předem určeném místě (vrt D dle Ortofoto detailu), celkový počet - 1 ks,

- vodorovný, na hloubku 1,3 m (po rub zdi) na pravobřežní zdi v podjezí rozdělovacího objektu v předem určeném místě, cca 1,0 m nade dnem, s hladinou na výšce cca 0,4 m (vrt E dle Ortofoto detailu), celkový počet - 1 ks,

- vodorovný, na hloubku 1,0 m (po rub zdi) na levobřežní zdi v podjezí rozdělovacího objektu v předem určeném místě, cca 1,3 m nade dnem, s hladinou na výšce cca 0,9 m (vrt F dle Ortofoto detailu), celkový počet - 1 ks,

Vrty budou po odebrání vzorků vyplněny vysokopevnostní výplňovou maltou a dotěsněny. U všech vývrtů budou, pro hloubku výnosu 0 - 30 cm, 60 - 90 cm (vrt A, B, D, E, F), 180 - 210 cm (vrt A, B, D), 220 - 250 cm (vrt A, B, D), stanoveny základní výpočtové charakteristiky betonu: pevnost v tlaku, objemová hmotnost. Výnos vrtů s přiloženým měřítkem bude vyfotografován.

Během vrtání a vyplňování vrtů se zhotovitel zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo k znečištění vodního toku.

Součástí díla bude závěrečné vyhodnocení průzkumu – zpráva s popisem výnosů z jednotlivých vrtů (kvalita, hloubka). Zpráva bude předána objednateli v digitální podobě ve formátu (pdf) a ve dvou tištěných vyhotoveních.

K vrtným pracím budou přizváni projektanti objednatele (Ing. Vávra a Ing. Raková, Povodí Labe, státní podnik, OIČ) a zástupce provozovatele (Jiří Jindra, Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, PS Žamberk).

- Doba plnění díla

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2019

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Cena díla

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ........................................................................................ korun českých bez DPH.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Přehledná situace C. 1 v měřítku 1:50 000.

- Situace katastrální mapy s vyznačením místa provedení jednotlivých vrtů A-F.

- Ortofoto detail s vyznačeným místa provedení jednotlivých vrtů A-F.

- Investiční záměr „Olešnický potok, rekonstrukce koryta, ř. km 0,600 – 0,900“ vypracovaný Mgr. Kateřinou Rupešovou, úsekovou techničkou závodu Pardubice.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 3. 2018.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektové dokumentace neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 14.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), body 1. – 18. a 20.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1. – 12.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. – 20.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1. – 5.,

- čl. 2. Cena, odst. 5.,

- čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.,

- čl. 4. Součinnost objednatele, odst. 1.,

- čl. 6. Záruka za jakost díla, odst. 1. - 4.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne .................

...................................						......................................

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel 							funkce