Technická specifikace GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí

Předmětem veřejné zakázky je generální oprava 2ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí (dále RZT) v odběrné věži na VD Slezská Harta. Výkresová dokumentace skutečného stavu 
– SESTAVA RZT, VODÍCÍ KOLO SESTAVA A TÁHLO SESTAVA včetně kusovníku je součástí zadávací dokumentace, součásti budou výrobní výkresy všech nově vyráběných dílů
(příloha č. 2).

Demontáž a zpětná montáž bude prováděna způsobem umožňujícím vždy provozování jedné spodní výpusti bez omezení.

Předpokládaný rozsah prací pro jednu RZT:

- Vytažení tabule do polohy otevřeno, kde bude zajištěna pomocí podpěrných nosníku

- Odpojení hydraulického systému, demontáž stojanu s pístem pomocí jeřábu ve strojovně

- Postupné vytažení tabule na revizní plošinu (podlahu v odběrné věži) pomocí jeřábu ve strojovně

- Rozebráni tabule na 2ks v dělící rovině

- Transport tabule pomocí vozíku po lávce na záchytné parkoviště na hrázi (nosnost vozíku 5t)

- Odvoz do dílen zhotovitele

- Kompletní rozebrání v dílnách zhotovitele, očištění abrazivní metodou, NDT zkoušky, vystavení nálezové zprávy

- Všechna pojezdová kola jsou uložena na excentrických hřídelích, při demontáži je nutné zaznamenat polohu natočení každého excentru pro usnadnění seřízení při zpětné montáži.

- Provedení GO RZT dle rozsahu specifikace

- Obnovení protikorozní ochrany

- Transport zpět na VD, sestavení tabule, oprava nátěru po přepravě a provedení funkčních zkoušek( za vyrovnaných tlaku a s průtokem), vystavení protokolu, převzetí objednatelem

Specifikace GO RZT položkové dle seznamu výkresové dokumentace:

- Veškeré díly, které se budou tryskat, opravovat a následně se provede obnova protikorozní ochrany

Stavidlo rychlouzávěr - RAM 1, RAM 2, PŘÍDRŽKA

Vodící kolo -  KOLO, HŘÍDEL, KRYT KOLA, POUZDRO 1, POUZDRO 2

Táhlo – TÁHLO L=2015, TÁHLO L=3200, SPOJKA,

- Nejprve se veškeré díly důkladně opláchnou tlakovou vodou.

- Provede se hrubé tryskání (dle DIN 55298), suché ostrohranné abrazivní tryskaní povrchu na stupeň čistoty Sa 2 dle EN ISO 8501-1 (nekovovým abrazivem broky jsou nepřípustné)

- ostré hrany (příruby+svary+ostré důlky) se zbrousí

- u všech dílů bude provedena vizuální a vzhledová kontrola, následně se na všech svarech provede magneticko-prášková zkouška (barevná) pro tupé i koutové svary

- u tupých svarů, kde bude dobrý přístup provést ultrazvuk

- po této prohlídce se vypracuje nálezový protokol technického stavu všech kontrolovaných dílu se stanovením rozsahu opravy jednotlivých částí

- se závěrem nálezového protokolu bude zadavatel seznámen na svolaném výrobním výboru v dílnách dodavatele, zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit svoje provozní připomínky k závěru nálezového protokolu, v případě odlišnosti od zadání

- provedou se veškeré opravy poškozených částí konstrukce

- po drobných opravách se provede suché ostrohranné abrazivní tryskaní (nekovovým abrazivem – struskou) povrchu na Sa 3, kotvící profil min. BN10A dle Rugotestu No. 3, množství a velikost prachových částic max. 2/2 dle ČSN ISO 8502-3, max. množství soli 20 mg/m2 dle ČSN ISO 8502-6/9

- původní metalizace bude z povrchu odstraněna tryskáním v celém rozsahu

Nátěrový systém typ 1 : Stavidlo rychlouzávěr RAM 1, RAM 2

- u obou rámů bude provedena metalizace slitinou ZnAl (85% Zn, 15% Al) o tloušťce 
120 µm

- následně bude aplikován epoxidový nátěr tl. suchého filmu celkem 600 µm, bude použit nátěr typu  polyamid/aminem vytvrzující dvousložková epoxidová hmota vyztužená skleněnými vločkami, pro těžké korozní podmínky, vhodná do trvalého ponoru a odolného silné abrazi, aplikace vysokotlakým stříkáním

- požadavek na přilnavost po úplném vytvrdnutí je min. 12MPa

Nátěrový systém typ 2 : Stavidlo rychlouzávěr – PŘÍDRŽKA, Vodící kolo -  KOLO, HŘÍDEL, KRYT KOLA, POUZDRO 1, POUZDRO 2, Táhlo – TÁHLO L=2015, TÁHLO L=3200, SPOJKA,

- u všech těchto dílů bude provedena metalizace slitinou ZnAl (85% Zn, 15% Al) o tloušťce 
120 µm

- následně bude provedena aplikace nátěru typu dvousložkový epoxid pigmentovaný hliníkem, který vytvrzuje do tvrdého a odolného nátěru s dobrou odolností proti oděru a vodě, aplikovaný ve dvou vrstvách (150µm) o celkové tloušťce suchého filmu 300µm

- požadavek na přilnavost po úplném vytvrdnutí je min. 8MPa

Pozn.: objednatel bude vyzván ke kontrole protikorozní ochrany po každé aplikované vrstvě nátěru

Nátěrový systém:

Povrchová ochrana bude provedena v souladu především s těmito normami:

ČSN ISO 8501 – Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot

ČSN EN ISO 12944 – Nátěrové systémy – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

chráněných nátěrovými systémy

ČSN ISO 2409 – Kontrola přilnavosti nátěru

Aplikace povrchové ochrany bude odpovídat mimo jiné i normám: ČSN 03 8220, ČSN 03 8762.

Všeobecné požadavky na ochranu před korozí

Pro antikorozní ochranu musí být dodrženy veškeré předpisy výrobce resp. dodavatele pro jednotlivé nátěrové systémy. Nátěry budou provedeny dle příslušných norem (v souladu s ČSN EN ISO 12944-1 až 9) a předpisů dodavatele odpovídajícími nátěrovými systémy. Nátěry zařízení budou voleny podle pracovního prostředí zařízení. Pro konstrukce ponořené do vody jde především o zónu podponorovou resp. zónu se střídavým ponorem dle ČSN EN ISO 12 944-2. Stupeň agresivity Im1 – sladká voda, stupeň korozní agresivity C5I-velmi vysoký. Návrh a systém protikorozní ochrany bude v plném rozsahu konzultován se zadavatelem, který bude mít rozhodující slovo o konečném provedení, typu a složení nátěrového systému. Pro povrchovou ochranu je požadováno použití nátěrového systému odpovídající životnosti nových ochranných povlaků 
vysokou – tj. 15 a více let, v souladu s ČSN EN ISO 12944-5. Doporučené tloušťky nátěrů (měřeno v suchém stavu) musí být ověřeny měřením (na náklady dodavatele) a protokoly budou předány objednateli. K navrženému nátěrovému systému dodavatel předá náležitou dokumentaci, která musí nejméně obsahovat jméno výrobce, typ, vlastnosti a technické podmínky nátěrů, technické a bezpečnostní listy, referenční listy apod.

- Veškeré díly, které jsou opracovány na přesný rozměr

Vodící kolo -  POUZDRO 1, POUZDRO 2, POUZDRO 3, PŘÍDRŽKA

Táhlo – ČEP1, ČEP 2

- Bude provedeno chemické a mechanické očištění všech dílců

- Všechny tyto dílce budou následně zkontrolovány nejprve vizuálně a pak se na nich provede kapilární zkouška na trhlinky

- Následně se vypracuje nálezový protokol, který bude zaslán k posouzení investorovi.

- V minulosti bylo zjištěno, že cca ⅓ čepu na táhlech je poškozených a bude nutné je vyrobit nové

- Po provedení veškerých úkonu budou všechny dílce nakonzervovány

- U dílu POUZDRO 1,2 bude nejprve provedena obnova protikorozní ochrany (NS2) a následně se provede konzervace

- Veškeré díly, které budou vyrobeny a dodány nové:

- Stavidlo rychlouzávěr – NOTOVÉ TĚSNĚNÍ Poz. 4,5,6,18; PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ Poz. 19; LIŠTA 1,2,3,4 Poz. 7,8,9,10; ČEP 1,2,3 Poz. 11,12,13; DESKA 1,2 Poz. 14,15; PŘÍDRŽKA 80 Poz. 33, PŘÍDRŽKA 63 Poz. 34;

  - Veškeré těsnění bude nahrazeno novým stejného typu, velikosti a složení

  - Všechny lišty a přídržky budou vyrobeny nové: materiál nerez 1.4301, původně černý mat.

  - Všechny čepy budou vyrobeny nové: materiál nerez DIN 1. 4021 k 12QT, původně černý mat.

  - Desky 1,2 Poz. 14,15 budou vyrobeny nové: materiál S355JO – otryskání na Sa 2,5, nátěrový systém typ 2

- Táhlo – PŘÍDRŽKA 80 Poz.6; ČEP 1,2 Poz. 4,5

  - Všechny přídržky budou vyrobeny nové: materiál nerez 1.4301

  - Cca ⅓ čepu je poškozených a bude nutné je vyrobit nové (6ks ČEP1, 6ks ČEP2)
: materiál nerez DIN 1. 4021 k 12QT, původně černý mat.

- Veškeré díly, které budou nahrazeny novými:

- Stavidlo rychlouzávěr – veškerý spojovací materiál Poz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 bude nahrazen novým: materiál nerez typ A4 původně pozink

- Vodící kolo – GUFERO Poz. 8; LOŽISKO Poz. 10; TĚSNÍCÍ KROUŽEK Poz. 11,12,13; MAZACÍ HLAVICE Poz. 16, SPOJOVACÍ MATERIÁL: Poz. 17,18, 19,20,21,22 bude nahrazen novým: materiál nerez typ A4 původně pozink

  - Gufera Poz. 8 bude nahrazeno novým stejného typu a složení

  - Ložiska Poz. 10 bude nahrazeno novým stejného typu a výrobce (ZKL)

  - Těsnící kroužky budou nahrazeny novými stejného typu a složení

  - Mazací hlavice budou nahrazeny novými

- Táhlo – spojovací materiál Poz. 35, 37 viz kusovník K-224-18 3/3 bude nahrazen novým: materiál nerez typ A4, původně pozink

Poznámka:

- U veškerého spojovacího materiálu bude při montáži použit montážní tuk s atestem pro potravinářský průmysl pro použití na korozivzdorné oceli.

- Veškerá ložiska budou naplněna permanentním mazivem s obsahem teflonu s atestací pro pitnou vodu.

- Je možné, že některá pojezdová kola budou po otrýskání vykazovat větší opotřebení než je předpokládáno. V tomto případě, bude na základě nálezového protokolu rozhodnuto za účasti investora o obrobení těchto kol, doplnění nerezového návaru a opracování na přesný rozměr dle dokumentace nad rámec specifikace opravy. (min. vrstva návaru po opracováni je 8mm na průměr kola).

- Po GO je nutné osy vodících kol ustavit do roviny ±0,3mm natáčením excentrických hřídelí. Čelní plochy vodících kol ustavit do roviny ±0,3mm stavěcími šrouby.

Vzniklé odpady při GO budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

Součinnost zadavatele

- Umožnit volný příjezd vozidel a jejich parkování v sobotu, neděli a v noci.

- Umožnit připojeni el. energie, zásuvka 380 V 32 Amp, 220 V pro osvětlení a provádění prací.

- Umožnit manipulaci s jeřábem ve věži MVE za součinnosti zadavatele.

- Umožnit využití prostor objednatele pro osobní hygienu pracovníku zhotovitele.

- Spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny obnovou nátěru.

- Vzhledem k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude probíhat za provozu VD, zavazuje se objednatel, že vytvoří v období maximálně možné podmínky tak, aby bylo možné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem realizovat v dohodnutém termínu.

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto podmínky při provádění prací:

- Zhotovitel je zodpovědný za použitou technologii, pracovní prostředky, nářadí a materiál.

- Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.

- Provádět práce na základě své odbornosti, vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném ročním období.

- Při aplikaci nátěru dodržet odstup od rosného bodu tak, jak uvádí dodavatel nátěrového systému.

- Dodržovat stanovené bezpečnostní podmínky na pracovišti dle zaškolení a vnitřních předpisů objednatele.

Požadované doklady předané objednateli při dokončení díla:

- stavební (montážní) deník

- závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů,

- prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

- protokoly o prováděných svářečských pracích a měřeních tloušťek nátěrů po každé aplikované vrstvě,

- doklady o likvidaci vzniklých odpadů

Další požadavky a smluvní podmínky jsou upřesněny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo.

Termín plnění veřejné zakázky je: 19.8. 2019 – 31.10. 2019

Záruční doba je požadována v délce 60 měsíců na protikorozní ochranu, na ostatní 24 měsíců.

Kalkulace nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny bude vypracována v členění podle veškerých podmínek pro provedení díla uvedených v Technické specifikaci GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí a v Obchodních podmínkách – návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Cena jednotlivých položek bude vždy zahrnovat provedení prací na obou stavidlových tabulích.

| Popis položky | Cena za položku v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Vytažení, demontáž, částečné rozebrání a transport tabule do dílen zhotovitele |  |
| Kompletní rozebrání tabule a jejich dílů v dílnách zhotovitele, očištění, otryskání povrchu, oprava povrchu, opravy částí konstrukce, nedestruktivní zkoušky |  |
| Provedení povrchové ochrany dílů dle technické specifikace – nátěrový systém 1 – metalizace a nátěr v požadované tloušťce |  |
| Provedení povrchové ochrany dílů dle technické specifikace – nátěrový systém 2 – metalizace a nátěr v požadované tloušťce |  |
| Díly opracované na přesný rozměr dle technické specifikace bod. 1 – očištění, vizuální kontrola a kapilární zkouška, obnova nátěru na pouzdrech – nátěrový systém 2, konzervace dílů |  |
| Výroba, dodání a montáž nových dílů dle technické specifikace bod 3 – těsnění, čepy, desky, přídržky |  |
| Dodání a montáž nových dílů - spojovací materiál, ložiska, gufera, těsnící kroužky, mazací hlavice dle technické specifikace bod 4 |  |
| Vedlejší a ostatní náklady – montážní deník, závěrečná zpráva, dodání dokladů a protokolů o zkouškách, likvidace odpadů |  |
| Cena celkem |  |