**P R O T O K O L**

**ze 17. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody**

**Moravany nad Váhom**

**23. – 25. května 2017**

### Stavba „Oprava včetně zpevnění koruny pravobřežní hráze řeky Moravy v linii cyklotrasy v řkm 79,500 – 93,470“ (Lanžhot – Moravská Nová Ves) (HZ IX 31C až IX 16C)

(nový bod)

Česká delegace sděluje, že připravuje opravu včetně zpevnění koruny pravobřežní hráze řeky Moravy v řkm 79,500 – 93,470 (Lanžhot – Moravská Nová Ves) do projektované úrovně koruny hráze. Stavba bude probíhat ve třech etapách – SO 01 – Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od řkm 83,200 po řkm 87,000, SO 02 - Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od řkm 79,500 po řkm 83,200 a SO 03 – Oprava koruny hráze od řkm 83,200 po řkm 93,470.

Po dokončení prací předá česká strana slovenské straně dokumentaci skutečného zhotovení včetně zaměření koruny hráze.

Slovenská delegace vzala sdělení na vědomí. K projektové dokumentaci se vyjádří prostřednictvím zmocněnců.

**Komise vzala toto sdělení na vědomí a uložila Skupině T, aby nadále sledovala tuto záležitost a o dalším průběhu informovala Komisi na jejím nejbližším zasedání.**

**Zápis**

**z jednání Společné pracovní skupiny pro technické otázky k přípravě   
18. zasedání Česko-slovenské komise pro hraniční vody,   
konaného v Turčianských Teplicích ve dnech 7. - 9. března 2018**

#### 1.1.2    Stavba „Oprava včetně zpevnění koruny pravobřežní hráze řeky Moravy v linii cyklotrasy v řkm 79,500 – 93,470“ (Lanžhot – Moravská Nová Ves) (HZ IX 31C až IX 16C)

(bod 1.1.2 Protokolu ze 17. zasedání Komise)

Česká delegace sděluje, že byla zpracována stavební dokumentace opravy a dokončeno ohlášení stavby. Stavba je připravená k realizaci. Předpokládá se realizace opravy vlastními prostředky Povodí Moravy, s.p. po etapách v příštích letech. V současné době Povodí Moravy, s.p. připravuje 1. etapu opravy „Morava, Lanžhot – Tvrdonice, řkm. 79,500 – 87,000, oprava koruny hráze“. Zahájení prací se předpokládá v roce 2019.

Po dokončení prací předá česká strana slovenské straně dokumentaci skutečného zhotovení včetně zaměření koruny hráze.

Slovenská delegace vzala toto sdělení na vědomí.

**Komise vzala toto sdělení na vědomí a uložila Skupině T, aby nadále sledovala tuto záležitost a o dalším průběhu informovala Komisi na jejím nejbližším zasedání.**