Číslo dohody objednatele:                               		Číslo dohody zhotovitele: ………………………

rámcová dohoda na VYHOTOVENÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 ve spojení s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO:		708 90 013

DIČ:		CZ70890013

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 		29639641/0100

Zástupce ve věcech technických:  Mgr. Dana Pukovcová, právnička ZSM

Tel: 571 425 204

Email: pukovcova@pmo.cz

  - Zhotovitel:

………………………

Sídlo:		……………………………………….

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce ……

Zastoupený: 	…………………………………

IČO:			………………

DIČ:		………………

Bankovní spojení: 	……………………….

Číslo účtu: 		………………………….

Zástupce ve věcech technických: ………………

Tel:

Email:

# Předmět dohody

      - Podkladem pro uzavření této rámcové dohody (dále jen „dohoda“) je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“) s názvem „Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice“ (dále jen „veřejná zakázka“).

      - Předmětem této dohody je úprava podmínek týkajících se zadávání jednotlivých dílčích plnění, a tím zajištění služeb znalce v rámci činností specifikovaných v příloze č. 1 této dohody.

      - Předmětem této dohody je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

      - Dílem se rozumí zpracování jednotlivých znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice a souvisejících záměrů. Počet znaleckých posudků zpracovávaných v jednotlivých obdobích bude vždy záviset na postupu při jednání s vlastníky, které zajišťuje objednatel.

      - Výše jednotkových náhrad je stanovena na základě přílohy usnesení vlády. Náhrada za trvalé porosty, další součásti pozemků a příslušenství stavebních objektů bude oceněna dle účinných oceňovacích předpisů.

      - Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla, resp. jednotlivých dílčích plnění, potřeba. Zhotovitel je povinen v rámci zpracování jednotlivých dílčích plnění zejm.:

- provést místní šetření pro účely ocenění jednotlivých nemovitých věcí,

- seznámit se se skutečným stavem těchto nemovitých věcí,

- pořídit fotodokumentaci, která bude tvořit součást jednotlivých znaleckých posudků,

- zajistit si případné další podklady nezbytné pro řádné provedení jednotlivých dílčích plnění,

- ocenit nemovité věci v souladu s platným usnesením vlády, v souladu se zákonem 
č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí ČR 
č. 441/2013 Sb, ve znění pozdějších předpisů,

- další činnosti potřebné pro řádné provedení jednotlivých dílčích plnění.

# Způsob objednávání dílčích plnění

# Dílčí plnění budou probíhat na základě výzvy k poskytnutí plnění (objednávky) objednatele, v níž budou uvedeny údaje týkající se zejména vymezení konkrétních typů a množství požadovaných dle přílohy č. 1 této dohody.

# Objednávky budou zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele, která je uvedena v záhlaví této dohody.

# Zhotovitel je povinen obdržení každé objednávky nejpozději do 3 kalendářních dnů potvrdit na 
e-mail kontaktní osoby objednatele, a to po obdržení objednávky.

# Způsob provedení díla a jeho náležitosti

# Zhotovitel dodá objednateli zhotovená jednotlivá dílčí plnění vždy ve třech listinných vyhotoveních včetně příslušných příloh u všech vyhotovení. Nedílnou součástí předání znaleckého posudku bude i odevzdání elektronické podoby daného posudku ve formátu pdf (CD, DVD). Elektronická podoba se musí shodovat s tištěnou podobou. Nedodržení těchto podmínek bude mít za následek nepřevzetí posudku a faktury s ním související.

# Ocenění bude zpracováno vždy za množstevní jednotku (dále jen „MJ“) (nemovitou věc) samostatně (odděleně); v elektronické podobě se vždy bude jednat o samostatné soubory. Upřesnění požadavku bude specifikováno v objednávce.

# Ze znaleckého posudku musí být patrno, že znalec místním šetřením pozemek (nemovitost) na místě samém zhlédl s vyznačeným datem provedeného místního šetření, včetně uvedení účelu ocenění pozemku (daný paragraf a příslušný odstavec zákona). Součástí znaleckého posudku musí být rovněž fotodokumentace a výňatek z platného usnesení vlády, ve kterém jsou stanoveny jednotkové náhrady oceňovaných nemovitostí. Objednatel se zavazuje, že řádně provedená jednotlivá dílčí plnění převezme a zaplatí za něj cenu dle čl. VI. této dohody.

# Doba plnění, předání a převzetí díla

# Za dobu plnění se považuje doba ode dne potvrzení objednávky dle čl. III této dohody do akceptace dílčího plnění objednatelem.

# Zhotovitel je povinen zaslat objednateli nejpozději do 19 kalendářních dní (případně dle termínu uvedeného v objednávce) ode dne potvrzení objednávky koncept znaleckého posudku pro jednotlivá dílčí plnění v elektronické formě (ve strojově čitelném formátu) ke kontrole splnění požadavků. Objednatel je povinen se do 3 kalendářních dnů k tomuto konceptu vyjádřit a případně uplatnit připomínky. Zhotovitel je povinen tyto připomínky posoudit a vypořádat se s nimi v téže lhůtě od sdělení připomínek. Teprve poté bude dílčí plnění akceptováno.

# Objednatel je oprávněn převzít pouze jednotlivá dílčí plnění, která byla v rozsahu této dohody řádně splněna (bez vad a nedodělků).

# Cena díla a fakturace

# Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje, jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná. Fakturováno bude na základě dílčích objednávek a na základě skutečně provedených služeb. Tato cena obsahuje veškeré práce související s provedením díla, resp. jednotlivých dílčích plnění, a kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

# Ceny služeb za MJ v Kč bez DPH jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této dohody.

# Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě jednotlivých účetních a daňových dokladů (dále jen „faktura") vystaveného zhotovitelem ve dvou originálech, a to převodním příkazem na příslušný účet zhotovitele. Faktury budou vystaveny po předání a převzetí každého jednotlivého řádně dokončeného díla na základě dílčích objednávek včetně odstranění případných vad a nedodělků.

# Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktur objednateli. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

# Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

# Celkový maximální objem plnění nepřesáhne částku 1.700.000,- Kč bez DPH.

# Vady díla

# Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této dohodě, v jednotlivých dílčích objednávkách, nebo požadavkům platných právních předpisů 
a norem.

# Za bezvadné dílo, resp. jednotlivá dílčí plnění, lze považovat podle této dohody pouze takové dílo, které plně odpovídá obecným předpisům a požadavkům uvedeným v této dohodě 
a specifikovanými jednotlivými objednávkami. Pokud jednotlivé znalecké posudky budou mít vady, dohodly se strany této dohody, že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel a odstraní je na vlastní náklad a ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 2  této rámcové dohody. Pokud nebude ani pak dílo odpovídat požadavkům objednatele daných touto dohodou, má objednatel právo od dohody odstoupit.

# Splněním díla se rozumí řádné ukončení a předání díla, resp. jednotlivých dílčích plnění, 
v rozsahu a v termínu ujednaných v této dohodě a kvalitě dle této dohody, norem a příslušných právních předpisů.

# Práva a povinnosti smluvních stran

# Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

# Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost pro řešení díla, resp. jednotlivých dílčích plnění, dále podklady pro jednání se zúčastněnými osobami atd.

# Objednavatel je oprávněn kdykoliv za trvání této dohody zkontrolovat plnění předmětu díla, zhotovitel je povinen mu takovou kontrolu umožnit.

# Zhotovitel není oprávněn poskytovat třetím osobám rozpracované dílo ani podklady, které jsou předmětem objednávek.

# Předání díla bude smluvními stranami vzájemně potvrzeno. Tím okamžikem přechází na objednavatele odpovědnost za ztrátu, zničení či zcizení díla.

# Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na zhotoveném díle.

# Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při zpracování díla vlastníkům, či oprávněným uživatelům dotčených nemovitostí.

# Smluvní pokuta

# V případě nedodržení termínu provedení jednotlivých dílčích plnění delším než 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý další den prodlení.

# V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně uplatněné vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý další den prodlení

# Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této dohody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

# Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednavatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

# Zánik závazku

# Objednatel je oprávněn odstoupit od této dohody bez jakýchkoliv sankcí v případě podstatného porušení této dohody zhotovitelem zejména v případě:

- prodlení s provedením (tj. dokončení a předání) díla, resp. jednotlivých dílčích plnění, po dobu delší než 15 dnů, od doby sjednané v čl. V. této dohody (popř. uvedené v dílčí objednávce),

- porušení smluvní povinnosti dle této dohody, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů.

# Objednatel je dále oprávněn odstoupit od dohody v případě, nebude-li realizována akce, za jejímž účelem je plněn předmět díla dle této dohody.

# Objednatel je oprávněn odstoupit od této dohody i v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření dohody.

# Smluvní strany jsou oprávněny od této dohody odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem, nebo jinými právními předpisy.

# V případě, kdy objednatel odstoupil od dohody, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.

# Odstoupení od dohody musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této dohody druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé straně.

# Objednatel je oprávněn vypovědět dohodu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli.

# Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této dohody při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich měně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

- V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám než účastníkům řízení a objednateli. Zhotovitel se zavazuje během plnění dohody (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení dohody (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním dohody (se zhotovením díla).

# Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této dohody sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 200 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

- Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této dohody nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dohody a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této dohody odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto dohodu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

- Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Cenová kalkulace

V Brně dne:	V ………………………… dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

...................................................... 	......................................................

Povodí Moravy, s.p.	obchodní firma

MVDr. Václav Gargulák	jméno

Generální ředitel	funkce

Příloha č. 1

|  |  | Cena za 1MJ (Kč bez DPH) za ocenění | počet MJ | cena za uvedené MJ (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Znalecký posudek do 5 pozemků | 0 | 25 | 0 |
| 1.1. | Každých dalších 5 pozemků | 0 | 20 | 0 |
| 2. | Rodinný dům, rekreační chalupa, rekreační domek | 0 | 2 | 0 |
| 2.1. | Další stavební součásti dle bodu 2. | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Rekreační chata, zahrádkářská chata | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Vedlejší stavby (stáje, stodoly) a garáže | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Venkovní úpravy za položku | 0 | 25 | 0 |
| 6. | Trvalé porosty do 5 druhů | 0 | 10 | 0 |
| 6.1. | Každých dalších 5 druhů TP | 0 | 6 | 0 |
|  | Celkem |  |  | 0 |

Pozn.: počty MJ neodráží absolutní počty položek, ale jejich rámcové poměrné zastoupení v celkovém objemu nemovitých věcí pro účely hodnocení nabídek Pro účely plnění dohody jsou závazné ceny za 1 MJ.