V Brně dne 18. 5. 2012

Naše značka: PM 025626/2012-405/Rid

“Úprava toku – PPO Rudíkov“ – výzva k podání nabídky

Vážení,

Povodí Moravy, s. p., jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako zájemce o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

„Úprava toku – PPO Rudíkov“

v y z ý v á

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

- Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:                      	Dřevařská 11/932, 601 75  Brno

IČ:		708 90 013

DIČ: 	CZ 708 90 013

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Ing. Radim Světlík, generální ředitel

Kontaktní osoba:                                                   	Ing. Mojmír Pehal, technicko-provozní ředitel

Telefon:	+420 541 637 111

E-mail:	pehal@pmo.cz

dále jen „zadavatel“

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je kompletní realizace stavby „Úprava toku – PPO Rudíkov“. Účelem stavby je provedení úprav na toku v zastavěné části obce Rudíkov tak, aby se zvýšila jeho kapacita pro převedení stoleté vody. Současně bude zlepšen estetický vzhled koryta, včetně zachování biologických funkcí toku.

## Technická specifikace předmětu zakázky

Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací zpracovanou firmou Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno v listopadu 2011 a stavebním povolením, vydaným Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, ze dne 28.2.2012 pod číslem jednacím OŽP 4566/12 – SPIS 169/2012/Sv.

Součástí předmětu veřejné zakázky a ceny jsou dále, nikoliv však výlučně, i tyto činnosti:

- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,

- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění zakázky, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu zakázky,

- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu zakázky),

- zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,

- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění veřejné zakázky a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků uchazeče s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,

- projednání vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění díla,

- před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace,

- v rámci povolení zásahu do VKP vodního toku nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady,

- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započetím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč,

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,

- zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace zakázky,

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení zakázky,

- zajištění kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,

- bude zpracován harmonogram kontrolních prohlídek se zohledněním požadavku vodoprávního úřadu,

- při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhotovení geometrických plánů pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru nemovitostí) v počtu nejméně 14 ks,

- použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek,

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zakázky; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do zakázky

- veškeré práce budou prováděny mimo období rozmnožování obojživelníků, tj. mimo měsíce březen až červen,

- na území, kde bude probíhat stavba, bude realizován záchranný archeologický výzkum.

- Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV)

45246000-3 Regulace řek a ochrana před povodněmi

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín plnění :

Zahájení :                         	červenec 2012

Dokončení:                         listopad 2012

Místo plnění: 	katastr obce Rudíkov, kraj Vysočina

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 404 000,- Kč bez DPH

# Varianty nabídky

Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

- Obchodní a platební podmínky

Specifikace obchodních podmínek zadavatele je obsažena ve vzorové smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy (návrh smlouvy o dílo) a je její nedílnou součástí.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy, přičemž povinně použije zadavatelem zpracovaný návrh smlouvy. Obsah smlouvy může uchazeč při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu.

Veškeré obchodní podmínky, stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, jsou uvedeny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější. Tímto není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy má za následek neúplnost nabídky a její vyloučení z dalšího hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele uchazeče a rozsah jimi zajišťovaného plnění.

Splatnost faktury bude do 90 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Kontaktní adresa a osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Povodí Moravy, s.p., Ing. Mojmír Pehal, technicko-provozní ředitel, Dřevařská 11/932, 601 75  Brno. Pro doručení žádosti o poskytnutí informací a v souladu s ustanovením § 148 odstavec 2 zákona, lze pro poskytnutí dodatečných informací využít elektronických prostředků. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace: pehal@pmo.cz.

Zadavatel odešle dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace současně všem uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti.

- Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže kvalifikaci v rozsahu uvedeném v ustanovení § 50 odst. 1 zákona. Dle ustanovení § 62 odst. 3 zákona prokáže uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů prohlášením, ze kterého bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Zadavatel požaduje splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedením v ustanovení § 53 odst. 1 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 zákona v následujícím rozsahu

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (dříve „Vodohospodářské stavby“);

- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladu o vztahu oprávněné osoby k uchazeči;

- technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 odst. 3 zákona v následujícím rozsahu

  - provedení tří staveb obdobného charakteru, je schopen doložit, provedení tří staveb úpravy koryt vodních toků, jejichž součástí byly opěrné stěny nebo přehrážky z drátokošů, dlažby z lomového kamene a přemostění rámovými propustky, každá stavba v minimálním rozsahu 2,7 mil. Kč bez DPH;

  - technické vybavení spočívající ve vlastnictví jednoho kráčivého bagru a dvou nákladních automobilů vhodné pro dovoz kamene a odvoz hlíny s nosností min. 8 tun;

  - všechny stroje, které budou provádět práce v blízkosti toku nebo v něm budou provozovány s přírodně odbouratelnými oleji a mazadly.

    - Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona

K prokázání kvalifikace použije uchazeč čestných prohlášení, které jsou přílohou této výzvy, tj. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Pokud uchazeč předloží k prokázání splnění kvalifikace čestné prohlášení, které neodpovídá skutečnosti, jedná se o správní delikt dle ustanovení § 120a zákona.

Zadavatel dále uvádí, že v souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona je uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva podle ustanovení § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikace bude uveřejněno na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na tomto profilu.

- Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky při dodržení doby plnění podle podmínek veřejné zakázky, vyjádřená v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících s realizací (např. předpokládaná rizika spojená s kurzovními vlivy, přirážky, pojištění, veškeré poplatky, veškeré dopravní náklady a podobně).

Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout (kalkulovat) do jednotlivých položek a tedy i do celkové nabídkové ceny.

Cena uvedená v nabídce bude stanovena absolutní částkou v Kč jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. K nabídkové ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy.

Celkovou nabídkovou cenu podle tohoto článku uchazeč předloží v krycím listu nabídky, shodně v návrhu smlouvy o dílo a v oceněném výkazu výměr (nabídkový rozpočet), který tvoří přílohu smlouvy o dílo; v případě rozporu je rozhodný obsah návrhu smlouvy.

- Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou pevně spojeny, zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy a očíslovány jednotnou vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka bude předložena v písemné formě, v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na lícní straně v levém horním rohu bude uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Současně bude obálka opatřena nápisem:

Neotevírat – nabídka,

Úprava toku – PPO Rudíkov

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list - základní identifikační údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, fax, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče a bankovní spojení s uvedením čísla účtu (formulář je přílohou této výzvy).

  - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.

  - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

  - Položkový rozpočet.

  - Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

  - Čestné prohlášení uchazeče, že se seznámil se zadávacími podmínkami a ujasnil si se zadavatelem veškeré nejasnosti a sporná ustanovení, které by mohly mít vliv na konečnou cenu.

  - Uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat všechny případné subdodavatele. V případě, že nebude mít žádné subdodavatele, je povinen přiložit čestné prohlášení, o tom že zakázku provede vlastními kapacitami.

  - dokumenty uvedené v ustanovení § 68 odst. 3 zákona:

a)	seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele – pokud není takového seznamu, uchazeč předloží čestné prohlášení o této skutečnosti;

b)	má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek – nemá-li dodavatel formu akciové společnosti, nebude uvedený seznam předložen, pokud není takových vlastníků akcií, bude předloženo čestné prohlášení o této skutečnosti;

c)	prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou – bude předloženo čestné prohlášení.

- Způsob hodnocení nabídek

V souladu s § 78 odst. 1 budou nabídky hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídková cena.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začne běžet dnem následujícím po odeslání této výzvy. Nabídka musí být doručena nejpozději do 4. 6. 2012 do 9:00 hod. Nabídky doručené po této lhůtě budou zadavatelem vyřazeny z dalšího hodnocení.

Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na adresu zadavatele.

Adresa pro podání nabídek: 	Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11

601 75  Brno

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 60 dnů.

- Otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami budou otevírány dne 4. 6. 2012 v 10:00 hod v zasedací místnosti č. 209 v sídle zadavatele na adrese Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 zákona): zástupci zadavatele a za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek jeden zástupce.

- Ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje, že případné vyloučení uchazeče dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona bude oznámeno na profilu zadavatele.

Dále si zadavatel vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle ustanovení § 81 odst. 4 zákona bude uveřejněno na profilu zadavatele.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel věcně vymezuje následující části plnění veřejné zakázky, které nesmí být prováděny subdodavatelem. Jedná se o stavební práce na rámových propustcích a drátokamenných stěnách.

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří:

- výzva k podání nabídky,

- obchodní podmínky zadavatele,

- Krycí list nabídky

- vzor Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků

- vzor Čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

S pozdravem

Ing. Radim Světlík

generální ředitel Povodí Moravy, s.p.