Plán kontrolních prohlídek stavby

Pro stavbu Bobrůvka-Strážek-rekonstrukce 2 stupňů

Stavba zahrnuje stavební úpravu-rekonstrukci dvou stávajících stupňů na vodním toku Bobrůvka v Městyse Strážek.

Jedná se o tyto stavební objekty:

SO 01 Dolní balvanitý skluz

SO 02 Horní balvanitý skluz

Rozsah a průběh stavby je určen projektovou dokumentací a podmínkami dotčených orgánů a organizací uvedenými v Rozhodnutí o povolení stavby, které vydá speciální stavební úřad - Odbor životního prostředí v Bystřici nad Pernštejnem.

Po dohodě se stavebníkem a dodavatelem stavby budou probíhat kontrolní dny a prohlídky stavby v intervalech 14-ti dnů a dále dle potřeby, vycházející z aktuálního stavu probíhající stavby. Účast speciálního stavebního úřadu na kontrolních prohlídkách se předpokládá při předávání dokončovacích pracích.

Předpokládané etapy výstavby:

- zahájení stavby: červenec 2012

- po provedení převedení vody na staveništi zahájení stavby balvanitého skluzu

- ukončení stavby: listopad  2012

Stavebník je povinen ohlašovat Stavebnímu úřadu v předstihu fáze výstavby a umožnit kontrolní prohlídky stavby po dokončení zemních a montážních prací v místech dotýkajících se ochranných pásem dotčených inženýrských sítí.

Bystřice nad Pernštejnem, červenec 2011

Sestavil : ing. Milan Cifr