útvar:	Pozemkový úřad Trutnov

Číslo útvaru:	130 751

SP.ZN.:		148099/2011-MZE-130751

VYŘIZUJE:		ing. Ertner Jan

Telefon:		499 300 966, 606 691 468

E-MAIL:		jan.ertner@mze.cz

adresa:		Horská 5, 541 01  trutnov

DATUM:		7.9.2011

Výzva k předložení nabídky za účelem zjištění obvyklé ceny – Projekty polních cest v k.ú. Hřibojedy

Žádáme Vás o předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (služby) – vypracování tří projektových dokumentací ke stavebnímu řízení a realizaci staveb cest HC 4, HC 6 a VC 20 v k.ú. Hřibojedy. Polní cesty byly navrženy podle plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu KPÚ Hřibojedy pod čj. 927/10-751/Pl. Vzhledem k předpokládané ceně bez DPH volí zadavatel v souladu s Příkazem Ministra zemědělství ČR postup zadání veřejné zakázky formou průzkumu trhu.

I. Identifikace zadavatele:

Ministerstvo zemědělství ČR – odbor Pozemkový úřad  Trutnov

Adresa:        	Horská ul. 5,  541 01   TRUTNOV

Fax:  			499 300 975

Statutární  zástupce: Ing. Josef Kutina, vedoucí oddělení - ředitel PÚ Trutnov

IČ:			00020478

DIČ:			není plátcem DPH

K technickému jednání oprávněn: ing. Ertner Jan, tel. 499 300 966, 606 691 468

- e-mail: jan.ertner@mze.cz

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Hradec  Králové,

- č.účtu  78-777 3690 287/0100

- II. Vymezení plnění veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje vypracování tří samostatných jednostupňových projektových dokumentací pro stavební řízení a realizaci tří polních cest v katastrálním území Hřibojedy, včetně autorského dozoru. Požadováno je sedm paré každého projektu, který musí být ověřen autorizovanou osobou v oboru dopravních staveb. Jednou bude každý projekt odevzdán ve formě digitální, texty ve formátu *doc, tabulky v *xls, výkresy v *pdf. Projekty tvoří tyto polní účelové komunikace:

A. POLNÍ CESTA HC 4

Polní cesta HC 4 na parcele p.č. 1128 má parametry P 4,5/30, šířka jízdního pruhu 3,5 m, povrch bude mít kryt asfaltovým betonem jemným, celková délka je 1311 m. Součástí vlastní vozovky je podélný příkop, tři trubní propustky, sjezdy, tři výhybny a ozelenění.

B. POLNÍ CESTA HC 6 Hřibojedy.

Polní cesta HC 6 na parcele p.č. 1382 má parametry P 4,5/30, šířka jízdního pruhu 3,5 m, zpevněná bude asfaltovým betonem jemným, celková délka je 719 m. Součástí je podélné odvodnění, propustky, sjezdy, výhybny a místní výsadba liniové zeleně jako interakční prvek IP 4.

C. POLNÍ CESTA VC 20 Hřibojedy.

Polní cesta VC 20 na parcele p.č. 1311 má parametry P 3,5/30, šířka jízdního pruhu 3,0 m, zpevněná bude asfaltovým nátěrem, celková délka je 526 m. Součástí je částečné podélné odvodnění až do suchého poldru PEO 11, propustky, výhybny a místní výsadba liniové zeleně. Cesta za státní silnicí pokračuje jižním směrem od hlavní polní cesty HC 2, odkud je vyvedeno odvodnění této hlavní cesty.

Autorský dozor

Součástí nabídky bude zajištění autorského dozoru u výše popsaných staveb při následujících realizací. Nabídka bude vyjádřena  cenou za 1 hodinu autorských dozorů podle § 152 odstavce 4) zákona č.  183/2006 Sb. Cena za autorský dozor bude fakturována za skutečně vynaložené náklady v hodinové sazbě. Cena musí zahrnovat zároveň cestovní náklady a všechny ostatní náklady s tím spojené.

Pro účely zakázky je maximální hranice vynaložené doby 60 hodin za všechny tři cesty dohromady. Nabídka dozoru bude rozepsána na každou stavbu polní cesty zvlášť.

V průběhu zpracování projektu bude projektant úzce spolupracovat se zástupci zadavatele, Obce Hřibojedy, orgánů ochrany životního prostředí a vodního hospodářství při MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem a dotčených vlastníků pozemků. Součástí projektu budou i vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy, jako podklady k projektu a jejich pozdější souhlasy s technickým navrhovaným řešením jako vyjádření pro stavební řízení. Zadavatel dodá v digitální formě podklady z katastru nemovitostí a podrobný návrh společných zařízení.

Projekt musí obsahovat zaměření, práce projektové, hydrologické výpočty a případné posouzení geologického podloží. Projekt musí být způsobilý pro vydání stavebního povolení. Přesné umístění polohy sjezdů, výhyben a propustků bude předem odsouhlaseno písemně s PÚ Trutnova  Obcí Hřibojedy.

- Projektant je povinen při zpracování dodržet hranice pozemků, dané návrhem komplexní pozemkové úpravy a návrh řešení a účelu, popsaných ve schváleném generelu společných zařízení KPÚ Hřibojedy.

- III. Doba a místo plnění veřejné zakázky

- Zadavatel požaduje předání tří kompletních jednostupňových prováděcí dokumentací v termínu nejpozději do 31. března 2012 osobně nebo poštou na adresu MZe – Pozemkový úřad Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov.

- IV. Způsob hodnocení nabídek

- Jediným kriteriem je pevná nejnižší nabídková cena bez DPH s uvedením, zda uchazeč je plátcem DPH. Cena je zadavatelem chápána jako pevná a nebude v průběhu plnění zakázky měněna. Ke změně může dojít pouze změnou zadání nebo rozsahu díla.

- V. Lhůta a místo pro podání nabídek

- Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a končí dne 26.9.2011 ve 13,00 hodin. Předložena bude uzavřená obálka se zřetelným nápisem „Nabídka cest Hřibojedy – neotvírat!“ Adresa pro zaslání poštou je: MZe – Pozemkový úřad Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov. Osobně lze nabídky odevzdat v sídle zadavatele v Trutnově, Horská 5, 2. patro, dveře číslo 306 od 8 do 13 hodin.

VI. OBSAH NABÍDKY:

1) Identifikace uchazeče:

a)   V případě právnických osob uchazeč uvede: obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační  číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby.

b)  V případě fyzických osob uchazeč uvede: jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo  nebo datum  narození, bydliště, případně místo podnikání je-li odlišné od bydliště, identifikační  číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

2)   Cena díla:

Nabídková cena bude zpracovaná jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH, členěná na jednotlivé projekty a zvlášť bude podán návrh na cenu autorských dozorů formou ceny za jednu hodinu a celkem podle projektů. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

3) Kvalifikační předpoklady:

Uchazeč prokáže oprávnění k projektování v oblasti dopravních staveb prostou kopií.

- VII. Platební podmínky

- Upozorňujeme na splatnost faktur minimálně 45 dnů. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních zdrojů pro pozemkové úpravy na účtu zadavatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

- Uchazeč souhlasí se zárukou do doby vydání kolaudačního souhlasu.

Děkujeme za podání nabídky, s pozdravem

ing. Josef Kutina

vedoucí oddělení - ředitel

Pozemkový úřad Trutnov

Přílohy:  podklady z generelu společných zařízení KPÚ Hřibojedy – 4 stránky