KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO		         	 AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020 - 2021

VODNÍ TOK: RAKOVEC

Lokalita č. 38

Dílčí úsek 38.1 (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,000 – 0,440

Jedná se o pokos obou břehů úpravy (včetně zemních valů) Rakovce v úseku od soutoku Litavy s Rakovcem až do vzdálenosti cca 150 m nad silniční most ve směru Hrušky – Vážany nad Litavou.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 440 m

orientační výměra – 6 000 m2

Výše uvedený úsek je přístupný ze státní silnice ve směru Hrušky – Vážany nad Litavou. Úsek převážně pro ruční popřípadě strojní sečení (např. křovinořezy, jednoosé žačky, pásové žačky, spider aj.). Traktor s žacím ramenem nelze použít z důvodu výsadby ovocných stromů a problematického přístupu k toku (obhospodařované pozemky).

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na pravém a levém břehu toku Rakovec, v místech zemního ochranného valu po vzdušní patu tohoto valu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením k hladině.

Nepoškodit pomístnou výsadbu ovocných stromů a zemní valy!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Křenovice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do                    31.10. 2020/2021.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO		         	 AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020 - 2021

VODNÍ TOK: RAKOVEC

Lokalita č. 38

Dílčí úsek 38.2 (první a druhý pokos)

# staničení v km: 1,534 – 2,800

Pomístný pokos obou břehů úpravy toku Rakovec v úseku od jezu Křenovice až k železničnímu mostu nad obcí Křenovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku  –  1 266 m

orientační výměra –   8 600 m2

V úseku od jezu Křenovice po lávku pro pěší u hřiště PB přístupný pro mechanizaci částečně po místní asfaltové komunikaci, sečení lze provádět ručně i strojně (např. křovinořezy, jednoosé žačky, pásové žačky, traktor s žacím ramenem. Levý břeh ruční nebo strojní sečení (křovinořezy, jednoosé žačky, spider aj.).

V úseku od lávky pro pěší u hřiště po silniční most v obci Křenovice lze sečení koryta provádět, z důvodu nepřístupnosti, pouze ručně. V úseku mezi silničními mosty v obci Křenovice je koryto přístupné pro mechanizaci pouze z pravého břehu po, v některých místech pouze cca 2 m široké, asfaltové komunikaci pro pěší. Sečení lze na PB provádět ručně a strojně (křovinořezy, jednoosé žačky pásové žačky, spider aj.), velmi omezeně traktorem s žacím ramenem. Levý břeh pro mechanizaci zcela nepřístupný (oplocení). Pouze pro ruční sečení.

Od silničního mostu směrem k železničnímu mostu je koryto toku Rakovec přístupné pro mechanizaci z pravého břehu, kde vede nezpevněná komunikace, pro ruční a strojní sečení (např. křovinořezy, jednoosé žačky, pásové žačky, spider, traktor s žacím ramenem aj.). Levý břeh nad silničním mostem přístupný, převážně pro ruční sečení. Tento břeh sečen pouze nad silničním mostem, kde nerostou porosty.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů s přesahem k místní komunikaci a komunikaci pro pěší nebo po oplocení zahrad.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci. Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením k hladině.

Nepoškodit oplocení!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Křenovice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do                     31.10. 2020/2021.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO		         	 AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020 - 2021

VODNÍ TOK: RAKOVEC

Lokalita č. 38

Dílčí úsek 38.3 (první a druhý pokos)

## staničení v km: 7,422 – 8,240

Jedná se o pokos obou břehů upraveného toku Rakovec v obci Velešovice od zahrad pod obcí až do vzdálenosti cca 45 m nad betonovou lávku pro pěší u biocentra Velešovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku  –  818 m

orientační výměra –  8 200 m2

V úseku od zahrad pod obcí Velešovice až po silniční most v této obci je koryto toku Rakovec přístupné pro mechanizaci z levého břehu po místní asfaltové komunikaci. V úseku od silničního mostu k lávce pro pěší je koryto toku Rakovec přístupné pro mechanizaci z pravého břehu po nezpevněné komunikaci a částečně z levého po nezpevněné přístupové komunikaci k zahradám u RD. Sečení pouze ruční a strojní (např. křovinořezy, jednoosé žačky, pásové žačky, spider aj.). Z důvodu souvislé výsadby stromů nelze použít traktor s žacím ramenem.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů po břehové hrany toku Rakovec (souvislou výsadbu).

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením ke hladině.

Nepoškodit obecní výsadbu stromů na břehových hranách toku Rakovec!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Velešovice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli zemědělsky obhospodařovaných pozemků a zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do 31.10. 2020/2021.