KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO		         	 AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020 - 2021

VODNÍ TOK: OTNICKÝ POTOK

Lokalita č. 39

(první a druhý pokos)

staničení v km: 3,280 – 4,460

Jde o pokos pravého a levého břehu upraveného koryta Otnický potok v k.ú. Otnice se začátkem úseku od ČOV Otnice a koncem nad zástavbou RD, situovaných na levém břehu Otnického potoka. Současně se jedná i o pokos pravého a levého břehu Lovčičského potoka se staničením v km 0,000 (což je soutok s Otnickým potokem) – 0,131.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 311 m

orientační výměra –   12 200 m2

Otnický potok je v úseku od ČOV po silniční most v obci pro mechanizaci dobře přístupný z levobřežní komunikace a z pravého břehu mezi zástavbou. V úseku nad silničním mostem po konec sečeného úseku je tok pro mechanizaci přístupný pouze z pravého břehu. Celý sečený úsek je vhodný pro použití zejména traktoru s žacím ramenem a např. jednoosé žačky, spideru, aj. s ručním dosečením. Lovčičský potok zejména pro ruční sečení s možností využití i např. jednoosé žačky, spideru aj.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na obou březích Otnického a Lovčičského potoka.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích s ručním dosečením k hladině.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Otnice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli sousedících pozemků s tokem.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6. 2020/2021, druhý pokos do                    31.10. 2020/2021.