KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: ŘÍČKA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.1 (první a druhý pokos)

## staničení v km:  10,950 – 12,410

Jedná se o pokos obou břehů úpravy toku Říčka přes město Šlapanice od tenisové haly po konec úseku nad šikmým silničním mostem pod náměstím na ulici Hřbitovní.

Podrobný popis úseků a požadovaných prací:

celková délka úseku  –  1 460 m

orientační výměra – 14 500 m2

Úsek je ve spodní části mechanizaci přístupný ze souběžné levobřežní místní komunikace ulice Jana Dvořáka s koncovou točnou na začátku úseku sečení,  koryto mezi zahradami jen pro ruční sečení, nad zaklenutím křižovatky po konec úseku podél zdi domu nad šikmým silničním mostem poblíž náměstí jen pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů  po souběžnou místní komunikaci a protilehlé ploty zahrad, úsek mezi zahradami kosit po ploty, výše pod a nad křižovatkou se zaklenutím toku s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a ručním dosečením při hladině.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, MěÚ Šlapanice a HZS Šlapanice.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 15.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.2 (první a druhý pokos)

staničení v km:  5,522 – 6,424

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního mostu na ulici Křenové v k. ú. Brno -Trnitá po Jez Radlas při ulici Tkalcovské v k. ú. Brno-Zábrdovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 902 m

orientační výměra – 17 500 m2

Levý břeh

Převážně pro ruční sečení po tovární ploty, objekty, po stromořadí na břehové hraně a po  zábradlí nad opevněním břehu na ulici Pastrnkova od železničního mostu po jez.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů  po ploty, zdi, stromy nebo s přesahem 0,5 m za horní volnou břehovou hranu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Pravý břeh

Nepřístupný mechanizaci od začátku úseku - strmý břeh a v souběhu s železniční vlečkou po šikmý železniční most, dále po lávku Pastrnkova pod jezem mechanizaci přístupný po souběžné nezpevněné cestě, převažuje však ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletů  s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu včetně travnatých ploch od zábradlí z obou stran stavidla Svitavského náhonu po koleje vlečky.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a ručním dosečením při hladině s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 15.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.3 (první a druhý pokos)

staničení v km:  6,424 – 6,859

Pokos obou břehů toku Svitava od Jezu Radlas při ulici Tkalcovské v k. ú. Zábrdovice po most na ulici Cejl-Zábrdovická v k. ú. Zábrdovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 575 m

orientační výměra – 3 600 m2

Levý břeh

Pouze pro ruční sečení po oplocení, směrem k  mostu Cejl-Zábrdovická po souběžnou slepou cestu od sloupu VVN.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu  po plot a s přesahem po cestu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Pravý břeh

Pro ruční sečení od sečené plochy u stavidla v souběhu s vlečkou, pokos břehu pokračuje od konce opěrné zdi obslužné komunikace k mostu Cejl-Zábrdovická včetně 3 m proluky mezi parovodním a silničním mostem.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu  s přesahem po pěšinu a koleje vlečky, u mostu s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Nesmí dojít k poškození pomístné výsadby!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a Židenice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 15.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.4 (první a druhý pokos)

staničení v km:  6,859 – 7,820

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního mostu na ulici Cejl-Zábrdovická      v k. ú. Zábrdovice po Jez Husovice při ulici Gargulákova v k. ú. Husovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 961 m

orientační výměra – 19 000 m2

Levý břeh

Pouze pro ruční sečení v celé souvislé délce souběhu s továrními ploty a zdmi.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu  po tovární zdi a ploty.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Pravý břeh

Přístupný mechanizaci téměř souvisle po asfaltové cyklostezce na Svitavském nábřeží                   (s právem pojezdu), výše proti toku od dvoupolového neudržovaného mostu po jez je zatravněná upravená berma se sjížďákem pro menší mechanizaci.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu  s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu a po asfaltovou cyklostezku včetně bermy při opěrné zdi v podjezí.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a bermě s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-střed a Husovice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 15.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.5 (první a druhý pokos)

staničení v km:  7,820 – 8,701

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od Jezu Husovice při ulici Gargulákova v k.ú.Husovice po silniční-tramvajový most na ulici Valchařské v k. ú. Maloměřice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 881 m

orientační výměra – 14 000 m2

Levý břeh

V celé délce souběhu Baarova nábřeží a ulice Dolnopolní pouze pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu  po zábradlí a po pěšinu na horní břehové hraně pod keřovým porostem.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Pravý břeh

Nízký břeh pro převážně ruční sečení, součástí jsou i pokosy břehů tzv. „Husovického náhonu“ při komunikaci od zaústění do Svitavy na konci ulice Kaloudova cca 60 m výše po dřevěný plot prvního domu (naproti Archeologickému ústavu).

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu  s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, po souběžnou nezpevněnou cestu, po ploty zahrad, krátký úsek náhonu po plot tenisového areálu a po místní komunikaci ulice Kaloudova.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-Židenice a Husovice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 15.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.6 (první a druhý pokos)

staničení v km:  8,701 – 9,150

Pokos obou břehů úpravy toku Svitava od silničního-tramvajového mostu Valchařská v k. ú. Maloměřice po zaústění Cacovického náhonu v k. ú. Maloměřice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 559 m

orientační výměra – 3600 m2

Levý břeh

Délka 449 m, jen pro ruční sečení od silničního-tramvajového mostu po konec stromořadí        u jezu. Výše od jezu podél zahrad po protilehlou úroveň zaústění Cacovického náhonu.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu   od kamenné dlažby po horní břehovou hran se stromořadím lip, výše přes pěšinu po ploty zahrad, dále s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, resp. k pěšině.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Pravý břeh

Délka úseku 110 m při parčíku od silničního-tramvajového mostu po objekt MVE                     u soukromého jezu, štěrková lavice od sjíždáku do toku délky cca 50 m, pouze pro ruční sečení.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu   s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu pod dřeviny parčíku.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Při první seči ponechat - nekosit štěrkovou lavici ve dně pod mostem (úkryt pro vodní ptactvo dle požadavku OŽP MMB), dosečena bude až při druhé- podzimní seči včetně případných náletů.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno- Husovice a Maloměřice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 15.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.7 (první a druhý pokos)

staničení v km:  9,150 – 10,157

Pokos obou břehů ohrázované úpravy toku Svitava od úrovně zaústění Cacovického náhonu v k. ú. Maloměřice po Jez Cacovice v k. ú. Maloměřice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 007 m

orientační výměra – 20 000 m2

Levý břeh

Pro ruční sečení od úrovně zaústění Cacovického náhonu až k betonové lávce ul. Olší, dále

v lokalitě psího výběhu od brány po jez možný mechanizovaný pokos úseku tělesa  protipovodňové  hráze (zemního valu) s ručním dosečením při hladině.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu   s přesahem 0,5 m za horní břehovou hranu, od brány pokosy celého tělesa ochranné hráze po nezpevněnou cestu mezi hrází a zahradami po jez.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu a hrázi

a s ručním dosečením při hladině s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Pravý břeh

Přístupný mechanizaci v celé délce po zpevněném chodníku a asfaltové cyklostezce (s právem pojezdu) na koruně protipovodňové hráze (zemního valu) včetně travnaté plochy se stojanem výstražné tabule mezi jezem a cestou k mostku přes náhon.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu   celého tělesa hráze s přesahem 0,5 m na terén za tzv. vzdušní patu hráze.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na hrázi a s ručním dosečením při hladině s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-  Maloměřice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 15.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   BRNO		         	   AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK: SVITAVA

Lokalita č. 5

Dílčí úsek 5.8 (první a druhý pokos)

staničení v km:  10,157 – 11,740

Pokos obou břehů toku Svitava od Jezu Cacovice v k. ú. Maloměřice po pětipolový železniční klenbový most na konci Mlýnského nábřeží v k. ú. Obřany.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 700 m

orientační výměra – 11 000 m2

Levý břeh

Celý úsek nízkého břehu pouze pro ruční sečení od Jezu Cacovice po most Fryčajova, výše proti toku úsek bermy zpod železničního jednoobloukového mostu po ocelovou lávku pro pěší u smyčky tramvaje a navazující nízký břeh po konec přístupného úseku u plotu cca 100 m nad lávkou pro pěší.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu   s přesahem 0,5 m na terén za horní břehovou hranu.

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Při první seči ponechat-nekosit nánosovou lavici nad viaduktem u smyčky tramvaje (úkryt vodního ptactva dle požadavku OŽP MMB). Plocha bude dosečena až při druhé seči.

Pravý břeh

Úsek nízkého břehu od Jezu Cacovice po zahrady na ulici Břehové je převážně pro ruční sečení, úsek nadjezí Jezu Obřany kousek pod viaduktem směrem proti toku ke konci sečení u železničního pětipolového mostu je přístupný po místní komunikaci ulice Mlýnské nábřeží.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, jednoletých výmladků a náletu   s přesahem až ke krajnici místní komunikace, včetně pokosu proluk mezi oplocenými                              a nepřístupnými pozemky soukromých zahrádek, dětského hřiště apod..

Po zaschnutí posečené biomasy požadujeme její pečlivý výhrab, odvoz a zákonnou likvidaci.

Lze částečně využít kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na břehu s uvedením  tohoto postupu předem v Zápisu o odevzdání a převzetí pracoviště.

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, ÚMČ Brno-  Maloměřice, HZS Brno.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být  ukončen do 30. 6., druhý pokos do 15.10.