KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   Blansko               	          		PRO OBDOBÍ:  2020 - 2021

VODNÍ TOK:   Svitava (IDVT 10100024)

K. Ú.:   Letovice, Zboněk

Lokalita č. 36

Popis úseku:

Staničení v km: 59,379 – 60,615 (1 236 m)

Celková délka úseku (levý + pravý břeh): 2 472 m

Orientační výměra:  	13 100 m2

V celém úseku se jedná o upravený vodní tok, břehový svah opevněn kamenným pohozem.

- Začátek úseku je cca 50m pod hosp. sjezdem ze silnice I/43 nad Zboňkem  a konec úseku u silničního mostu na ul. Brněnská v Letovicích.

Požadované práce:

- Pokos travního porostu a jeho zmulčování včetně likvidace jednoletých výmladků v tomto rozsahu:

- mezi silnič. mostem na ul. Brněnská a silnič. mostem I/43: oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu, PB až po stezku pro pěší,

- soutok : břehový svah plochy mezi soutokem Svitavy a Křetínky s přesahem 1m za horní břehovou hranu včetně PB Křetínky k hospodářskému mostu,

- zbylá část: PB s přesahem 1m za horní břehovou hranu, LB svah včetně bermy (rozšíření k silničnímu náspu).

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 70 % svahová sekačka, z 30 % křovinořez, přístupné pomístně z hlavní či místní komunikace.

První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.