KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU             AKTUALIZOVÁNO PRO: 2020-2021

VODNÍ TOK:   ROKYTKA

Lokalita č. 14 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 7,100 – 10,280

- Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytka začátek úseku 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice, po zahrádkářskou kolonii, k. ú. Moravské Budějovice.

- Popis úseku a požadovaných prací:

- celková délka úseku – 3 180 m

- orientační výměra svahů – 30 850 m2

plocha koryta toku: - 8 500 m2

plocha celkem: 39 350 m2

Pravý břeh

Úsek č. 1 (cca 200 m pod ČOV, k.ú.  Moravské Budějovice – silniční most Kozinova)

-  přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 (Silniční most Kozinova – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice)

- ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

Úsek č. 1 cca 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice – soutok Rokytky s bezejmenným tokem

ID 10191091 - ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 Soutok Rokytky s bezejmenným tokem ID 10191091 – lávka u fotbalového hřiště-  přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 3 Lávka u fotbalového hřiště – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice

- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno v úseku od výustního objektu ČOV M. Budějovice po zahrádkářskou kolonii dle specifikace technika provozu při předání pracoviště. Posečená biomasa bude vyhrabána z koryta a odvezena.

Technologie – dle vybavení dodavatele, veškerá pokosená biomasa bude vyhrabána a odvezena. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.