KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			  AKTUALIZOVÁNO PRO:	2020 - 2021

VODNÍ TOK:	Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita č. 26 (první a druhý pokos)

Staničení v km: 13,123 – 14,566

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Daníž v celé délce k.ú. Dyjákovičky. Začátek úseku je 120 m pod pravobřežním vyústěním ČOV Dyjákovičky, konec úseku je po lávku pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1443 m

orientační výměra:	16319 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami pro pěší bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé sečené plochy (koryto toku včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu) s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Dílčí úsek 1 (celkem 8058 m2)

120m pod pravobřežním vyústěním ČOV Dyjákovičky po silniční most komunikace III. třídy č. 40837 ř.km 13,123 – 13,785 o celkové délce (LB + PB) 662 m a výměře cca 8058 m2. Pokos bude proveden v celém korytě, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. V místech lávek pro pěší bude pokos proveden i pod těmito lávkami.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Dílčí úsek 2 (celkem 8261 m2)

silničního mostu komunikace III. třídy č. 40837 až po lávku pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice, ř. km 13,789 – 14,566 o celkové délce (LB + PB) 777 m a výměře cca 8261 m2. Pokos bude proveden v celém korytě, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, popř. po okraj souběžné asfaltové cyklostezky.

V obci Dyjákovičky se u vodního toku nachází nově vysázená parková vegetace, v blízkosti cyklostezky jsou sloupy veřejného osvětlení.

Použití mechanizace: 70% mulčovač na příkopovém rameni, 30% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Daníž

Dyjákovičky