P O V O D Í L A B E, státní podnik

- ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Lovosice, Prosmyky, Mlékojedy, Litoměřice, Počaply, Libotenice, kácení 30 stromů, generel – naléhavost 2 (ř. km 789,61 - 802,69) Labe, Brná n.L. – Libotenice, kácení 27 stromů, generel – naléhavost 3 (ř. km 771,5 - 802,7)

| Zpracoval: | - Pavlína Waldhauserová - úsekový technik PS Ústí nad Labem dne: 27.11. 2019 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | - Ing. Pavla Hajdinová, - vedoucí PS Ústí nad Labem dne: 27.11. 2019 |  |
| Projednal: | - Ing. Petr Plessney, - PTNŘZ Roudnice nad Labem - Dokumentační komise závodu Roudnice n. L. - dne: 27.11. 2019 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky služby:

1.  Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny

Povodí Labe, státní podnik, PTÚ Roudnice nad Labem, nechalo v roce 2017 zpracovat posudek týkající se břehových porostů řeky Labe v úseku Neratovice – Hřensko.

V rámci daného posudku „Pasportizace stromů a stromových skupin Labe, ř. km 771,30 – 803,30 generel břehových porostů“, který byl zpracován odbornou firmou SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945,  665 01 Rosice u Brna, byly hodnoceny stromy z hlediska jejich fyziologického stáří, zdravotního stavu, vitality, stability a perspektivy. Na základě tohoto posudku bude pokáceno 57 ks stromů. Případně dle rozhodnutí příslušných orgánů ochrany přírody budou provedeny prořezy či torzování stromů v naléhavosti 2 a 3, včetně frézování pařezů u 2 ks stromů, v úseku Labe ř. km 771,5 – 802,7 na levém a pravém břehu řeky Labe, vč. vodního toku Modla (ř. km 1,4).

- Realizací záměru budou splněny povinnosti správce vodního toku uložené ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona tzn., udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu) za současného splnění povinností vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

2.  Popis předmětu veřejné zakázky služby

V současné době se v daném úseku, tj. ř. km 771,5 – 802,7 na levém a pravém břehu řeky Labe (vč. ř. km 1,4 Modla), nachází 57 ks stromů, které jsou určeny ke kácení v naléhavosti 2. U dvou z těchto stromů je, podle rozhodnutí Městského úřadu Lovosice č.j.: OŽP 222/2019, nutné provést vyfrézování pařezů (v Lovosicích u Modly ř.km 1,4).

Dané stromy jsou v terénu označeny černým čtvercovým štítkem v úrovni cca 2 m nad zemí. Označení štítku tvoří šestimístné číslo.

- Cílem záměru služby bude splnění povinností správce vodního toku uložených ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona tzn., udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu) za současného splnění povinností vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

3.  Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Pozemky a zároveň předmětné stromy jsou majetkem státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Realizací daného záměru se zabrání škodám na zdraví (životu) a majetku nejen Povodí Labe, státní podnik, ale i veřejnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že daná místa jsou rybářsky a rekreačně velmi atraktivní.

Některé stromy se nacházejí v těsné blízkosti pozemků cizích vlastníků. Kácení, prořezy nebo případné torzování, včetně manipulace s dřevní hmotou musí být provedeno pouze na pozemcích ČR, ve správě Povodí Labe, státní podnik. V případě, že by bylo nevyhnutelné vstoupit na pozemky cizího vlastníka, je zhotovitel povinen si toto předem projednat s majiteli nebo vlastníky pozemku.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky

- Nerealizací této zakázky nebudou plněny povinnosti správce vodního toku uložené ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona tzn., udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu) za současného splnění povinností vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

V případě  způsobené škody, z důvodu nekonání vlastníka stromů (resp. pozemků), budou náklady vyšší o náklady na likvidaci škod, popř. náhrad cizím subjektům, či osobám za způsobenou škodu. Hrozí i náhrada škody za újmu na zdraví, či usmrcení osob.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

S ohledem na velikost, stav, umístění stromů a frézování 2 pařezů je nezbytné, aby kácení bylo provedeno specializovanou firmou v oboru arboristické práce a výškové práce.

6.  Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Termín zahájení :  únor 2020

Termín ukončení: do 31.12. 2020

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:                                                                                                                                    Provozní středisko Ústí nad Labem, závod Roudnice nad Labem                                                          Nákladové středisko 3511114

Vodní tok Labe (IDVT10100002 ), ř.km 771,5 – 802,7 levý a pravý břeh vč. ř.km 1,4 Modla

Místo akce (katastrální území): Sebuzín, Lovosice, Prosmyky, Mlékojedy, Litoměřice, Počaply u

Terezína, Křešice u Litoměřic a Libotenice

Obec s rozšířenou působností: Litoměřice, Lovosice

Číslo DHM (název DHM): 9051009329 – zdrž Střekov, 9051009328 – zdrž Lovosice,

9051009327 – zdrž České Kopisty

Identifikátor ISYPO: 400338371 – zdrž Střekov, 400338385 - zdrž Lovosice,

400338384 – zdrž České Kopisty

Podrobný popis předmětu služby:

Kácení 57 ks stromů v úseku ř. km 771,5 – 802,7 na levém a pravém břehu vč. ř.km 1,4 Modla

v k.ú. Sebuzín, Lovosice, Prosmyky, Mlékojedy, Litoměřice, Počaply u Terezína, Křešice u

Litoměřic a Libotenice.

Podrobný popis jednotlivých stromů je přílohou tohoto záměru.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

- Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučené osoby, dodržení podmínek BOZP apod.). Zhotovitel vydá prohlášení, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu služby, taktéž vydá potvrzení o zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou. V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem či špatným rozhodnutím biologa, zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

- Zhotovitel povede stavební deník s podrobnými informacemi o kácení, prořezech nebo torzování, frézování pařezů a dřevní hmotě, u určených stromů též s vyjádřením a podpisem biologického dozoru.

- V případě, že dojde ke změně stavu stromu (např. k vyvrácení, nutnému pokácení či torzování do doby provedení služby nebo nepovolení kácení úřadem), bude částka za neprovedení kácení stromu odečtena a fakturovaná částka tak bude upravena.

- Na základě požadavku Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje byl zpracován biologický průzkum na vybrané stromy (č. 369, 452, 728, 735, 1028 a 1423). Dle tohoto průzkumu je doporučeno zachovat 4 stromy, které jsou objektem tohoto záměru (některé s možnými úpravami – viz níže, doporučení biologa). Jedná se o stromy č. 369 - štítek 296195, č. 452 - štítek 296301, č. 735 – štítek 296611 a č. 1423 – štítek 315320.

- Doporučení biologa k vybraným stromům:

- 1.	Kácení dřevin v období vegetačního klidu zajistí ochranu hnízdního ptactva s vazbou na řešené dřeviny i v blízkém okolí.

- 2.	K dožití zachování dřevin č. 369, 431, 452, 735, 1423. Stromy č. 369, 735 a 1423 stabilizovat citlivým sesazením kmene stromu, redukcí v koruně, technologie řezu pro senescentní stromy, řezem by neměla být otevřena dutina. Strom č. 735 lze ponechat bez úprav (neohrožuje prostor). Ošetření stromů pod dohledem či po konzultaci s odborně způsobilou osobou.

- 3. 	Při nečekaném nálezu netopýrů během kácení stromů je třeba okamžitě zastavit veškeré práce a situaci řešit ve spolupráci s přivolanou odborně způsobilou osobou.

- 4.	Kontrola položeného dřeva kácených dřevin. Výskyt zvláště chráněných druhů bezobratlých, modelově např. páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) nebo zlatohlávka skvostného (Protaetia aeruginosa) lze spolehlivě prokázat až rozborem poraženého dřeva. Kontrolu provést zejména u stromu č. 728.

- Další podrobnosti viz příloha Biologický průzkum.

- Biologický průzkum je jen doporučením úřadu,rozhodujícím bude Rozhodnutí orgánů státní správy.

- Stromy budou káceny v souladu s Rozhodnutím orgánů státní správy. Musí být dodrženy všechny podmínky Rozhodnutí.

Odhad ceny:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  329 070,- Kč bez DPH.

Z toho: „Labe, Lovosice, Prosmyky, Mlékojedy, Litoměřice, Počaply, Libotenice, kácení  30 stromů, generel – naléhavost 2 (ř. km 789,61 – 802,69)“ – 232 083,50 Kč bez DPH

Z toho: „Labe, Brná n.L. – Libotenice, kácení 27 stromů, generel – naléhavost 3 (ř.km 771,5 – 802,7)“ – 96 987,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě zkušeností realizovaných zakázek obdobného charakteru na v letech 2018, 2019.

Požadavky na předání, převzetí:

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo částí pozemků, včetně stromů určených ke kácení.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na cyklostezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí, osobou) v obou směrech,

- případné dočasné omezení automobilového provozu na silnici v blízkosti,

- dát pozor na el. vedení, pokud se nachází v blízkosti,

- zajistit nepoškození cyklostezek a potahových stezek těžkou technikou.

- Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.).

- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot.

- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede pozemky do původního stavu a tyto předá protokolárně zpět objednateli.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Účelnost pokácení stromů se projeví na bezpečnosti osob a majetku.

Navržený způsob likvidace dřevní hmoty:

- Využitelná dřevní hmota nad průměr 15 cm bude zhotovitelem odvezena na deponie – VD Střekov, VD Lovosice, VD České Kopisty, VD Roudnice nad Labem a překladiště KUBO Malé Žernoseky, p.p.č. 303/8. Umístění dřevní hmoty na jednotlivé deponie bude předem, před odvozem, dohodnuto s objednatelem.

Nevyužitelná dřevní hmota bude průkazně seštěpkována a ponechána na místě nebo odvezena na skládku (podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcích předpisů) a objednateli budou předány vážní lístky.

Evidence využitelné i nevyužitelné dřevní hmoty bude průběžně evidována dodavatelem a odsouhlasována objednatelem.

Seznam příloh:

- Tabulka stromů určených ke kácení

- Fotodokumentace stromů, včetně situací

- Informace o pozemcích

4)   Biologický průzkum