Číslo smlouvy objednatele: ………………………	Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:			Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:			v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupený: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČ:				708 90 013

DIČ:			CZ70890013

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 			29639641/0100

Zástupce ve věcech

technických: 		Ing. Miroslav Foltýn, tel.: +420 541 637 637, email: foltyn@pmo.cz

(dále jen objednatel)

  - Zhotovitel:

.......................................

Sídlo: 	..................

Zapsán: 		..................

Zastoupený: 		..................

IČ:		..................

DIČ:		..................

Bankovní spojení: 		..................

Číslo účtu: 		..................

Zástupce ve věcech

technických: 		..................

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... . Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (dále jen Generel)

- Dílem se rozumí komplexní dodávka výše uvedeného Generelu, která bude obsahovat:

A) Analytickou část, která bude obsahovat:

Vyhodnocení konkrétních povodí z pohledu požadavků na dodávky vody a schopnosti vodních zdrojů tyto požadavky zajistit. Identifikování povodí (vodních zdrojů), kde již v současnosti existuje nebo do budoucna hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na stávající skutečné a povolené odběry a jiná užívání povrchových a podzemních vod.

Vyhodnocení účelů a rozsahu nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry vody pro všechny účely i ostatní užívání vody – např. převody vody, vodní energetika, vodní doprava, produkce ryb, těžba nerostných surovin, atd.) a vyhodnocení schopnosti jednotlivých povodí zajišťovat v současnosti povolení nakládání s vodami podle priorit:

- zajištění kritické infrastruktury dle předpisů upravujících krizové řízení,

- výroba elektřiny a tepla,

- zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

- živočišná zemědělská výroba,

- hospodářské využití a ekologická funkce vody a

- ostatní využití vody.

Vyhodnocení potřeb zdrojů vody bude provedeno mj. na základě zjištění dostatečnosti vodních zdrojů pro stávající (referenční) a cílové (budoucí) období od významných vodárenských společností, významných uživatelů vody v průmyslu, zemědělství (závlahy), případně od dalších strategických uživatelů vody.

V případě skupinových vodovodů a vodárenských soustav budou výhledové budoucí potřeby zdrojů vody vyhodnoceny za celé systémy se zohledněním pravděpodobného demografického a hospodářského vývoje, schopnosti převádět vodu mezi nimi a případného dalšího rozšiřování těchto systémů.

Jedním z výsledků této analytické části bude i zjištění, zda současné a výhledové potřeby vody překračují současné povolené odběry, či ne.

Vyhodnocení zabezpečenosti významných užívání vody pro určený "střední scénář klimatické změny" a stanovené cílové období, ke kterému bude Generel hodnotit užívání vody i pro „referenční období“ 2013–2018. Zhodnocení možnosti posílení zabezpečenosti významných užívání vody ze současných vodních zdrojů (převody vody surové nebo pitné), případně návrh na zajištění nových vodních zdrojů (v návrhové části Generelu).

Rámcové posouzení vývoje kvality vody u významných vodních zdrojů. Zpracovatel rámcově posoudí, zda je možné očekávat významné omezení využitelnosti vodních zdrojů z důvodu zhoršení kvalitativních parametrů vody.

B) Návrhová část bude obsahovat:

Před navrhováním konkrétních vhodných adaptačních opatření je potřebné provést základní rozvahu:

- Jestliže poklesne zabezpečenost povolených odběrů nebo potřeby vody překročí současně povolené odběry - existuje v místě možnost posílení současných vodních zdrojů? ANO/NE

- Pokud NE - je nutné provést zhodnocení možnosti posílení zabezpečenosti ze současných vodních zdrojů, případně návrh na zajištění nových vodních zdrojů.

- je možnost převedení vody ze sousedních povodí nebo vodárenských systémů? ANO/NE

- jsou k dispozici potenciální nové vodní zdroje? ANO/NE

Pokud v obou případech ANO, je třeba taková opatření popsat v návrhové části. Pokud v obou případech NE, je třeba přikročit k úsporám (tzn. organizačním opatřením).

Návrh konkrétních (fyzických) opatření v povodích, kde k cílovému období poklesne zabezpečenost povolených odběrů nebo potřeby vody překročí očekávané/současně povolené odběry. U každého opatření bude jeho popis:

- lokalizace,

- uvedení základních parametrů,

- předpokládané investiční náklady,

- návrh nositele (investora) opatření,

- odůvodnění návrhu opatření,

- posouzení jeho realizovatelnosti,

- popsání možných rizik (bránících realizaci opatření),

- vyhodnocení vodohospodářského efektu navrženého opatření.

V případě možných variantních řešení bude Generel obsahovat doporučení nejvhodnější varianty.

Návrh organizačních opatření v povodích, kde k cílovému období poklesne zabezpečenost povolených odběrů a nejsou zde možnosti posílení vodních zdrojů převedením vody ze sousedních povodí, ani zde nejsou k dispozici potenciální nové vodní zdroje. V těchto případech budou v Generelu zařazena a popsána, v rozsahu obdobném jako u konkrétních (fyzických) opatření, významná konkrétní organizační opatření (např. návrhy na úpravy povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, úpravy manipulačních řádů, omezení nebo zákazy pro některá nakládání s povrchovými a podzemními vodami, atd.).

- Základní rámec pro zpracování Generelu:

Cílové období: 		rok 2045 – viz Základní scénář

Současný stav: 		rok 2018 – povolené odběry + skutečně realizované odběry

Referenční období: 	roky 2013–2018 – povolené odběry + skutečně realizované odběry

Podrobnost řešení:	povodí III. řádu (dále jen „povodí“), útvary povrchových a podzemních vod

Klimatická změna:	"střední scénář klimatické změny"

- Povodí Moravy zhotoviteli poskytne podklady, se kterými má oprávnění disponovat, např.:

- vodohospodářské bilance,

- studie upřesnění vodohospodářské bilance v problematických bilančních profilech, atd.

- informace o stavech sucha, informace podniku Povodí Moravy vodoprávním úřadům o suchu (informace, podněty, zprávy atd.),

- souhrnnou zprávu o stavu sucha v r. 2015,

- již zpracované studie řešící problematiku klimatické změny a/nebo sucha nebo navrhující opatření proti nedostatku vody,

- dostupné a známé podklady týkající se správního území podniku,

- studie vodohospodářských řešení stávajících vodních nádrží,

- technicko-ekonomické studie zamýšlených nových vodních nádrží,

- "střední scénář klimatické změny", atd.

- Ke zpracování Generelu zhotovitel využije všechny vhodné, obecně dostupné podklady, např.:

- hydrologické bilance,

- údaje z ISPOP (evidence uživatelů vody)

- Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (MŽP, 10/2015) https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

- Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (MŽP, 01/2017) https://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu

- Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/

- Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadu klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR (VÚV TGM, 2012) https://www.vuv.cz/index.php/cz/edicni-cinnost/publikace#2012

- Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny v regionech České republiky (VÚV TGM, 2012)

- Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a při vodohospodářském plánování (VÚV TGM, VRV, ČHMÚ, 2014) http://rscn.vuv.cz/rscn/

- Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem (VÚV TGM, 2015) http://sucho.vuv.cz/wp-content/uploads/2016/02/Metodika_Hierarchie_opatreni.pdf

- Metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody (VÚV TGM, 2019) https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/vodnizdrojekv/docvystupy/Metodika_QJ1520318.pdf

- Projekty podporující adaptaci v ČR – www.mzp.cz/cz/adaptacni_projekty_cr_odkazy;

www.klimatickazmena.cz

- Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (UV č. 620 z 29. 7. 2015) http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/dalsi-metodicke-pomucky/zakon-o-vodach/priprava-realizace.html

- Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (UV 528 z 24. 7. 2017) http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2015-2020 a Plán dílčího povodí Dyje 2015-2020 http://www.pmo.cz/cz/cinnost/planovani-v-oblasti-vod/ii-planovaci-obdobi-plany-dilcich-povodi-moravy-a-pritoku-vahu-a-dyje/

- Plány rozvoje vodovodů a kanalizací příslušných krajů

- „Základní scénář vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vody do roku 2045“ (MZe prosinec 2019)

- Rebilance zásob podzemních vod (Česká geologická služba, 2017) http://www.geology.cz/rebilance

- Maketa plánu dílčího povodí, verze 4.1 (MZe listopad 2018)  http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/maketa-narodnich-planu-povodi-v-3-0-a.html

- Navržená opatření budou zapracována do listů opatření tak, aby bylo možné je zařadit do návrhů třetích plánů dílčích povodí pro období 2021-2027.

- Zhotovitel bude postup a podrobnost zpracování Generelu v průběhu prací koordinovat se zhotoviteli Generelu pro ostatní podniky Povodí, resp. s ostatními podniky Povodí.

- Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřenou součinnost, především poskytne zhotoviteli vhodné informace a data, která shromažďuje v rámci své činnosti správce povodí.

- Další data nezbytná k plnění předmětu díla podle platných metodik si zhotovitel zajistí přímo od správců těchto dat.

- Data poskytnutá podle předchozích dvou bodů nesmí být zhotovitelem bez souhlasu jejich správců a objednatele poskytována třetím osobám ani nesmí být zhotovitelem využita pro jiné účely, než je předmět této smlouvy.

III. Doba plnění a předání díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v termínu do:  30. 9. 2020

- Plnění díla bude předáno v tištěné podobě – ve dvou vyhotoveních a v digitální podobě na vhodném datovém nosiči – ve dvou vyhotoveních. Digitální podoba díla bude předaná jak ve formátu .pdf, tak i v pracovních formátech (např. .doc, .xls, .jpg, .shp, atd.).

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku úplného dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.

- Za dokončení díla se považuje předání kompletně zpracovaného díla v tištěné i digitální podobě bez vad a nedodělků.

- Vzhledem k rozsahu plnění díla zhotovitel seznámí objednatele s konceptem (závěry analytické a návrhové části) nejméně 14 dnů před termínem stanoveným k provedení díla formou prezentace, která bude součástí díla.

- Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné nebo e-mailové výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 5 dnů před termínem předání a převzetí díla.

- Objednatel není povinen převzít dílo se zjevnými vadami a nedodělky.

- O předání a převzetí dílčích plnění díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítnul dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

- Veškerá předávaná plnění díla budou zpracovávána a předávána objednateli ve vyhotovení tiskem i v digitální podobě na vhodných elektronických nosičích nebo e-mailovou komunikací, v obvyklých pracovních formátech (editovatelných), např. .doc, .xls, .jpg, .shp, atd.

- Cena díla

  - Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena bez DPH:……………………………… Kč

- Odstoupení od smlouvy

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší než 30 dnů.

  - Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

- Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne:	V ... dne:

Za objednatele:		Za zhotovitele:

...................................................... 	......................................................

Povodí Moravy, s.p.	obchodní firma

MVDr. Václav Gargulák	jméno

generální ředitel	funkce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Cenové a platební podmínky

- Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.

- Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

- Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí celého díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

- Cena za zpracování díla bude uhrazena po předání díla.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

- Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

- Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

- Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze předmětu díla (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram zpracování předmětu díla.

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen na výstupním výrobním výboru předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi předmětu díla nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.

- Zhotovitel je povinen do dokladové části Generelu (díla) doložit všechny požadavky 
a vyjádření, která obdrží od úřadů, společností vodovodů a kanalizací, příp. jiných organizací v průběhu zpracování Generelu (díla).

Podmínky předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.

- Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné nebo e-mailové výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

- O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

- Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

- Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době předání díla objednateli.

- V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

- Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

- Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

- V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší povinnost zúčastnit se na výzvu objednatele kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

- V případě že bude na základě vad předmětu díla objednatel nucen provést dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

- Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

- Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

- Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

- Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

- Schválení předmětu díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

- Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

- Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

- V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.