# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		129200001

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:                                    Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:                          Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:                     Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ

Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:                              		70890005

DIČ:                           		CZ70890005

Obchodní rejstřík:      		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:    		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: Jez Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování technické části zadávací dokumentace ve formě stanovení technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky formou požadavků na výkon a funkci na akci:

Jez Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce

  - Technické podmínky stavební a technologické části předmětu díla budou vyjádřeny formou požadavků na výkon a funkci s využitím odkazů na obecně platné právní předpisy a příslušné technické normy.

Technické podmínky budou obsahovat strojně-technologickou část s požadavky na výkon a funkci.

Tyto charakteristiky a požadavky budou dostatečně přesné, aby uchazečům o realizaci akce umožnily jednoznačně určit předmět zakázky. Charakteristiky a požadavky budou stanoveny objektivně a jednoznačným způsobem.

Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu, nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Nedílnou součástí Technických podmínek bude kalkulace nákladů na realizaci díla vycházející z cenové soustavy URS.

  - Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla ve 2 vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“). Digitální podoba v needitovatelném formátu nesmí přesáhnout velikost 100 MB.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést předmět díla, předat je objednateli v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádně, včas a s odbornou péčí provedený předmět díla jeho cenu.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy na akci „Jez Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce“ zpracovaný závodem Pardubice v 05/2019.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 3. 2020.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: 			květen 2020

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 10. 2020

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

slovy: …………………………………………….….. korun českých bez DPH.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 14.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 1. - 20.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 1. - 11.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – bod 1. - 21.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – bod 1. - 5.,

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek					jméno a příjmení

investiční ředitel					funkce