Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	133190025, 133190030

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu:		Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu Roudnice nad Labem

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu

Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n. L.

p. Tomáš Waldhauser, strojní technik

IČO: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	 (jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČO: 		…………………………….

DIČ: 		…………………………….

Obchodní rejstřík:		………………………………………………………………….

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………….. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK a VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla (dále jen „projektová dokumentace“).

Pro část veřejné zakázky „VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK“ se jedná zejména o technické podmínky zpracované v květnu 2019 autorizovaným projektantem Ing. Mojmírem Dadejíkem, se sídlem Brožíkova 12, 412 01 Litoměřice.

Pro část veřejné zakázky „VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK“ se jedná zejména o návrh technologického postupu prací zpracovaný v 1/2020 společností PS PROFI s.r.o., se sídlem Traubova 1546/6, 602 00 Brno.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Dílo je rozděleno na dvě samostatné části veřejné zakázky:

Část 1)

číslo akce: 133190025

název: VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK

Část 2)

číslo akce: 133190030

název: VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést následující část, nebo části veřejné zakázky:

Část 1)

název: ……………………………………………………………………………..

Část 2)

název: ……………………………………………………………………………..

  - Předmětem opravy pro část veřejné zakázky „VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK“ jsou hydraulicky ovládaná vzpěrná vrata dolního ohlaví malé plavební komory. Bude provedena oprava patních ložisek obou vrátní a oprava bočních stoliček vrat. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v technických podmínkách, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Předmětem opravy pro část veřejné zakázky „VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK“ je patní ložisko levé vrátně dolních vrat VPK VD Lovosice. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v návrhu technologického postupu prací, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Předmětem opravy pro obě části veřejné zakázky jsou asistenční potápěčské práce (četou profesionálních potápěčů s osvědčením o získání profesní kvalifikace potápěč pracovní) při provizorním zahrazení a vyhrazení plavební komory (kontrola a očištění hradících drážek a prahu od nánosů, asistence při osazování a demontáži hradidel, ev. zatěsnění hradidel). Samotné provizorní zahrazení, vyčerpání, vyhrazení a zaplavení MPK Č. Kopisty a VPK Lovosice, zajistí objednatel na své náklady pomocí vlastních pracovníků a vlastní mechanizace.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení je: 6/2020

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 10. 12. 2020

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ………………….. a je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za část veřejné zakázky „VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK“ činí ………………………..,- Kč bez DPH,

slovy: ……………………………………………………… korun českých bez DPH.

Cena za část veřejné zakázky „VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK“ činí ………………………..,- Kč bez DPH,

slovy: ……………………………………………………… korun českých bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

  - Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

- Bankovní záruka

6.1.	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2, odst. 2.3. a) bod 3., 4., 5., 6., 7., 8.,

- čl. 2, odst. 2.3. d)

- čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 37.,

- čl. 7, celý

- čl. 12, odst. 12.2. b), c), g), h), i), j),

- čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Obchodní podmínky ze dne 1. 3. 2020

Cenová nabídka zhotovitele ze dne: ………………….

Za objednatele:						       Za zhotovitele:

Ing. Jan Zajíc						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu					                         funkce