Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

| Evidenční číslo objednatele: | doplní objednatel |
| --- | --- |
| Evidenční číslo zhotovitele: | doplní zhotovitel |
| Číslo akce objednatele: | 122190027 |

1. Smluvní strany

| 1.1. Objednatel: |  |
| --- | --- |
| Název: | Povodí Labe, státní podnik |
| Adresa sídla: | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| Statutární orgán: | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
|  | závod Pardubice |
| Adresa závodu: | Cihelna 135, 530 09 Pardubice |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Vítězslav Marek, referent inženýrských činností |
|  | Ing. Petr Svatoš, referent inženýrských činností |
|  | Ing. Ivan Princ, vedoucí technické skupiny |
| IČ: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 |

(dále jen jako „objednatel“)

| 1.2. Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Název: | doplní zhotovitel |
| Adresa sídla: | doplní zhotovitel |
| Statutární orgán: | doplní zhotovitel |
| Osoba oprávněná k podpisu: | doplní zhotovitel |
| Zástupce pro věci technické: | doplní zhotovitel |
| IČ: | doplní zhotovitel |
| DIČ: | doplní zhotovitel |
| Obchodní rejstřík: | doplní zhotovitel |
| Bankovní spojení: | doplní zhotovitel |

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní zhotovitel pro veřejnou zakázku nazvanou “Vrchlice Malešov, odstranění nánosů v intravilánu obce ř. km 14,800-15,000“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména pak se záměrem opravy zpracovaným Ing. Ivanem Princem, společnost Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: “Vrchlice Malešov, odstranění nánosů v intravilánu obce ř. km 14,800-15,000“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen 2021

  - Termín dokončení díla je: do 30. 11. 2021

(těžení sedimentů od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 viz výjimka č. j.:  041554/2020/KUSK z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů)

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní zhotovitel. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč,

slovy: doplní zhotovitel korun českých bez DPH.

5.2	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

- Bankovní záruka

6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:

- Rozhodnutí - Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, č. j.: 041554/2020/KUSK, vydal Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí dne 9. 4. 2020

- Rozhodnutí - Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, č. j.: MKH/094093/2019, vydal Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí dne 20. 9. 2019

- Souhlas ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry, č. j.: MKH/089390/2019, vydal Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí dne 6. 9. 2019

- Souhlas ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry, č. j.: MKH/087184/2019, vydal Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí dne 2. 9. 2019

- Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, č. j.: MKH/129334/2019, vydal Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí dne 31. 12. 2019

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2020.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

| - článek 2. | odst. 2.3. | písm. a) | bod.: (3), (4), (5), (8) |
| --- | --- | --- | --- |
| - článek 2. | odst. 2.3. | písm. f) | bod.: (37) |
| - článek 7. | (celý) |  |  |
| - záruka dle článku 9. se nevztahuje pouze na těžení nánosů |
| - článek 12. | odst. 12.2. | písm. a), b), c), e), f), g), m) |
| - článek 14. | odst. 14.3. |  |  |
| - článek 14. | odst. 14.4. |  |  |

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| ................................................ | ..................................................... |
| Ing. Petr Michalovich | jméno oprávněné osoby |
| ředitel závodu | funkce (doplní zhotovitel) |
| podepsán elektronicky | podepsán elektronicky |