P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A

Číslo smlouvy příkazce:

Číslo smlouvy příkazníka:

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:			Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:				Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:		RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání ve věcech smluvních:		Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické

oprávněni jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic

Ing. Ondřej Hrazdira, specialista sekce technické

IČO:				70889953

DIČ:				CZ70889953

bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:			1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 				606 619 867

e-mail:				ondrej.hrazdira@pvl.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník:			xxx

sídlo:				xxx

zastoupená:			xxx

IČO:				xxx

DIČ:				xxx

bankovní spojení:		xxx

číslo účtu:			xxx

zápis v obchodním rejstříku:	xxx

tel.: 				xxx

e-mail:				xxx

(dále jen „Příkazník“)

- Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD ORLÍK – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby“, ve kterém byla nabídka Příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

- Příkazník prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“)a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Příkazník dále prohlašuje, že má odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením dosažitelným v České republice i dostatek zkušeností.

- Příkazní se zavazuje, že v rámci realizace výše uvedené akce nebude vykonávat jiné činnosti než výkon činnosti koordinátora BOZP pro účastníky výstavby.

- Příkazce je zadavatelem stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ (dále jen „stavba“), na níž je nutné dle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora BOZP.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro Příkazce vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve fázi realizace stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ (dále jen „stavba“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, dle potřeb, požadavků a pokynů Příkazce.

- Příkazník je povinen při realizaci stavby vykonávat pro Příkazce činnost koordinátora BOZP, Příkazník je povinen zejména:

- zpracovat a předat Příkazci před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „plán BOZP“), který bude obsahovat podrobné údaje o pracovních a technologických postupech a informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích na stavbě a průběžně provádět jeho změny, koordinaci prací (činností) jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění BOZP. Plán BOZP bude vycházet z plánu BOZP pro fázi přípravy (pro zpracování projektové dokumentace), zpracovaný v 04/2018 společností REINVEST spol. s r.o.,

- zpracovat oznámení o zahájení prací (dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.) a jeho doručení na Oblastní inspektorát práce,

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a bude vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- oznámit Příkazci případy podle písm. d), nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- dávat podněty a na žádost zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

- účastnit se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,

- navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,

- sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- Koordinátor BOZP je povinen být na stavbě přítomen tak často, aby bylo zajištěno dodržování BOZP dle platných právních předpisů a povinností vyplývajících z této smlouvy, přičemž je povinen být na stavbě přítomen minimálně jednou týdně. Koordinátor BOZP je povinen účastnit se vždy prvního kontrolního dne v měsíci.

- Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační systém koordinátora BOZP. Jejich nedílnou součástí je deník koordinátora BOZP a závěrečná zpráva koordinátora BOZP. Z informačního systému bude možné zjistit zejména:

- informace o prováděné každodenní činnosti a o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, na něž koordinátor BOZP prokazatelně upozornil kontrolované zhotovitele a zaznamenané údaje o tom, jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- databázi zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace,

- analýza zjištěných údajů, zpravidla v měsíčních intervalech, posouzení jednotlivých subjektů v dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

- vyhodnocení zjištěných závad z hlediska míry závažnosti,

- povinnou přítomnost koordinátora BOZP na staveništi – tzn. kopie zápisu ve stavebním deníku nebo kopie prezenčních listin z jednání.

- Příkazník se zavazuje Příkazci předložit deník koordinátora BOZP k nahlédnutí a pořídit z něho požadované kopie kdykoliv o to Příkazce požádá. Deník koordinátora BOZP a závěrečnou zprávu koordinátora BOZP předá Příkazník Příkazci se závěrečnou fakturou Příkazníka. V případě prodlení s předáním této dokumentace je Příkazce oprávněn pozastavit doposud neuskutečněné platby.

- Příkazce se zavazuje poskytovat Příkazníkovi na jeho žádost součinnost potřebnou k provádění činnosti koordinátora BOZP a k zaplacení odměny za provedenou činnost dle příslušných ustanovení této smlouvy.

#### III. DOBA PLNĚNÍ

- Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro Příkazce provádět po dobu realizace stavby až do dne předání a převzetí díla v předpokládaném termínu od 06/2021 do 05/2026, tedy v předpokládané délce 60 měsíců. Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle Příkazníka nebo na jiném místě určeném Příkazcem po dohodě s Příkazníkem.

- Výkon činnosti podle odst. 1. tohoto článku bude zahájen na základě výzvy Příkazce a v termínu ve výzvě specifikovaném.

- Doba plnění dle tohoto článku je limitována dosažením částky uvedené v čl. IV. odst. 7. této smlouvy, nebude-li navýšena postupem popsaným v uvedeném ustanovení.

#### IV. CENA

- Cena za plnění předmětu této smlouvy Příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran takto:

| Č. | Položka |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zpracování plánu BOZP (viz. II.2.a)) |  | xxxxx |
| 2. | Zpracování a předání Oznámení na OIP (viz. II.2.b)) |  | xxxxx |
| 3. | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě | 3a. za jeden měsíc | xxxxx |
|  |  | 3b. celkem (60 x 3a.) | xxxxx |
| CELKEM dle předpokládaného rozsahu plnění – 60 měsíců (1. + 2. + 3b.) |  |  | xxxxx |
| Slovy: xxxxx |  |  |  |

- Odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka a cenové vlivy v době plnění.

- Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP bude fakturována na základě dílčích faktur vystavených Příkazníkem 1x za kalendářní čtvrtletí, jejichž součástí bude soupis provedených prací odsouhlasený Příkazcem. Datum uvedené v soupisu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední pracovní den v kalendářním měsíci, kterým končí čtvrtletí. Konečná faktura bude vystavena po dokončení výkonu koordinátora BOZP, tedy předáním dokončeného díla zhotovitelem Příkazci. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění.

- Lhůta splatnosti faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury Příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v § 435 občanského zákoníku, a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude výkaz činnosti Příkazníka.

- Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací, nebo nebude odpovídat soupisu fakticky provedených prací. V tomto případě Příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.

- Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.

- Faktura bude hrazena na účet Příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude Příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude Příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH.

- Maximální výše odměny Příkazníka podle této smlouvy je 2 mil. Kč bez DPH. Případná odměna přesahující částku dle předchozí věty bude posouzena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě navyšující částku podle první věty tohoto odstavce.

V. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE

- V případě neplnění řádného výkonu koordinátora při realizaci stavby, a to včetně výkonu jinými osobami než uvedenými v čl. VI. odst. 8. této smlouvy, se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ.

- V případě prodlení Příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má Příkazník právo účtovat Příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

- Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.

- Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Příkazce na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VI. POVINNOSTI příkazníka

- Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy svědomitě, s odbornou a potřebnou péčí.

- Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny Příkazce a všestranně chránit jeho zájmy i jeho dobré jméno.

- Příkazník se zavazuje poskytovat Příkazci informace potřebné pro jeho rozhodnutí při provádění stavby.

- Pro případ, že se pro Příkazníka stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, zavazuje se Příkazník oznámit toto bez zbytečného odkladu Příkazci.

- Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady a pomůcky, které během trvání právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od Příkazce a do 15 kalendářních dnů po ukončení tohoto právního vztahu Příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit.

- Příkazník se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a koordinátorem BOZP v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním alespoň ve výši 10.000.000,- Kč. Náklady na pojištění nese Příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

- Příkazník neodpovídá za činnost koordinátora BOZP na stavbě před podpisem nebo nabytím účinnosti této smlouvy a po ukončení její platnosti.

- Příkazník se zavazuje zajistit plnění této smlouvy prostřednictvím osob, kterými prokázal kvalifikaci v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. Těmito osobami jsou:

| Název: | Jméno a příjmení: |
| --- | --- |
| Koordinátor BOZP | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |
| Koordinátor BOZP - zástupce | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

- Výměna osob uvedených v předchozím odstavci je možná pouze se souhlasem Příkazce, a to pouze v případě, že Příkazník prokáže u nových osob splnění požadavků na kvalifikaci stanovených v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

VII. POVINNOSTI příkazce

- Příkazce se zavazuje dát Příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy a vybavit jej potřebnými podklady.

- Příkazník si od Příkazce vyžádá a Příkazce bezodkladně Příkazníkovi předá:

- přesnou specifikaci stavby - projektovou dokumentaci, vydaná stavební povolení a vyjádření účastníků stavebního řízení. Příkazník není oprávněn poskytnout tyto dokumenty třetí osobě bez souhlasu Příkazce,

- harmonogram realizace stavby,

- kontaktní údaje na zhotovitele stavby.

- Příkazce poskytne Příkazníkovi součinnost při stanovení seznamu prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. pro každý stavební objekt.

- Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi veškerou součinnost nutnou k provádění činnosti Příkazníka podle této smlouvy. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třetí osoby, které se na stavbách, na kterých bude Příkazník provádět svou činnost dle této smlouvy, podílejí, zejména projektanty staveb, zhotovitele staveb, a další.

- Příkazce se zavazuje dostatečně včas oznámit Příkazníkovi omezení rozsahu své činnosti či pozastavení prací na stavbě, jež bude mít vliv i na omezení rozsahu činnosti Příkazníka.

- Příkazce je povinen před schválením pracovních postupů a technologických postupů při realizační etapě stavby předat k připomínkování návrh těchto postupů koordinátorovi BOZP. Toto ustanovení se dotýká pouze prací se zvýšeným ohrožením života nebo zdraví podle nařízení vlády 591/2006 Sb.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Příkazce. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

- Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

Příkazce:					 	Příkazník:

V Praze dne …………………				V ………… dne ………………

..................................................			..................................................

Ing. Jiří Pechar						xxx

ředitel sekce technické					xxx

Povodí Vltavy, státní podnik				xxx