Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	VD Rozkoš, oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí

111170043 / 1111271

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu:		Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: 	Pavel Ducháč, vedoucí hrázný, tel. 721 379 663,

Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové, tel. 602 108 491

Petr Coufal, technický pracovník, tel. 725 504 778

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

Bankovní spojení:		……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Rozkoš, oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společností PS PROFI s.r.o., se sídlem v Brně (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„VD Rozkoš, oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - V rámci akce zhotovitel provede opravu nebo nahrazení (za nové shodného konstrukčního provedení) dvou segmentových uzávěrů ke spodním výpustím DN 1400, spočívající ve výměně hradících desek obou segmentových uzávěrů včetně jejich uložení. Dále bude provedena oprava poškození vnitřního povrchu výtokových kusů uzávěrů a obnova povrchové ochrany v místě provádění prací (výtoková hrana).

Přesný rozsah opravných prací je dán projektovou dokumentací.

V případě průtoku vody přes MVE může dojít k částečnému zatopení pracovního prostoru. Zhotovitel o tom bude informován minimálně 5 pracovních dní předem.

Oprava soustrojí zvedacího mechanizmu není předmětem této zakázky.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je:				4/2021

Termín celkového dokončení díla je: nejpozději do 		31.10.2022

  - Dílčí termíny plnění:

Předpokládaný termín zahájení opravy pravého segmentu je:	4/2021

Termín dokončení opravy pravého segmentu je: nejpozději do	1.11.2021

Předpokládaný termín zahájení opravy levého segmentu je nejdříve po předání a funkčních zkouškách pravého segmentu.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (1. po dokončení a předání pravého segmentu a 2. po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

  - Daňový doklad bude vystaven objednateli na adresu sídla: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a zaslán elektronicky na e-mailovou adresu invoice@pla.cz  nebo poštou na adresu uvedenou výše, s tím že zhotovitel zvolí pouze jednu z uvedených možností, aby nedocházelo k duplicitám

- Bankovní záruka

6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

- Zvláštní ustanovení

8.1. 	Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)6; 2.3.a)7; 2.3.a)8; 2.3.c)17; 2.3.c)18; 2.3.c)19; 2.3.d); 2.3.e)22; 2.3.e)26; 2.3.f)34; 2.3.f)37; 2.3.f)43

Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky: odst. 6.3.

Článek 7. Bankovní záruka

Článek 10. Dodací podmínky: odst. 10.17.

Článek 12. Předání díla: odst. . 12.2.a); 12.2.b); 12.2.c); 12.2.f); 12.2.g); 12.2.h); 12.2.i);

Článek 14. Odstoupení od smlouvy: odst. 14.1.b) první odrážka; 14.3.; 14.4.

  - Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo text následujících ujednání takto:

Článek 2.  Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3.e)23 se mění takto: Zhotovitel do své cenové nabídky započítal kompletní náklady na zařízení staveniště a jeho provoz.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - V této smlouvě,

  - V zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - V nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Bohumil Pleskač						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu							            funkce

podepsán elektronicky						podepsán elektronicky