Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce: 	799200042

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Pavel Řehák, technický ředitel

Zástupci pro věci technické: 		Ing. Pavel Křivka, Ph.D., vedoucí odboru TPČ

Ing. Ivan Beran, vedoucí referátu vodních děl a energetiky

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Bankovní spojení:		ČSOB Hradec Králové č. ú. 103914702/0300

(dále jen jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: 		…………………………………………………………….

Název:		…………………………………………………………….

Adresa sídla:		…………………………………………………………….

Statutární orgán:			…………………………………………………………….

Osoba oprávněná k podpisu:	…………………………………………………………….

Zástupce pro věci technické:	…………………………………………………………….

IČ: 		…………………………………………………………….

DIČ: 		…………………………………………………………….

Bankovní spojení:		…………………………………………………………….

Zápis v obchodním rejstříku		…………………………………………………………….

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Labská, stavebně technický průzkum a variantní návrh řešení ukotvení návodních věží“.

- Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.

III. Předmět díla

- Předmětem díla je vypracování stavebně technického průzkumu a variantního řešení ukotvení návodních věží VD Labská v tomto základním rozsahu:

- Vyhodnocení potápěčského průzkumu návodního líce hráze VD Labská z roku 2018.

- Doplnění průzkumu stavu zdiva a spárování šoupátkových věží nad běžnou provozní hladinou (zvenku i zevnitř věží), včetně posouzení stavu kotevních prvků a popisu a pasportizace všech poruch.

- Srovnání výsledků průzkumu s projektovou dokumentací z provedeného ukotvení věží z 60. let min. století.

- Celkové zhodnocení stavu šoupátkových věží (zdivo, spárování, stav táhel).

- Zpracování variantního návrhu (min. 2 varianty) technického řešení na opravu (rekonstrukci) šoupátkových věží, který bude obsahovat:

- zajištění stability šoupátkových věží a omezení průsaků,

- stanovení odhadu nákladů na realizaci,

- zhodnocení vlivu na provoz strojně technologických částí - na jejich stávající nebo budoucí provoz s případnou výměnou návodních šoupátkových uzávěrů,

- stanovení rozsahu zadání pro PD na budoucí opravu (rekonstrukci) u vybrané varianty.

- Zhodnocení dosavadního sledování pohybů šoupátkových věží a stanovení návrhu dalšího rozšíření rozsahu měření.

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje dodat a předat objednateli řádně provedené dílo ve sjednaném termínu dle této smlouvy o dílo.

IV. Čas, způsob a místo plnění díla

- Předmět díla se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli do 15. 10. 2021.

- Výstup prací se zhotovitel zavazuje předat objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a elektronicky na CD (kompletní výstup v PDF, editovatelné části ve formátech docx a xlsx, výkresové přílohy ve formátu dwg).

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit cenu za jeho provedení v souladu s článkem V. této smlouvy.

- Místem předání díla je sídlo objednatele. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

V. Cena díla, způsob fakturace

- Pro uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu cenové nabídky ze dne ………………. jako cena nejvýše přípustná ve výši ………………. ,- Kč (slovy: ………………. korun českých).

- O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, na jehož základě bude zhotovitelem vystavena faktura. Výše fakturované ceny bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu prací.

- Platební a fakturační podmínky jsou stanoveny v Obchodních podmínkách objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

VI. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup na VD Labská.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při plnění předmětu díla, tj. zejména umožnit mu na základě jeho žádosti nahlédnout do technické a provozní dokumentace VD Labská nebo dokumentaci bezplatně zapůjčit.

- V průběhu zpracování díla svolá zhotovitel nejméně 1 výrobní výbor v sídle objednatele, na kterém seznámí objednatele s výsledky provedených prací dle bodu III. smlouvy.

- Výrobní výbor bude uskutečněn po zpracování minimálně 2 variant návrhu řešení ukotvení návodních věží. Podklady pro projednání na výrobním výboru zhotovitel zašle objednateli nejméně 5 dní před konáním výrobního výboru.

- Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a na odborné profesionální úrovni, s využitím všech znalostí a zkušeností, které lze u zhotovitele oprávněně očekávat s ohledem na jeho předmět podnikání a kvalifikační předpoklady.

- Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele.

VI. Ostatní ujednání

- Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. 2. 2021.

- Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1 - bod A. až E.

- Čl. 3 Platební a fakturační podmínky - bod 3.

- Čl. 4 Součinnost objednatele - v celém rozsahu

- Čl. 7 Záruka za jakost díla - bod 4.

- Čl. 9 Odstoupení od smlouvy – body 3. a 4.

- Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků, jejichž obsah bude odsouhlasen a následně podepsán oběma smluvními stranami.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové, dne:				V ………………., dne:

……………………………….	…………………………….

za objednatele	za zhotovitele

podepsán elektronicky	podepsán elektronicky

Ing. Pavel Řehák	…..

technický ředitel	…..