Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

| Evidenční číslo objednatele: |  |
| --- | --- |
| Evidenční číslo zhotovitele: |  |
| Číslo akce objednatele: | 722200029 |

1. Smluvní strany

| 1.1. Objednatel: |  |
| --- | --- |
| Název: | Povodí Labe, státní podnik |
| Adresa sídla: | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| Statutární orgán: | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
| Osoba oprávněná k podpisu: | Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu |
| Zástupce pro věci technické: | Ing. Vítězslav Marek, referent inženýrských činností |
|  | Ing. Petr Svatoš, referent inženýrských činností |
|  | Ing. Ivan Princ, vedoucí technické skupiny |
| IČ: | 70890005 |
| DIČ: | CZ70890005 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 |

(dále jen jako „objednatel“)

| 1.2. Zhotovitel: |  |
| --- | --- |
| Název: | doplní zhotovitel |
| Adresa sídla: | doplní zhotovitel |
| Statutární orgán: | doplní zhotovitel |
| Osoba oprávněná k podpisu: | doplní zhotovitel |
| Zástupce pro věci technické: | doplní zhotovitel |
| IČ: | doplní zhotovitel |
| DIČ: | doplní zhotovitel |
| Obchodní rejstřík: | doplní zhotovitel |
| Bankovní spojení: | doplní zhotovitel |

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní zhotovitel pro veřejnou zakázku nazvanou “Výrovka, Chotutice, dendrologický posudek, LB + PB, ř. km 15,300 -16,300“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména pak se s technickými podmínkami (záměr na realizaci služby) zpracovanými v roce 2020 společností se sídlem Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: “Výrovka, Chotutice, dendrologický posudek, LB + PB, ř. km 15,300 -16,300“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje k zpracování dendrologického posudku, jehož součástí bude posouzení vzrostlého břehového porostu, zpracování hodnocení a inventarizace dřevin, zahrnující číselné označení porostů, určení druhu, umístění dle souřadnic X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK na pravém i levém břehu Výrovky v ř. km 15,300 - 16,300. Součástí dendrologického posudku bude u každého jedince posouzení vitality, zdravotního stavu a stability dřevin s důrazem na provozní bezpečnost a vyhodnocení další perspektivy stromů - vše dle arboristického STANDARDU HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2014 a to s tím, že bude přihlédnuto k taxonu hodnocených dřevin a jejich fyziologickému stáří (tzn. rozdílný přístup při posuzování krátkověkých a dlouhověkých dřevin). Při posuzování bude zohledněna i blízkost dřevin od technických objektů.

Každý strom bude hodnocen na základní evidenční parametry (číslo jedince či skupiny v řešené ploše, číslo identifikačního štítku, lokalizace stromů do mapového podkladu X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK vč. uvedení parcelního č. pozemku KN a názvu katastrálního území).

  - Zhotovitel se navíc zavazuje označit předmětné dřeviny plastovým štítkem. Plastový štítek bude na hřebu, po kterém se tento posouvá úměrně s růstem stromu a nedochází k jeho zarůstání do kmene.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2021

  - Po uzavření smlouvy vyzve zhotovitel zástupce objednatele pro věci technické k uskutečnění společné prohlídky in-situ a to i za účasti pracovníků odboru péče o vodní zdroje Povodí Labe státního podniku.

  - Termín dokončení díla je: do 30. 11. 2021

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní zhotovitel. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč,

slovy: doplní zhotovitel korun českých bez DPH.

5.2	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

5.3	Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.

- Bankovní záruka

6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

- Zvláštní ustanovení

  - Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí  při plnění předmětu veřejné zakázky

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| ................................................ | ..................................................... |
| Ing. Petr Michalovich | jméno oprávněné osoby |
| ředitel závodu | funkce |
| podepsán elektronicky | podepsán elektronicky |