SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

Číslo smlouvy zhotovitele:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: 	Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka

oprávněn jednat o věcech technických: 	Ing. Petr Vicenda, pověřen vedením technického střediska

Jan Šlejska, referent technického střediska

IČO:	70889953

DIČ:	CZ70889953

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 377 307 322			e-mail: jan.slejska@pvl.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	……………………………………….……

sídlo:	………………………………….…………

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	…………………………………….………

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	…………………………………….………

oprávněn(i) jednat o věcech technických:	………………..………

IČO:	……………………

DIČ: 	……………………

bankovní spojení:	……………………

číslo účtu:	……………………

zápis v obchodním rejstříku:	………………………………………….……

tel.: ……………….		e-mail: ………………….

(dále jen „zhotovitel“)

- ÚČEL a PŘEDMĚT SMLOUVY

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „TPE Rakovnický potok ř.km 0,0 - 48,8, aktualizace“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo s názvem „TPE Rakovnický potok ř.km 0,0 - 48,8, aktualizace“.

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je aktualizace technickoprovozní evidence (TPE) významného vodního toku Rakovnický potok, ř.km 0,0 – 48,8 z roku 2007 v rozsahu dle zadávací dokumentace objednatele. Dílo bude provedeno v etapách, které jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy. Součástí předmětu plnění jsou rovněž min. 2 výrobní výbory v průběhu zpracování díla za účasti zhotovitele v sídle objednatele. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Místem plnění veřejné zakázky je Středočeský kraj (dle zadávací dokumentace), sídlo zhotovitele a sídlo objednatele.

- cena díla

- Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne               jako pevná a činí                   ,- Kč (slovy:                                                                                korun českých). Cena je uvedena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K ceně bude připočtena DPH ve výši zákonné základní sazby této daně.

- Sjednaná cena díla je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Veškeré případné změny budou provedeny v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy.

- Pevná cena platí pro zpracování dokumentace TPE v rozsahu dle zadání a zůstane nezměněna i v případě, že skutečný počet příčných profilů či objektů sice překročí, ne však o více než 5%, počet příčných profilů a počty objektů uvedené v zadání.

- V případě, že skutečný počet příčných profilů či počty objektů překročí o více než 5% počet příčných profilů a počty objektů uvedené v zadání, budou tyto vícepráce účtovány dle jednotkových cen uvedených v soupisu prací v Nabídce zhotovitele.

- Zhotovitel je plátce DPH.

- podklady pro uzavření smlouvy o dílo

- Zadávací dokumentace pro předložení nabídky „TPE Rakovnický potok, ř.km 0,0 - 48,8, aktualizace“ a nabídka zhotovitele ze dne               .

- doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předat kompletní dílo nejpozději do           kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy). Dílčí plnění bude probíhat podle harmonogramu činností uvedeného v nabídce zhotovitele, v souladu se zněním odst. 2. článku IV této smlouvy.

- Zhotovitel se současně zavazuje provádět dílo tak, aby rozsah služeb poskytnutých a fakturovaných do 31.12.2021 byl ve výši minimálně 30 % nabídkové ceny bez DPH. Tento požadavek se uplatní pouze v případě, kdy smlouva o dílo nabyde účinnosti do 15.09.2021 a bude splněna povinnost objednatele dle  článku V.

- Doba podle odst. 1. tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

- Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. XII. odst. 9. této smlouvy, kdy o této skutečnosti bude sepsán samostatný protokol. Za takové překážky se považují zejména nikoli však výlučně,

- neposkytnutí součinnosti objednatele dle čl. V. této smlouvy,

- výjimečné hydrometeorologické podmínky a významná nepřízeň počasí, kdy za výjimečné hydrometeorologické podmínky smluvní strany pro účely této smlouvy považují povodňové průtoky na vodním toku,

- jiné nepředvídatelné jevy (požár, přírodní katastrofa, rozhodnutí úřadů apod.),

- opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla

Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

- součinnost objednatele

- Objednatel protokolárně předá zhotoviteli veškerou potřebnou dokumentaci a podklady pro výkon jeho činnosti specifikované zadávací dokumentací a to nejpozději do 10 pracovních dní po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Podkladem pro zaplacení sjednané ceny bude 1 dílčí a konečná faktura. Každá faktura bude obsahovat označení, že se jedná o fakturu (daňový doklad), její číslo a den jejího odeslání; obchodní firmu, sídlo a IČ objednatele; obchodní firmu, sídlo a IČ nebo jméno, adresu a IČ zhotovitele; označení banky (kód) a číslo účtu, na který má být placeno; číslo smlouvy objednatele; přesné označení fakturovaných prací (předmět díla); den splnění závazku; fakturovanou částku; údaj, zda je zhotovitel plátcem DPH a podpis (razítko) zhotovitele.

- Na faktuře dále musí být uveden údaj, zda je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku (je-li zapsán, uvede údaj o tomto zápisu vč. spisové značky). Pokud je zhotovitel plátcem DPH, musí faktura obsahovat i DPH a veškeré údaje vyplývající ze Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, ve které výše uvedené údaje nebudou uvedeny správně nebo nebudou uvedeny vůbec, není objednatel povinen proplatit. Objednatel není rovněž povinen proplatit fakturu, je-li předané dílo vadné.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby byly do 31.12.2021 provedeny a vyfakturovány práce na díle ve výši minimálně 30% nabídkové ceny bez DPH. Tento odstavec se uplatní pouze v případě, kdy smlouva o dílo nabyde účinnosti do 15.09.2021 a bude splněna povinnost objednatele dle článku V.

- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury, za práce provedené do 31.12.2021, kdy tento den bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění, a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktura bude vystavena a předána objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.

- Veškeré podklady pro platbu je zhotovitel povinen zasílat na kontaktní adresu objednatele, tj. na adresu Povodí Vltavy, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň.

- Splatnost faktury je do 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, přičemž splatností se rozumí okamžik odepsání příslušné částky z účtu plátce. Pokud zhotovitel uvede na faktuře datum splatnosti dřívější, smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by toto datum vůbec neobsahovala a pro stanovení data splatnosti je relevantní pouze lhůta sjednaná v této smlouvě a datum doručení faktury objednateli.

- Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele

- Úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení se sjednává pro případ, bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části. Základem pro výpočet výše úroku je dlužná částka. Pokud zhotovitel uvede na faktuře sazbu úroku z prodlení vyšší, smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by tuto sazbu vůbec neobsahovala. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po splnění veškerých závazků sjednaných touto smlouvou.

- Jakost a provedení díla, ZÁRUKA

- Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele a tak, aby výsledek odpovídal účelu a smyslu prováděného díla a jeho očekávanému budoucímu využití a odborným požadavkům kladeným na obdobné dílo ve sjednaném čase plnění. Záruční doba za dílo je 60 měsíců od převzetí jeho poslední části objednatelem, za správnost měřických a výpočetních prací neomezeně a za stabilizaci a signalizaci bodů do předání díla objednateli.

- Veškeré případné vady, respektive záruční vady budou řešeny v úzké spolupráci s objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje využít veškeré jemu poskytnuté podklady objednatelem výhradně k plnění předmětu díla a neposkytovat tyto třetím osobám.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1.	Zhotovitel je povinen zaplatit za nedodržení sjednaného termínu plnění podle článku V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z předmětné ceny za dílo za každý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla. Tuto smluvní sankci je objednatel oprávněn odečíst přímo z fakturované částky.

- Při nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků díla vzniklých na straně zhotovitele 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

- V případě prokazatelného zjištění porušení podmínky dle článku VII. odst. 3. nebo článku XII. odst. 5. se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč, a to za každý takový případ porušení uvedeného smluvního ustanovení.

- Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení smlouvy zavinil objednatel.

- V případě nedodržení termínu splatnosti částek fakturovaných zhotovitelem podle článku VIII. této smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za dílo, a to za každý den prodlení.

- Při nesplnění požadavku k provedení díla v minimálním rozsahu dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z částky určené jako rozdíl minimálního rozsahu provedení díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy a skutečně vyfakturovaných prací k 31. 12. 2021. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v případě, kdy smlouva o dílo nabyde účinnosti do 15.09.2021 a bude splněna povinnost objednatele dle článku V.

IX. přejímání díla

- Smluvní strany se dohodly na předávání a přebírání díla nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy.

- Místem předání předmětu díla je u grafické a digitální dokumentace sídlo Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň.

X. Sociálně odpovědné zadávání

- Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel 
je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li 
k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději 
do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

XI. Environmentálně odpovědné zadávání

- Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce:

a)	vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

b)	s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce zhotovitelem. 
Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

XII.   obchodní podmínky

  - Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.

Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani podklady poskytnuté mu objednatelem poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a rovněž není oprávněn zpřístupnit předmět díla ani dílčí výsledky a údaje třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají objednatele nebo předmětu zhotovovaného díla, o níž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví.

Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má v dispozici zhotovitel.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.

Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis na důkaz uzavření smluvního vztahu.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: nabídka zhotovitele ze dne                 .

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zhotovitel:	                                                                                Objednatel:

V                 , dne                                                                    	V Plzni, dne

………………………….	Ing. Miloň Kučera

…………………………………	ředitel závodu Berounka

…………………………………	Povodí Vltavy, státní podnik