# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		229050002

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ

Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

Ing. Jiří Kladivo, vedoucí referátu hydrotechniky

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:				……………..

DIČ:				……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: Chrudimka, Chrudim, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi - studie proveditelnosti

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování studie proveditelnosti na akci: Chrudimka, Chrudim, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Shromáždění podkladů, úprava matematického modelu proudění pro všechny varianty opatření a výpočet hladin povodňových průtoků pro všechny 4 varianty řešení PPO a oba návrhové průtoky.

- Na základě dostupných podkladů (zaměření příčných profilů koryta, DMR5G) bude proveden návrh prvků liniové ochrany podél koryta Chrudimky na průtok Q20 a Q100 s převýšením + 30 cm.

Parametry navržených opatření budou navrženy pro následující varianty opatření:

- pouze ohrázování (návrh ohrázování bude z důvodu špatného technického stavu stávajících nábřežních zdí řešen včetně jejich kompletní rekonstrukce)

- ohrázování + rekonstrukce jezových objektů

- ohrázování + rekonstrukce jezových objektů + prohrábka koryta,

- ohrázování + rekonstrukce jezových objektů + prohrábka koryta + rekonstrukce mostních objektů.

- Protipovodňová opatření budou navrhována na toku Chrudimka a na spodním náhonu (odbočení ř. km 21,25, soutok ř. km 19,68)

- Návrh protipovodňových opatření bude rozdělen na následující objekty:

- SO 1 – úsek průmyslové zástavby (ř. km 19,5 – 20,8)

- SO 2 -  zástavba mezi silničním mostem a rozdělovacím objektem (ř. km 20,8 – 21,25)

- SO 3 – zástavba mezi rozdělovacím objektem a stupněm u ČSAD Chrudim (ř. km 21,25 – 22,75)

- SO 4 – zástavba mezi stupněm u ČSAD Chrudim a mostem na obchvatu (ř. km 22,75 – 23,5)

- SO 05 - spodní náhon (odbočení ř. km 21.25, soutok ř. km 19,68)

- Zpracování návrhu PPO bude projednáváno na pravidelných výrobních výborech se zástupci objednatele.

- Výpočet hladin povodňových průtoků Q20 a Q100 pro výše uvedené varianty a stavební objekty bude proveden v celém řešeném úseku na matematickém modelu proudění HEC RAS v kombinovaném režimu 1D/2D (objednatel poskytne model HEC RAS z projektu „Mapy rizik“).

- Pro jednotlivé stavební objekty bude proveden propočet investičních nákladů pro všechny varianty řešení PPO a oba návrhové průtoky.

- Předmět plnění díla pro všechny varianty řešení PPO a oba návrhové průtoky bude předán 2x v tištěné a 1x v digitální podobě v minimálním rozsahu:

•	Technická zpráva (popis navrhovaných PPO, výsledky hydrotechnických výpočtů, statické výpočty, propočet nákladů PPO, soupis dotčených vlastníků)

•	Situace navržených PPO

•	Situace s rozsahem rozlivů  po realizaci PPO

•	Vzorové příčné řezy

•	Podélné profily toků se zákresem hladin a PPO

•	Příčné řezy koryta se zákresem PPO

•	Příčné řezy v objektech

•	Funkční modely proudění po realizaci PPO (pouze digitálně)

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“.

- digitální mapy 1: 10 000 (ZABAGED)

- digitální model reliéfu (DMR5G)

- letecké snímky

- zaměření koryta 2017

- 1D/2D model HEC RAS (Mapy rizik)

- Obecné požadavky Města Chrudimi

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele Zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: leden 2022

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

slovy: …………………………………………….….. korun českých bez DPH.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. až 15.

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. až 22.

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), body 1. až 15.

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, body 1. až 22.

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru, body 1. až 5.

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky, odst. 3.

- Čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

  - Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

za objednatele					    za zhotovitele

Ing. Petr Martínek					 jméno a příjmení

investiční ředitel					         funkce

podepsán elektronicky				podepsán elektronicky