ZÁPIS Z JEDNÁNÍ / VÝROBNÍHO VÝBORU

Název zakázky:		Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku

ř.km 21,851 – 22,929

Místo jednání:		Obecní úřad Osek nad Bečvou

Datum a čas jednání:		27.7. 2021, 9:00

Objednatel (investor):

Název (Jméno a příjmení):			Povodí Moravy, s.p.,

Adresa sídla:			Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zhotovitel (projektant):

Název (jméno a příjmení):		LB projekt s.r.o.

Adresa sídla:		Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno

Na jednání bylo domluveno následující:

- návrh byl odsouhlasen

- přístup pro staveništní techniku ke korytu z pravého břehu bude zajištěn po obecní štěrkem zpevněné cestě a přes průseky v břehové vegetaci po vzdálenosti cca 30 m

- přístup pro staveništní techniku ke korytu z levého břehu bude zajištěn provizorní cestou zbudovanou v korytě z kamene určeného pro opevnění koryta. Přejezd z krajské silnice do koryta bude umožněn po obecní cyklostezce (nejkratší možnou trasou)

- před zahájením stavebních prací bude proveden pasport (fotodokumentace) stávajícího stavu obecních cest

- obecní cesty budou uvedeny do původního stavu, v místě sjezdu z asfaltové cesty na nezpevněný břeh koryta bude navržena oprava obrusné asfaltové vrstvy

- mezideponie bude zřízena na obecním pozemku parcela č. 1279/2 k.ú. Osek nad Bečvou, sloužit bude jako překladiště kamene a dočasná deponie vykácených dřevin, obec Osek nad Bečvu sdělí podmínky, za jakých umožní zřízení této mezideponie

V Brně dne: 27.7.2021	Zaznamenal: Ing. Petr Halouzka