KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo			AKTUALIZOVÁNO PRO:	2022

VODNÍ TOK:	Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita Chvalovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 14,534– 16,885

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Daníž v intravilánu a extravilánu obce Chvalovice. Začátek úseku od lávky pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice, konec úseku je u druhého mostu u sklepní uličky nad obcí.

Popis úseku:

celková délka úseku:	2351 m

orientační výměra:	20224 m2

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami pro pěší bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

- Výhrab celé sečené plochy (koryto toku včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu) s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení o jejím uložení.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze po odsouhlasení úsekovým technikem provozu a zápisem do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Úsek (celkem 11046 m2)

Od lávky pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice po silniční most u obecního rybníku, ř.km 14,534-15,755 o celkové délce (LB + PB) 1221 m a výměře cca 11046 m2. Pokos bude proveden v celém korytě včetně dna po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, popř. po okraj souběžné asfaltové komunikace. Po obou březích se nachází výsadba.

Použití mechanizace: 50% mulčovač na příkopovém rameni. 50% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: