|  | Zadavatel: |  | Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Nymburk |  | Název veřejné zakázky: KPÚ Úmyslovice, KPÚ Ostrov u Poděbrad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlem: |  | Soudní 17, 288 00 Nymburk |  | Č.j.: 233/2010-Jn(vl.) Evidenční číslo IS VZ US: 600590073 |  |
|  | Zastoupený: |  | Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc. |  | Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení na služby |  |
|  | IČ: |  | 00020478 |  | Dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |  |
|  |  | Položkový výkaz činností |  |  |  |  |
|  |  | pro stanovení nabídkové ceny KPÚ Úmyslovice |  |  |  |  |

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 405,10 |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 405,10 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, vyšetření liniových staveb, včetně částečného výškopisu (souřadnice xyz u všech bodů) | ha | 405,93 |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území | ha | 405,93 |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | ks | 350 |  |  |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 0,83 |  |  |  |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | ks | 10 |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 405,10 |  |  |  |
|  | Body 1.4 a 1.5. možno sloučit |  |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 405,10 |  |  |  |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně aktualizace plánu spol.zařízení | ha | 405,10 |  |  |  |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  |  | 14 dní od výzvy zadavatele |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| 3. | Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 405,93 |  |  | 3 měsíce od výzvy zadavednatele |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečného množství MJ | 100bm | 100 |  |  | po dobu dvou let 3 měsíce od výzvy zadavatele |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 200 |  |  |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena KPÚ Úmyslovice bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |

KPÚ Ostrov u Poděbrad

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 221,8 |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 221,8 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, vyšetření liniových staveb, včetně částečného výškopisu (souřadnice xyz u všech bodů) | ha | 226,0 |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území | ha | 226,0 |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | ks | 192 |  |  |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | ha | 4,2 |  |  |  |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | ks | 50 |  |  |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 221,8 |  |  |  |
|  | Body 1.4 a 1.5. možno sloučit |  |  |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 221,8 |  |  |  |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně aktualizace plánu spol. zařízení | ha | 221,8 |  |  |  |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  |  | 14 dní od výzvy zadavatele |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| 3. | Mapové dílo a yytyčení pozemků podle schváleného návrhu |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 226 |  |  | 3 měsíce od výzvy zadavednatele |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečného množství MJ | 100bm | 100 |  |  | po dobu dvou let 3 měsíce od výzvy zadavatele |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 200 |  |  |  |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena KPÚ Ostrov u Poděbrad bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |

V ............................................ dne ..................................

Titul, jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby za uchazeče jednat

Vlastnoruční podpis