# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		219160018

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:				Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,

Martin Pala, technický dozor stavby,

Ing. Pavel Křivka, pracovník TBD

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název zakázky: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby

  - Zhotovitel se zavazuje k zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD), sledování a měření po dobu stavby „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“ v rozsahu dle přílohy č. 1 „Specifikace prací, dodávek a měření“. TBD bude prováděn na vodním díle II. kategorie a bude prováděn po dobu stavby dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly.

  - Zhotovitel se zavazuje na objektech souvisejících s vodním dílem Harcov, v rozsahu a členění dle přílohy č. 1 „Specifikace prací, dodávek a měření“, zajistit:

- I/1 - Aktualizaci údajů v Programu TBD pro období stavby vodního díla.

- I/2 - Vyjádření k postupu bouracích a trhacích prací z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti VD.

- I/3 – Zpracování pasportu stavu nátoku do spodních výpustí.

- I/4 - Zpracování Programu TBD pro ověřovací provoz.

- II/1 - Instalaci trojúhelníkových deformetrických základen na případných trhlinách v betonu.

- III/1 - Svislé posuny hráze a jejího podloží měřené geodetickými metodami (VPN).

- III/2 - Svislé posuny na konstrukci vtoků do spodních výpustí měřené geodetickými metodami (VPN).

- III/3 - Svislé posuny injekční chodby a jejího podloží měřené geodetickými metodami (VPN).

- III/4 - Vodorovné posuny koruny hráze a svislého profilu měřené geodetickými metodami (vyrovnání geodetické sítě metodou MNČ).

- III/5 – Náklony horních partií hráze (klinometrické základny).

- III/6 – Svislé deformace hráze a podloží (extenzometr ve vrtu).

- III/7 – Deformace na dilatačních sparách injekční chodby (roztahoměrné základny 3D).

- III/8 - Kontrolní měření dynamických účinků bouracích nebo trhacích prací.

- III/9 – Průběžný monitoring otřesů a vibrací od trhacích prací i ostatních technologií.

- IV/1 - Jednání o realizaci technologického zařízení, uzávěry spodních výpustí.

- IV/2 - Zpracování programu komplexní prohlídky technologického zařízení.

- IV/3 - Komplexní prohlídku technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí 
vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - I. část - suché zkoušky.

- IV/4 - Komplexní prohlídku technologického zařízení, uzávěrů spodních výpustí 
vč. zpracování zprávy o výsledcích prohlídky - II. část - mokré zkoušky.

- V/1 - Zpracování zjištění z obchůzek a výsledků měření prováděných obsluhou díla, pověřenou organizací, případně zhotovitelem stavby.

- V/2 - Zhodnocení výsledků měření účinků trhacích prací zajišťovaných zhotovitelem stavby.

- V/3 - Prohlídku stavby odpovědným pracovníkem TBD spojenou s účastí na kontrolním dnu stavby, s představením výsledků TBD.

- V/4 - Mimořádnou prohlídku stavby odpovědným pracovníkem TBD.

- V/5 - Zpracování Dílčí zprávy o TBD při změně VD stavbou.

- V/6 - Zpracování Souhrnné zprávy o TBD při změně VD stavbou.

- V/7 - Kompletaci dat z nově zavedených měření a sledování provozních veličin a veličin TBD za období změny VD stavbou.

  - Zhotovitel se dále zavazuje k zajištění technické kontroly a dohledu injektážních prací (INJ) po dobu stavby „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“ v následujícím rozsahu:

- Injektáže se týkají stavebních objektů SO 01, SO 03, SO 07 a též doinjektování dilatačních bloků.

- Vypracování technologického předpisu (TP) pro provedení zkušebních injektážních vrtů u stavebních objektů SO 03 a SO 07 pro ověření injektovatelnosti konstrukce hráze hmotami na bázi cementů a chemickými hmotami.

- Odsouhlasení  TP pro injektážní práce, který vypracovala  realizační firma. V případě nejasností připomínkování TP, včetně případné konzultační činnosti s touto firmou.

- Trvalá přítomnost v místě provádění zkušebních injektáží po dobu provádění s kontrolou dodržování TP a zpracování komentáře k vyhodnocení zkušebních injektáží provedených zhotovitelem.

- Provádění pravidelných kontrol dodržování kontrolního a zkušebního plánu (KZP) a technologického předpisu (TP). V rámci kontrol pak bude sledováno především dodržování parametrů injektáží zdiva hráze, parametrů injektáží horninového podloží, parametrů těsnící injektáže chodby i parametrů injektáží návodního líce hráze dle TP. V případě potřeby zajištění konzultací se zástupci stavby – objednatele (investora), autorského dozoru (AD), technického dozoru stavebníka (TDS), geotechnika (GTD), koordinátora BOZP (KOOBOZP).

- Provádění pravidelných kontrol vodních tlakových zkoušek (VTZ) a hodnocení interpretace jejich výsledků s geotechnikem stavby a objednatelem.

- Zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení všech injektážních prací formou 1 paré tištěné zprávy vč. elektronické verze na CD.

  - Místem plnění je vodní dílo Harcov, výjimečně sídlo objednatele.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít 
a zaplatit jeho dohodnutou cenu.

- Lhůty

  - Zahájení:	předpoklad říjen - listopad 2022

  - Ukončení: 	do 39 měsíců od zahájení činnosti (tj. předpokládaná doba stavby

33 měsíců + 6 měsíců kolaudace)

- Cena

  - Za uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne ……..……….

jako cena nejvýše přípustná ve výši: ……………..…. Kč bez DPH,

(slovy: ……………………………………………………………...….. Kč bez DPH).

  - K uvedeným cenám bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.

- Platební a fakturační podmínky

  - Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

  - Veškeré činnosti budou fakturovány dle skutečného plnění.

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad čtvrtletně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený zástupcem objednatele pro věci technické. Potvrzený výkaz bude přílohou daňového dokladu.

  - Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny.

  - Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

  - Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Součinnost objednatele a zhotovitele

  - Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a zajistí v součinnosti se zhotovitelem vlastní stavby vytvoření přijatelných pracovních podmínek pro zdárné provádění technickobezpečnostního dohledu.

  - Zhotovitel bude na kontrolních dnech, nebo v případě nutnosti krátkou cestou informovat objednatele o výsledcích vlastních měření.

  - Objednatel je oprávněn předmět díla použít k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoliv omezení.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady geodetické přístroje a vybavení (minimální přesnost - nivelační přístroj 0,3 - 0,7 mm/km; totální stanice - úhlová přesnost 1,5 cc, délková přesnost 1 mm+1 ppm) a další zařízení pro provádění vlastních měření zabudovaných měřících zařízení na VD (hladinoměry, náklonoměry, deformetry, roztahoměry, atp.).

  - Zhotovitel zajistí plnění předmětu díla odpovědným pracovníkem TBD (dále HP TBD), který musí splňovat kvalifikační předpoklady podle podmínek uvedených v čl. 2, odstavci 5 Metodického pokynu MZe 67207/2012-MZE-15100. Protokoly s výsledky geodetických měření provedených zhotovitelem budou vyhotoveny osobou splňující požadavky zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.

  - Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví všech osob podílejících se na činnostech zajišťovaných zhotovitelem a dále za jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

  - V případě, že bude zhotovitel zajišťovat plnění předmětu díla formou poddodávky, bude plnění probíhat podle objednatelem předem schváleného poddodavatelského systému. Činnosti předmětu díla dle Čl. 2.3 dle specifikace prací označené jako I/1, I/4, II/1, III/5, III/6, III/7, IV/1,  IV/3, IV/4, V/3, V/4, V/5, V/6, V/7 nesmí být plněny poddodavatelem.

  - Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v této souvislosti jeho zaměstnanci nebo poddodavatelé, jimž zhotovitel v souladu s Čl. 9, odst. 8 této smlouvy svěřil provedení prací. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

  - Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Pojištění, uzavřené s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie, musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 3 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou ve smlouvě. Trvání pojistné smlouvy je povinen zhotovitel, na požádání, objednateli kdykoliv prokázat.

  - V případě neplnění povinností HP TBD nebo strojním specialistou zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo na změnu těchto pracovníků. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo na odsouhlasení změny HP TBD nebo strojního specialisty zhotovitele.

- Ochrana důvěrných informací, oprávnění k užití zpráv a písemností

  - Získal-li zhotovitel při jednání o této smlouvě nebo při plnění předmětu této smlouvy důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Informace získané zhotovitelem při plnění této smlouvy, informace obsažené v Programu TBD, výsledky kontrolních měření, zprávy o činnostech TBD, či jiné výstupy zhotovitele, nebude zhotovitel ani z části jakkoli poskytovat třetím osobám. Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené povinnosti byly dodržovány všemi osobami podílejícími se na straně zhotovitele na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli uvedené povinnosti, včetně odpovědnosti za případnou škodu.

  - Ustanovení uvedená v Čl. 7, odst. 7.1 této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.

  - Zhotovitel přenechává objednateli veškerý užitek z předmětu díla, zejména je objednatel oprávněn použít výstupy prací vypracované zhotovitelem, včetně veškerých předaných podkladů či mezivýstupů a výsledky kontrolních měření (dále jen „výstupy zhotovitele“) zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného, právního nebo časového omezení. Objednatel je oprávněn užít výstupy zhotovitele i k jiným účelům než účelům stanoveným touto smlouvou, včetně přenechání k využití třetím osobám. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví případně se vztahujícího k výstupům zhotovitele nebo k jejich části, a to bez jakéhokoliv omezení.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nepředloží dílčí zprávu o TBD při výstavbě do 15 pracovních dnů po konci roků  2022, 2023 a 2024 (popř. 2025), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každý takový případ.

  - V případě, že zhotovitel nepředloží souhrnnou zprávu o TBD při výstavbě a program TBD pro ověřovací provoz nejpozději do 3 měsíců od předání stavby investorovi, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých).

  - V případě, že zhotovitel poruší některý ze svých závazků, které jsou specifikovány v Čl. 7, odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení kteréhokoliv z uvedených závazků.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené Čl. 6, odst. 6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč za porušení uvedené povinnosti.

  - V případě každého jednotlivého porušení povinností vymezených v Čl. 6, odst. 6.5., 6.6. a 6.7. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to i opakovaně.

  - Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky.

- Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel ručí, že předmět plnění v okamžiku předání objednateli je bez vad a splňuje všechny požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu plnění.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech objednatele.

- Náhrada škody

  - Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení zhotovitele, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

- Rozhodné právo

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

  - Spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- ve „Specifikaci prací, dodávek a měření“,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Příloha č.1 - Specifikace prací, dodávek a měření

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta						jméno oprávněné osoby

generální ředitel							funkce

podepsán elektronicky 					   podepsán elektronicky