Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:		D60022XXXX

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460

111170044 / 1111 211

- Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:			Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:			Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	       		 Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu:		Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná k podpisu:			Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: 		Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí provozního střediska HK

Aleš Miller, vedoucí jezný, tel. 606 633 177

Ing. Monika Martinková, tel. 602 126 919

IČ: 			70890005

DIČ: 			CZ70890005

Obchodní rejstřík: 			Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:			…………………………

Adresa sídla:			…………………………

Statutární orgán:		…………………………

(osoba oprávněná zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:		………………………….

Zástupce pro věci technické:	 ……………………, tel. ………………

IČ: 			…………………………

DIČ: 			…………………………

Obchodní rejstřík:			…………………………

Bankovní spojení:			…………………………

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 6/2017 společností VODESTO s.r.o., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Panská 79 a aktualizovanou v 11/2019 a 12/2021 (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

V rámci akce bude odstraněno 5627,14 m3 nánosů. Bude provedeno kompletní odtěžení dnového sedimentu, očištění pravé i levé bermy od říčního sedimentu dle projektové dokumentace.

Samotné těžení sedimentů pod vodou podvodním dozerem bude zajištěno technickými prostředky objednatele na základě smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace (dále též jako „smlouva  o poddodávce“), ostatní práce včetně odstranění sedimentu nad vodou provede zhotovitel.

Mezi objednatelem (resp. jeho organizační složkou) a zhotovitelem bude sepsána smlouva o poddodávce, v rámci které objednatel provede odtěžení 4990,75m3 sedimentů pod vodou, cena za provedené práce vychází z cenové nabídky objednatele, uvedené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tuto smlouvu o poddodávce uzavřít do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje za účelem uzavření smlouvy o poddodávce poskytnout k tomu veškerou součinnost.

Odtěžený sediment bude ukládán pro vysáknutí na mezideponii na pravém břehu (parc.č. 401/4 v k.ú. Předměřice nad Labem) a následně bude průběžně odvážen ke konečné likvidaci či využití (v režii zhotovitele).

Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vyplývající z vyjádření dotčených úřadů. Všechna vyjádření jsou součástí projektové dokumentace v části E - dokladová část.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: 	1/2023

Samotné práce v korytě budou probíhat od 1.2.2023 s ohledem na smlouvu viz odst. 3.3.

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do:	31.5.2023

  - V případě, že objednatel v souvislosti s prováděním těžby podvodním dozerem přeruší práce s odkazem na mimořádnou okolnost (viz poddodavatelská smlouva), doba pro dokončení díla se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou objednatel těžební práce přerušil.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

5.3 	Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která bude objednateli doručena na emailovou adresu invoice@pla.cz .

- Bankovní záruka

6.1 	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: 2.3.a)4., 2.3.a)5., 2.3.f)35, 2.3.f)42, 2.3.f)45

Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky: 6.3

- Článek 7. Bankovní záruka

Článek 9. Vady a záruky za jakost: 9.1., 9.4., 9.5., 9.6., 9.9., 9.13

Článek 12. Předání díla: 12.2.c), 12.2.e), 12.2.f); 12.2.l)

Článek 14. Odstoupení od smlouvy 14.3; 14.4

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se článek 2. odstavec. 2.6. mění takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový harmonogram na celou dobu výstavby. Případné změny časového harmonogramu je za objednatele oprávněn odsouhlasit zástupce pro věci technické.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Bohumil Pleskač						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu							            funkce

elektronicky podepsáno						elektronicky podepsáno