Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

ZL I - Vícepráce

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 3. 2. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: HG partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 948 303,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 948 303,44 |  | 21,00% | 409 143,72 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 2 357 447,16 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| Stavba: II MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem Objekt: ZL I - Vícepráce Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 3. 2. 2022 HG partner s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 1 948 303,44 |
| 1 - Zemní práce |  | 1 736 767,76 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | 97 722,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 6 372,00 |
| 997 - Přesun sutě |  | 3 690,00 |
| 998 - Přesun hmot |  | 18 671,68 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  | 55 080,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 30 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem Objekt:

ZL I - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

3. 2. 2022 HG partner s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 948 303,44 |  |
|  | D | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 1 736 767,76 |  |
| 22 | K | 111211101 |  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 4,200 | 108,00 | 453,60 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP Online PSC |  |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/111211101 |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 112155311 |  | Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením | m2 | 4,200 | 20,80 | 87,36 | CS ÚRS 2022 01 |

PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně

PP	hustého

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/112155311

| 1 | K | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p | M2 | 54,000 | 72,00 | 3 888,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním PP hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 113107162 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p | M2 | 54,000 | 168,00 | 9 072,00 |  |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním PP hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 54,000 | 63,20 | 3 412,80 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo PP s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113151111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 113311121 | Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie | M2 | 54,000 | 54,00 | 2 916,00 |  |
| PP Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní PP prostředek geotextilie P Poznámka k položce: P - zpevnění přístupové komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | M2 | 54,000 | 30,00 | 1 620,00 |  |

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PP	bez zhutnění

| 26 | K | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 12,000 | 90,70 | 1 088,40 | CS ÚRS 2022 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na PP svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/183101114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 184102211 | Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 12,000 | 33,30 | 399,60 | CS ÚRS 2022 01 |

PP	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5

PP	výšky do 1 m v terénu

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/184102211

| 25 | M | 026520.R1 | Ptačí zob výška do 40 cm | kus | 12,000 | 80,00 | 960,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | AGR 02.6.Nová | Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí stroje Liebherr s výložníkem 32m a drapákem vč.naložení na dopravní prostředek | soubor | 1,000 | 1 695 830,00 | 1 695 830,00 |  |

PP	Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí stroje Liebherr s výložníkem 32m

PP	a drapákem vč.naložení na dopravní prostředek

Poznámka k položce:

Odtěžení hrubozrného sedimentu a solitérních kamenů před nátokem na malou vodní elektrárnu v předepsané hloubce,odtěžení hrubozrného sedimentu a solitérních kamenů proběhne z pravého břehu pomocí stroje Liebherr s výložníkem 32m a drapákem. Pásový nosič o půdorysném rozměru 8x5m bude umístěn podél komunikace vedoucí na vodní dílo.Sediment bude nakládán na přistavený dopravní prostředek.Předpokládané nasazení - 2 dny doprava a P	montáž,5 dní vlastní realizace, 2 dny demontáž a odvoz.

P	Přeprava stroje ,nakládka,vykládka a doprovodná vozidla 2 * 95.000,-

Přeprava výložníku vč.příslušenství,nakládka,vykládka a doprovodná vozidla 4 * 55.000,- Sestavení a rozebrání stroje Liebherr HS 8100 hm.92t s výložníkem 32m a drapákem vč.pásového nosiče - 2* 35.890,-

Pohonné hmoty,provozní náplně stroje HS 8100 LIBHERR 5 * 8000,-Kč/den Nájemné stroje včetně přístlušenství a těžního zařízení 9*123.650,-Kč/den THP+strojník+2xmontážní dělník - 6.800,-Kč/den * 9

| 11 | K | R162701 | Vodorovné přemístění kamene z mezideponie, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 20,000 | 852,00 | 17 040,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Vodorovné přemístění kamene z mezideponie, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné PP legislativy P Poznámka k položce: P - odvoz na skládku k resyklaci, vč. složení a poplatku za uložení D 5 Komunikace pozemní 97 722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | M2 | 54,000 | 246,00 | 13 284,00 |  |

PP

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Poznámka k položce:

- provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci

- fr. 0-32

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | M2 | 54,000 | 388,00 | 20 952,00 |  |
|  | PP P |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Poznámka k položce: - provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci - fr. 32-63 |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 584121109 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 | m2 | 54,000 | 309,00 | 16 686,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|  | PP Online PSC |  | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/584121109 |  |  |  |  |  |
| 15 | M | 593810.R1 | panel silniční - opotřebené panely tl. 15cm | kus | 15,000 | 3 120,00 | 46 800,00 |  |
|  | PP VV |  | panel silniční 3,00x1,20x0,15m 53,957*0,278 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,000 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 6 372,00 |  |
| 16 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | M2 | 54,000 | 118,00 | 6 372,00 |  |
|  | PP P |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Poznámka k položce: - provizorní zpevnění přístupové komunikace v západním konci |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 3 690,00 |  |
| 17 | K | R997005.1 | Vodorovné přemístění geomříží, geotextilií a folií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy | T | 0,150 | 24 600,00 | 3 690,00 |  |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění geomříží, geotextilií a folií, vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 18 671,68 |  |
| 18 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 61,420 | 304,00 | 18 671,68 |  |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. |  |  |  |  |  |
|  | PSC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 55 080,00 |  |
| 20 | K | R 03000 | Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení | KPL | 1,000 | 55 080,00 | 55 080,00 |  |

PP	Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

D VRN4 Inženýrská činnost	30 000,00

| 21 | K | 045303000 | Koordinační činnost | KPL | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Koordinační činnost

Poznámka k položce:

P	- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření BOZP v návaznosti na změnu

Poznámka k položce:

Vícepráce v návaznosti na změnu technologie odtěžení hrubozrného sedimentu

P	Ohrazení pracovního stroje - zřízení,pronájem,demontáž - cena vč.dopravy - 12.580,-

P	Označení pracovního místa - 6.500,-

Ostraha - 36.000,-

technologie odtěžení hrubozrného sedimentu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem Objekt:

ZL I - Méněpráce

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: | 3. 2. 2022 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: HG partner s.r.o. | IČ: DIČ: | 27221253 CZ27221253 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

| Cena bez DPH |  |  |  | -221 440,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -221 440,00 |  | 21,00% | -46 502,40 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | -267 942,40 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem

Objekt:

ZL I - Méněpráce

Datum:	3. 2. 2022

Projektant:	HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]

-221 440,00

-221 440,00

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

Datum:	3. 2. 2022

Projektant:	HG partner s.r.o.

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem Objekt:

ZL I - Méněpráce

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-221 440,00

Náklady soupisu celkem

D 1	Zemní práce	-221 440,00

| 4 | K | 162251122 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | -40,000 | 128,00 | -5 120,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

PP	rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes

20 do 50 m

P	Poznámka k položce:

P	- odvoz kamene z lodi do 50 m na ZS

| 2 | K | 164203151 | Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost do 50 m | M3 | -40,000 | 394,00 | -15 760,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s PP	jeho vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na

vzdálenost do 50 m

P	Poznámka k položce:

P	- odvoz kamene do 50 m po vodě

| 5 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | M3 | -40,000 | 200,00 | -8 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny PP	strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,

skupiny 4 a 5

P	Poznámka k položce:

P	- nakládání na nákladní auto na mezideponii

| 3 | K | 167151132 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy | M3 | -40,000 | 390,00 | -15 600,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny PP	strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo

vykládání z lodi, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 P	Poznámka k položce:

P	- překládání z lodi

| 1 | K | AGR 02.6 | Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí drapáku, za účasti potápěče, vč. naložení na ponton | M3 | -40,000 | 4 424,00 | -176 960,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Těžba hrubozrnného sedimentu a solitérních kamenů pomocí drapáku,

PP	za účasti potápěče, vč. naložení na ponton