OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM „POŘÍZENÍ PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY PRO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“

úvodní ustanovení

Povodí Vltavy, státní podnik (v úvodních ustanoveních dále jen „zadavatel“), jako zadavatel v nadpisu uvedené veřejné zakázky malého rozsahu stanovuje následující minimální obchodní podmínky, jež je dodavatel povinen převzít do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky (v úvodních ustanoveních dále jen „smlouva“). Dodavatel není v návrhu smlouvy oprávněn tyto obchodní podmínky měnit a doplňovat takovým způsobem, že by zhoršil postavení zadavatele oproti níže uvedeným obchodním podmínkám. Dalšími ustanoveními návrhu smlouvy, jež nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upraveny, není dodavatel oprávněn zhoršit postavení zadavatele oproti základní právní úpravě, která by se aplikovala na závazkový vztah založený smlouvou na základě obecně závazných právních předpisů a jejich kogentních a dispozitivních ustanovení.

Změna obchodních podmínek provedená dodavatelem nebo nepřevzetí obchodních podmínek do návrhu smlouvy budou zadavatelem posouzeny jako nesplnění podmínek zadavatele, jehož následkem bude vyloučení příslušného dodavatele. Tím nejsou dotčeny povinnosti dodavatele doplnit části v textu obchodních podmínek označené jako „[doplní dodavatel]“ (a části, ze kterých je zřejmá obdobná povinnost) a právo dodavatele obchodní podmínky promítat do větných celků.

Dodavatel je povinen tyto obchodní podmínky přiložit k návrhu smlouvy jako její nedílnou přílohu, to neplatí v případě postupu dle čl. 12.1.1 věty druhé těchto obchodních podmínek.

Přiložení obchodních podmínek k návrhu smlouvy dle předchozí věty současně s výslovným smluvním ustanovením o aplikační přednosti ustanovení obchodních podmínek před ustanoveními návrhu smlouvy se považuje za převzetí obchodních podmínek do návrhu smlouvy. Dodavatel je i v takovém případě povinen minimalizovat počet ustanovení návrhu smlouvy kolidujících s ustanoveními obchodních podmínek. Tímto ustanovením není dotčeno právo dodavatele postupovat dle čl. 12.1.1 věty druhé těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek

Smluvní strany

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:					Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO:					708 89 953

DIČ:					CZ70889953

statutární orgán:				RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy povodí

osoba oprávněná k jednání o

věcech smluvních:				Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy povodí

osoba oprávněná jednat o

věcech technických:			Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy povodí

Ing. Jiří Endlicher, specialista vodního hospodářství

bankovní spojení:				UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:					1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:	[221 401 421]			email:		[jiri.endlicher@pvl.cz]

(dále jen „Objednatel“)

a

[dodavatel doplní svůj název]

sídlo:					[doplní dodavatel]

IČO:					[doplní dodavatel]

DIČ:					[doplní dodavatel]

statutární orgán:				[doplní dodavatel]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:		[doplní dodavatel]

osoba oprávněná jednat o

věcech technických:			[doplní dodavatel]

bankovní spojení:				[doplní dodavatel]

číslo účtu:					[doplní dodavatel]

zápis v obchodním rejstříku:		[doplní dodavatel] soud [doplní dodavatel], oddíl [doplní dodavatel], vložka [doplní dodavatel]

tel.:	[doplní dodavatel]		email:		[doplní dodavatel]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Strany“ a každý jednotlivě jen jako „Strana“)

Úvodní ustanovení

Smlouva na plnění Veřejné zakázky (jak je tento pojem definován níže, dále jen „Smlouva“) je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Pořízení plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Smlouva je vyhotovena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha jsou Obchodní podmínky Veřejné zakázky (dále jen „Obchodní podmínky“). Bude-li kterékoliv ustanovení Smlouvy v rozporu s kterýmkoliv ustanovením Obchodních podmínek, uplatní se ustanovení Obchodních podmínek. Za ustanovení Smlouvy se pro účely tohoto odstavce považují i ustanovení jiných příloh Smlouvy než Obchodních podmínek. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že Smlouva obsahuje úplný text Obchodních podmínek bez dalších ustanovení doplňujících Obchodní podmínky.

Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí níže definované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dílo dle podmínek Smlouvy převzít a zaplatit za něj cenu.

Dílem dle předchozího odstavce se rozumí zhotovení Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky (dále jen „Plán“ nebo „Plán pro sucho“).

Plán dle odst. 3.2. Obchodních podmínek bude vyhotoven v elektronické podobě.

Podmínky provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech v následujících etapách:

první etapa zahrnuje vyhotovení Plánu dle bodu 3.2. Obchodních podmínek (dále jen „První etapa“);

druhá etapa zahrnuje zapracování případných připomínek vzešlých z projednání Plánu dle usnesení §87d odst. (2) zákona č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Druhá etapa“).

(První etapa a Druhá etapa jen jako „Etapy“ a každá jednotlivě jen jako „Etapa“)

Plán musí být zpracován v souladu s Metodikou k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, kterou společně vydalo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí dne 4. června 2021 (dále jen „Metodika“). Metodika je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek.

Jednotlivé části Plánu budou zpracovány v rozsahu a způsobem uvedeným v podkladu Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky – základní obsah (dále jen „Základní obsah plánu“ nebo „Základní obsah plánu pro sucho“), který obsahuje rozdělení na části, které zpracuje samostatně VÚV TGM. Části Plánu, které zpracuje VÚV TGM budou Zhotoviteli předány podle uvedeného harmonogramu Objednatelem. Základní obsah plánu je přílohou č. 2 těchto Obchodních podmínek. Harmonogram předání částí od VÚV TGM je přílohou č. 3 Obchodních podmínek.

Plán se bude dle Základního obsahu plánu sestávat z následujících částí:

      - Titulní list

      - Úvodní část

      - Základní část

      - Operativní část

      - Tabulkovou část

      - Grafickou část

Plán pro sucho bude vypracován v elektronické podobě. Formáty souborů jsou uvedeny v Metodice. Zhotovitel navíc předá Objednateli textové části Plánu v editovatelné podobě (*.docx).

Dohled nad zpracováním Plánu bude zajišťovat pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy a Povodí Odry, VÚV TGM, v.v.i. a zhotovitele. Pracovní skupina se bude scházet minimálně 1krát za kalendářní měsíc.

Jako podklady pro zpracování Plánu budou použity krajské plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Kompletní krajské plány poskytne Objednatel Zhotoviteli na vyžádání po nabytí účinnosti smlouvy

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost ke zpracování Plánu.

Termíny provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

První etapa bude provedena nejpozději do 25. 9. 2023;

Druhá etapa bude provedena nejpozději do 7. 12. 2023.

Každá Etapa se považuje za provedenou podpisem předávacího protokolu dle odst. 8.2. Obchodních podmínek.

Termíny upravené v odst. 5.1. Obchodních podmínek se nepovažují za lhůty.

Cena

Cena za řádné a včasné provedení díla činí [doplní dodavatel],- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

K ceně dle odst. 6.1. Obchodních podmínek bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Dobou uskutečnění zdanitelného plnění je den dokončení díla dle odst. 9.6. Obchodních podmínek.

Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným a včasným provedením díla.

Platební podmínky

Cena dle čl. 6. Obchodních podmínek bude zaplacena na základě jedné dílčí a konečné faktury. Dílčí faktura bude vystavena Zhotovitelem do 10 kalendářních dní od dokončení předávacího řízení První Etapy díla ve výši 70% celkové ceny díla dle odst. 6.1. Obchodních podmínek a doručené na adresu sídla Objednatele nebo datovou schránkou. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem do 10 kalendářních dní od dokončení díla dle čl. 8.6 Obchodních podmínek ve výši 30 % celkové ceny díla dle odst. 6.1. Obchodních podmínek a doručena na adresu sídla Objednatele nebo datovou schránkou.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů. Dalšími náležitostmi faktury jsou přesný název Veřejné zakázky, číslo smlouvy objednatele, datum uskutečnění zdanitelného plnění, jméno, příjmení, funkci a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury budou protokoly o předání a převzetí každé Etapy dle čl. 8. Obchodních podmínek.

Neobsahuje-li faktura náležitosti dle odst. 7.2. Obchodních podmínek nebo není dílo prováděno v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury. Zhotovitel je povinen v takovém případě fakturu nově vyhotovit. Odmítnutím úhrady faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu sídla Objednatele.

Splatnost faktury je 21 kalendářních dní.

Faktura bude uhrazena na bankovní účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce nebo nebude mít bankovní účet zveřejněn, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek Zhotovitele není dosud splatná. Strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno a převzato po částech odpovídajících jednotlivým Etapám a v termínech pro jednotlivé Etapy uvedených v bodech 5.1.1. a 5.1.2. Obchodních podmínek. Předání a převzetí díla proběhne v rámci dvou předávacích řízení vedených pro každou Etapu zvlášť.

Zhotovitel je povinen všechny Etapy předat v sídle Objednatele. O předání každé Etapy bude vyhotoven protokol o předání a převzetí podepsaný osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za každou Stranu. Součástí protokolu dle předchozí věty nebude vyjádření k existenci vad, Objednatel má právo uplatnit případné vady do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.

Předávací řízení každé Etapy bude ukončeno pouze v případě, neuplatní-li Objednatel žádné vady dle odst. 8.2. Obchodních podmínek. V takovém případě se den převzetí Etapy uvedený v protokolu dle odst. 8.2. Obchodních podmínek považuje za den ukončení předávacího řízení pro Etapu, které se protokol týká.

Zjistí-li Objednatel jakékoliv vady Etapy a doručí Zhotoviteli oznámení o jejich výskytu ve lhůtě dle odst. 8.2. Obchodních podmínek, přeruší se předávací řízení do termínu určeného Objednatelem v oznámení. Součástí oznámení dle předchozí věty bude také seznam vytýkaných vad. Zhotovitel je povinen vady v určeném termínu odstranit.

V poslední den termínu dle odst. 8.4. Obchodních podmínek se běh předávacího řízení obnoví, Zhotovitel předá Etapu s odstraněnými vadami a Objednatel přezkoumá jejich odstranění. Nedošlo-li k odstranění všech vytýkaných vad nebo zjistí-li Objednatel jiné dříve nevytýkané vady, uplatní se odst. 8.4. Obchodních podmínek, v opačném případě může být předávací řízení předmětné Etapy ukončeno podpisem protokolu o odstranění vad osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za každou Stranu.

Dílo se považuje za dokončené dnem ukončení posledního předávacího řízení.

Skryté vady díla zjištěné Objednatelem po ukončení předávacího řízení, které Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen odstranit do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení Zhotoviteli, nedohodne-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak.

Sankční ustanovení a náhrada škody

Strany sjednávají následující smluvní pokuty, které mohou být kombinovány:

v případě prodlení Zhotovitele s předáním kterékoliv Etapy v termínu dle odst. 5.1. Obchodních podmínek zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle odst. 6.1. Obchodních podmínek za každý, byť jen započatý kalendářní den prodlení až do dne ukončení předávacího řízení předmětné Etapy;

v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním kterékoliv vady vytýkané v souladu s odst. 8.4. Obchodních podmínek v Objednatelem určeném termínu zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle odst. 6.1. Obchodních podmínek za každý, byť jen započatý kalendářní den prodlení až do dne ukončení předávacího řízení předmětné Etapy;

v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním kterékoli vady vytýkané v souladu s čl. 8.7 Obchodních podmínek v termínu dle čl. 8.7 zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle odst. 6.1. Obchodních podmínek za každý, byť jen započatý kalendářní den prodlení až do dne odstranění této vady.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení až do zaplacení.

Strana je povinna sankci uhradit do 21 kalendářních dní od doručení jejího vyčíslení druhou Stranou.

Zhotovitel odpovídá za náhradu škody způsobené porušením kterékoliv jeho povinnosti v plné výši. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom následků pro Objednatele v případě prodlení Zhotovitele s včasným a řádným provedením díla.

Zánik závazku

Strany sjednávají, že Smlouvu nelze vypovědět ani od ní odstoupit z jiných než zákonem stanovených důvodů. Smlouvu nelze zrušit zaplacením odstupného.

Zánik Smlouvy nemá vliv na trvání sankčních ustanovení a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, v případech ve smlouvě výslovně neupravených se tyto záležitosti řídí příslušnými ustanoveními OZ. Jazykem Smlouvy a všech jednání je čeština.

Strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany postoupit Smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani zastavit pohledávky ze Smlouvy.

Případné změny nebo doplnění Smlouvy mohou být realizovány dohodou Stran formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma Stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv a odpověď Zhotovitele dle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když se podstatně nemění podmínky návrhu.

Strany se dohodly, že naplnění povinnosti uveřejnění Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.

Strany podpisem Smlouvy prohlašují, že ji uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Současně prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Přílohy obchodních podmínek

Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody

Základní obsah Plánu

Harmonogram předání částí od VÚV TGM

Přílohy Smlouvy

Povinné přílohy:

Obchodní podmínky Veřejné zakázky. To neplatí v případě, že dodavatel zahrne úplný přepis textu Obchodních podmínek do předloženého návrhu Smlouvy a tento text nebude již dále Dodavatelem doplňován.

Nepovinné přílohy:

Obchodní podmínky Zhotovitele